Проект Плана переселения

Номер проекта: 53271-001

Дата: май 2021 г.

Республика Узбекистан: Проект электрификации железнодорожной линии (Бухара-Мискин-Ургенч-Хива) Коридора 2 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

ПОЗП 2: Внешнее электроснабжение

Подготовлено АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» (УТЙ), Республика Узбекистан для Азиатского Банка Развития.

Настоящий План переселения является документом заемщика. Мнения, выраженные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения Совета директоров, руководства или персонала АБР. Эти документы являются общедоступными в соответствии с политикой АБР доступа к информации и по согласованию между АБР и АО O'zbekiston Temir Yo’llari.

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании какого-либо проекта или указании или упоминании конкретной территории или географического района в настоящем документе Азиатским банком развития не предполагается вынесение каких-либо суждений в отношении юридического или иного статуса любой территории или района.

.

Оглавление

[Таблицы 6](#_Toc83677700)

[Рисунки 7](#_Toc83677701)

[Эквивалент валюты 8](#_Toc83677702)

[Сокращения 9](#_Toc83677703)

[Термины 10](#_Toc83677704)

[КРАТКИЙ ОБЗОР 14](#_Toc83677705)

[Описание проекта 14](#_Toc83677706)

[Необходимость подготовки ПОЗП 15](#_Toc83677707)

[Масштабы воздействия ОЗП 15](#_Toc83677708)

[Взаимодействие с заинтересованными сторонами 17](#_Toc83677709)

[Механизм рассмотрения жалоб 18](#_Toc83677710)

[Нормативно-правовая база и ППЗМ АБР 2009 г. 18](#_Toc83677711)

[Право на получение компенсации 18](#_Toc83677712)

[Институциональная структура 18](#_Toc83677713)

[Обновление, реализация, мониторинг и отчетность в рамках ПОЗП 19](#_Toc83677714)

[Финансирование проекта и бюджет ПОЗП 19](#_Toc83677715)

[ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 20](#_Toc83677716)

[Территория проекта 20](#_Toc83677717)

[Обоснование проекта 21](#_Toc83677718)

[Определение потребностей в отводе земли в связи с проектом 22](#_Toc83677719)

[Цель настоящего ПОЗП 24](#_Toc83677720)

[Меры, принимаемые для снижения воздействия проекта до минимума 25](#_Toc83677721)

[Ограничения в ходе подготовки проекта ПОЗП 25](#_Toc83677722)

[Условия реализации проекта 25](#_Toc83677723)

[Категории проекта 26](#_Toc83677724)

[ГЛАВА 2. МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 26](#_Toc83677725)

[Методы оценки воздействия 26](#_Toc83677726)

[Земли, попадающие под воздействие 27](#_Toc83677727)

[Воздействие на сельскохозяйственные культуры 28](#_Toc83677728)

[Воздействие на деревья 28](#_Toc83677729)

[Сооружения, попадающие под воздействие проекта 29](#_Toc83677730)

[Воздействие на бизнес и занятость 29](#_Toc83677731)

[Степень воздействия 29](#_Toc83677732)

[Воздействие на уязвимые ЛВП 30](#_Toc83677733)

[Коммунальные услуги 30](#_Toc83677734)

[Общий обзор воздействия 30](#_Toc83677735)

[ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА 33](#_Toc83677736)

[Введение 33](#_Toc83677737)

[Краткая информация о территории проекта 33](#_Toc83677738)

[Демография 34](#_Toc83677739)

[ВВП и экономические сектора 35](#_Toc83677740)

[Трудовые ресурсы и занятость 36](#_Toc83677741)

[Миграция 38](#_Toc83677742)

[Доход и бедность 39](#_Toc83677743)

[Образование 43](#_Toc83677744)

[Здравоохранение 45](#_Toc83677745)

[Женщины в контексте местных условий 46](#_Toc83677746)

[Влияние на коренные народы 46](#_Toc83677747)

[ГЛАВА 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 47](#_Toc83677748)

[Применимое законодательство страны 47](#_Toc83677749)

[Положение АБР о политике по защитным мерам (ППЗМ АБР 2009 г.) 52](#_Toc83677750)

[Принципы политики АБР 53](#_Toc83677751)

[Принципы политики АБР, принятые в данном проекте 55](#_Toc83677752)

[ГЛАВА 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ структура 56](#_Toc83677753)

[Общие положения 56](#_Toc83677754)

[Исполнительное агентство 56](#_Toc83677755)

[Другие соответствующие государственные отраслевые ведомства 59](#_Toc83677756)

[ГЛАВА 6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 62](#_Toc83677757)

[Общие сведения 62](#_Toc83677758)

[Задача 62](#_Toc83677759)

[Механизм рассмотрения жалоб 63](#_Toc83677760)

[Комиссия по рассмотрению жалоб 65](#_Toc83677761)

[Система учета КРЖ и документация 65](#_Toc83677762)

[Механизм подотчетности АБР 66](#_Toc83677763)

[ГЛАВА 7. ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 67](#_Toc83677764)

[Задачи политики компенсации 68](#_Toc83677765)

[Определение крайнего срока 68](#_Toc83677766)

[Порядок предоставления компенсации за землю 69](#_Toc83677767)

[Критерии приемлемости для предоставления компенсаций ЛВП 70](#_Toc83677768)

[ГЛАВА 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ ПОЗП 78](#_Toc83677769)

[Цели общественной информации и консультаций 78](#_Toc83677770)

[Распространение информационных буклетов для общественности 79](#_Toc83677771)

[Будущие консультации 80](#_Toc83677772)

[Публикация ПОЗП 80](#_Toc83677773)

[Процесс реализации ПОЗП 81](#_Toc83677774)

[График реализации ПОЗП 81](#_Toc83677775)

[ГЛАВА 9. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 83](#_Toc83677776)

[Обзор и задачи 83](#_Toc83677777)

[Мониторинг 83](#_Toc83677778)

[Показатели мониторинга 84](#_Toc83677779)

[Отчетность 84](#_Toc83677780)

[ГЛАВА 10. РАСЧЕТНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗП 85](#_Toc83677781)

[Упущенная выгода (упущенный доход) от пострадавших земель 85](#_Toc83677782)

[Компенсация потери дохода от плодоносящих многолетних насаждений 87](#_Toc83677783)

[Компенсация за многолетние насаждения, затронутые проектом 89](#_Toc83677784)

[Общая сумма расчетной денежной компенсации 91](#_Toc83677785)

[Приложения 92](#_Toc83677786)

[Приложение 1. Меры по минимизации социального воздействия проекта. 92](#_Toc83677787)

[Приложение 2. Информационная брошюра для общественности 96](#_Toc83677788)

[Приложение 3. Детальный расчет воздействия проекта (оценка серьезного воздействия) в процентах 100](#_Toc83677789)

[Приложение 4. Расчетный детальный бюджет 144](#_Toc83677790)

[Приложение 5. Письмо об окончательном согласовании и принятии предложений консультантов АБР по минимизации воздействия на сооружения 161](#_Toc83677791)

[Приложение 6. Раздача ИБО 162](#_Toc83677792)

## Таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица 1.** Краткое описание воздействия проекта | 16 |
| **Таблица 1.1.** Расчетные потребности в отводе земли | 24 |
| **Таблица 2.1.** Нормы отвода земельных участков под строительство ВЛ 110 кВ и 220 кВ | 25 |
| **Таблица 2.2.** Краткое описание земель, затронутых проектом, и ЛВП | 27 |
| **Таблица 2.3.** Краткое описание однолетних культур под воздействием проекта | 28 |
| **Таблица 2.4.** Расчетное количество фруктовых деревьев под воздействием проекта | 28 |
| **Таблица 2.5** Общее воздействие проекта | 31 |
| **Таблица 3.1.** Демографические показатели на территории проекта | 33 |
| **Таблица 3.2.** ВВП в областях на территории проекта БМУХ в 2019 г. | 36 |
| **Таблица 3.3.** Статистика трудовых ресурсов на территории проекта в 2018 г. | 37 |
| **Таблица 3.4.** Средние школы в зоне реализации проекта в 2018/2019 гг. | 44 |
| **Таблица 3.5.** Средние, специальные и высшие учебные заведения в 2018/2019 гг. | 44 |
| **Таблица 3.6.** Показатели услуг здравоохранения в 2018 г. | 46 |
| **Таблица 5.1.** Роли и обязанности учреждений | 60 |
| **Таблица 6.1.** Цикл рассмотрения жалоб | 64 |
| **Таблица 7.1.** Матрица выплат | 71 |
| **Таблица 8.1.** График реализации ПОЗП | 82 |
| **Таблица 9.1.** Показатели для мониторинга | 84 |
| **Таблица 10.1.** Компенсация упущенной выгоды (упущенного дохода) от сельскохозяйственных культур, выращиваемых на пострадавших землях | 86 |
| **Таблица 10.2.** Компенсация за потерю урожая с фруктовых деревьев | 87 |
| **Таблица 10.3.** Компенсация стоимости древесины фруктовых деревьев, затронутых проектом | 90 |
| **Таблица 10.4.** Сводная информация о затратах на отвод земель и переселение (ОЗП) | 91 |

## Рисунки

[Рисунок 1.1: Карта территории проекта 20](#_Toc83594003)

[Рисунок 1.2: Проект по электрификации железнодорожной линии Бухара-Мискин-Ургенч-Хива 21](#_Toc83594004)

[Рисунок 1.3: Расположение 10 внешних линий электроснабжения 21](#_Toc83594005)

[Рисунок 1.4: Промежуточные и анкерно-угловые опоры 23](#_Toc83594006)

[Рисунок 3.1: Валовой региональный продукт на территории проекта по секторам в 2017-2019 гг. 36](#_Toc83594007)

[Рисунок 3.2: Занятое население по отраслям экономики (в %) 37](#_Toc83594008)

[Рисунок 3.3: Доля денежных переводов из-за границы в общих доходах населения, % 38](#_Toc83594009)

[Рисунок 3.4: ВВП на душу населения в 2017-2019 гг. (в млн. сумов) 40](#_Toc83594010)

[Рисунок 3.5: Структура совокупного дохода населения в 2019 г. 40](#_Toc83594011)

[Рисунок 3.6: Среднемесячные потребительские расходы домохозяйств в 2018 г. на душу населения 41](#_Toc83594012)

[Рисунок 3.7: Структура потребительских расходов домохозяйств в 2018 г. 41](#_Toc83594013)

[Рисунок 3.8: Доля населения Узбекистана ниже национальной черты бедности 42](#_Toc83594014)

[Рисунок 3.9: Уровень бедности по областям Узбекистана (2018 г.) 43](#_Toc83594015)

[Рисунок 5.1: Организационная схема 61](#_Toc83594016)

[Рисунок 6.1: Процесс рассмотрения жалоб 67](#_Toc83594017)

## Эквивалент валюты

(на 20 мая 2021 г.)

1 доллар США = 10 586.00 сумов

## Сокращения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADB/АБР | - | Азиатский Банк Развития |
| AD/ДХВП | - | Дехканское хозяйство, попадающее под воздействие проекта |
| AF/ФХВП | - | Фермерское хозяйство, попадающее под воздействие проекта |
| AIIB/АБИИ | - | Азиатский банк инфраструктурных инвестиций |
| AP/ЛВП | - | Лицо, попадающее под воздействие проекта |
| AH/ДИВ | - | Домохозяйство, испытывающее воздействие |
| BMUK/БМУХ | - | Бухара-Мискин-Ургенч-Хива |
| CC/ГК | - | Гражданский кодекс |
| DMS/ДОИ | - | Детальное оценочное исследование |
| DLARC /РКОЗП | - | Районная комиссия по отводу земель и переселению |
| EA/ИА | - | Исполнительное агентство |
| EWS/ИТН | - | Инженерно-технический надзор |
| EPS/ВЭС |  | Внешнее электроснабжение |
| FGD/ОЦГ | - | Обсуждения с целевой группой |
| GRM/МРЖ | - | Механизм рассмотрения жалоб |
| Ha/Га | - | Гектар |
| HH/ДХ | - | домохозяйство |
| IA/РА | - | Реализующее агентство |
| IP/КН | - | коренное население |
| Km/км |  | километр |
| kV/кВ |  | киловольт |
| LAR/ОЗП | - | Отвод земель и переселение |
| LARP/ПОЗП | - | План отвода земель и переселения |
| LC/ЗК | - | Земельный кодекс |
| MOF/Минфин | - | Министерство Финансов |
| PC/ОК | - | Общественные консультации |
| PIB/ИБО | - | Информационная брошюра для общественности |
| PIU-ET/ГРП-ЭТ | - | Группа реализации проекта по электрификации и обновлению подвижного состава |
| ROW/ПО | - | Полоса отчуждения |
| SCLRGCSC/ Госкомгеодезкадастр | - | Государственный Комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру |
| SES/СЭИ | - | Социально-экономическое исследование |
| SS/ПС |  | подстанция (источник внешнего электроснабжения) |
| SSMR/ПОСМ | - | Полугодовой отчет о социальном мониторинге |
| SPS /ППЗМ | - | Положение о политике по защитным мерам |
| TC/НК | - | Налоговый кодекс |
| TL/ЛЭП | - | Линия электропередачи |
| ToR/ТЗ | - | Техническое задание |
| TSS/ТПС | - | Тяговая подстанция |
| TRTA/ТС | - | Техническое содействие |
| UTY/ УТЙ | - | АО O’zbekiston Temir Yo’llari |
| UZS/сум | - | Узбекский сум |

## Термины

|  |  |
| --- | --- |
| **Лицо, попадающее под воздействие проекта (ЛВП)** | Лица, попадающие под воздействие проекта, это физические и/или юридические лица[[1]](#footnote-2), подвергшиеся полному или частичному, постоянному или временному физическому переселению (переезд, потеря земельного участка, используемого для проживания или потеря жилья) и утрате устойчивого положения в экономике (потеря земли, имущества, доступа к активам, источников доходов или средств для поддержания благосостояния), в результате (i) вынужденного отвода земель или (ii) вынужденных ограничений в землепользовании или в доступе к официально обозначенным паркам или заповедникам. ЛВП могут быть трех типов: (i) лица с официальными юридическими правами на землю, потерявшие их полностью или частично; (ii) лица, потерявшие землю, которую они занимали, полностью или частично, не имеющие официальных юридических прав на такую землю, но имеющие претензии на землю, которая признана или может быть признана в соответствии с законодательством государства; и (iii) лица, потерявшие землю, которую они занимали, полностью или частично, не имеющие ни официальных юридических прав, ни признанных или могущих быть признанными претензий на такую землю. В рамках данного проекта, лица, испытывающие воздействие, приравниваются к лицам, утратившим устойчивое положение в экономике в соответствии с ППЗМ АБР. |
| **Домохозяйство, испытывающее воздействие** | Домохозяйство состоит из одного или более человек, проживающих на одной площади, совместно питающихся или проживающих, и может состоять из одной семьи. |
| **Компенсация** | Выплата за имущество, изымаемое или попавшее под воздействие в рамках проекта, по восстановительной стоимости |
| **Дата крайнего срока** | Дата, после которой лица уже не будут считаться имеющими право на получение компенсации, т.е. они не будут включены в перечень домохозяйств, испытывающих воздействие, составленный в ходе переписи. Обычно, дата крайнего срока это дата проведения детального исследования, которое будет основано на рабочем и окончательном техническом проекте. |
| **Дехканское хозяйство** | Дехканское хозяйство это небольшое семейное хозяйство (обычно не более 0,33 га), которое производит и продает сельскохозяйственную продукцию, полученную в результате личного труда членов семьи на земельном участке, предоставленном главе семьи в пожизненное наследуемое владение. |
| **Переселенные лица (ПЛ)** | В контексте вынужденного переселения, переселенные лица это лица, которые физически переселяются (переезд, потеря земли проживания или жилища) и/или утратили устойчивое положение в экономике (потеря земли, имущества, доступа к активам, источников доходов или средств для поддержания благосостояния) в результате (i) вынужденного отвода земель или (ii) вынужденных ограничений на землепользование или на доступ к официально обозначенным паркам или заповедникам. В рамках настоящего проекта, физическое переселение не предполагается. |
| **Потеря стабильного положения в экономике** | Потеря земли, имущества, доступа к активам, источников доходов или средств для поддержания благосостояния в результате (i) вынужденного отвода земель или (ii) вынужденных ограничений на землепользование или на доступ к официально обозначенным паркам или заповедникам. |
| **Компенсационные выплаты** | Комплекс мер, включающий стоимость компенсаций, стоимость переселения, содействие в восстановлении доходов, содействие в переезде, замещение доходов и переселение/восстановление бизнеса, причитающиеся домохозяйству, испытывающему воздействие, в зависимости от типа, степени и характера потерь, для восстановления социально-экономической базы. Все компенсационные выплаты будут выплачены домохозяйствам, испытывающим воздействие в соответствии с матрицей компенсационных выплат. |
| **Фермерское хозяйство** | Хозяйство это субъект хозяйствования, занимающийся производством сельскохозяйственной продукции и другими видами деятельности, не запрещенными законом, с использованием арендованных у государства земельных участков средней площадью 40 га. Фермерское хозяйство обычно регистрируется на индивидуального фермера. Те не менее, существуют также отдельные случаи, когда хозяйства зарегистрированы на нескольких фермеров. |
| **Инвентаризация потерь** | Инвентаризация имущества, попавшего под воздействие в рамках проекта. |
| **Нелегальные/не зарегистрированные/ не признанные** | Домохозяйства, не зарегистрировавшие свой бизнес, сельскохозяйственное производство, жилые строения и сады, а также не обладающие признанными правами или претензиями на занимаемую ими землю, включая лиц, использующих частную или государственную земельную собственность без соответствующего на то разрешения, лицензии или документа дарения, то есть лица, не имеющие официального договора аренды земельного участка и/или занятых/используемых ими строений. В Положении АБР о политике по защитным мерам ясно указано, что такие лица имеют право на получение компенсации за свою собственность, не связанную с землевладением. |
| **Хокимият** | Местный орган государственной власти, обеспечивающий взаимодействие между местной общественностью и правительством на региональном и государственном уровнях. Он имеет высшие административные и юридические полномочия в отношении местного населения, проживающего в пределах его юрисдикции. |
| **Отвод земель** | Процесс, в ходе которого лицо вынуждено уступить всю или часть земли, находящейся в его собственности или владении, в собственность и владение государственному органу для государственных целей в обмен на справедливую компенсацию. |
| **Право на землепользование** | В соответствии с Земельным кодексом (статья 17), физические лица могут иметь земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения и использовать участок земли, полученный по наследству. Это право предоставляется для индивидуального жилищного строительства и коллективного садоводства и возделывания виноградников (садов), для крестьянских/дехканских хозяйств. Юридические лица (предприятия, магазины, а также хозяйствующие субъекты и фермерские хозяйства) могут владеть земельными участками на основании права на постоянное владение, постоянное пользование, временное пользование, аренды и собственности. В вышеуказанном случае, если лицо желает продать имущество (землю и строение), оно будет продавать здания и строения, а соответственно земельный участок будет продан в качестве сопутствующего имущества (продажа права). |
| **Арендатор** | Юридическое лицо (в том числе фермерское хозяйство), ведущее сельскохозяйственное производство с использованием земельных участков, предоставленных ему в долгосрочную аренду. Срок аренды ограничен до пятидесяти лет, но не менее десяти лет. Арендатор не может продавать - покупать, закладывать, передавать по наследству[[2]](#footnote-3), дарить и обменивать такой земельный участок. |
| **Низкий доход** | Согласно положениям Правительства Узбекистана в качестве домохозяйств с низким доходом классифицируются домохозяйства с ежемесячным доходом на душу населения ниже эквивалента 202 730 сумов (примерно 2,1 доллара США на душу населения), что приближается к черте бедности по доходам, принятой на международном уровне, составляющей приблизительно 2,0 доллара США на душу населения в день для развивающихся стран. По данным ВБ (Индекс человеческого развития ПРООН) о бедности, в 2013 г. количество людей, живущих в бедности в Узбекистане, составляет 14,1% населения. |
| **Махалля** | Общественная организация на местном уровне, официально признанная Правительством Узбекистана, осуществляющая взаимосвязь между государством и населением и ответственная за предоставление ряда средств социальной поддержки и обеспечивающая за внутреннее социальное и культурное взаимодействие ее членов. Председатели махали избираются местным населением. |
| **Важные консультации** | Процесс, (i) начинающийся на раннем этапе подготовки проекта и проводимый на постоянной основе в ходе всего срока реализации проекта; (ii) обеспечивающий своевременную публикацию соответствующей и достоверной информации, понятной и легкодоступной для лиц, испытывающих воздействие от реализации проекта; (iii) выполняющийся в среде, исключающей угрозы или принуждение; (iv) независимый и гибкий относительно гендерных аспектов, и адаптирован к потребностям неблагополучных и уязвимых групп населения; (v) позволяющий учитывать все соответствующие взгляды лиц, испытывающих воздействие от проекта и других заинтересованных сторон, в принятии решений, в таких вопросах как структура проекта, меры по снижению отрицательного воздействия, распределение благ и возможностей в области развития и других вопросах, касающихся реализации проекта |
| **Домохозяйства под сильным воздействием** | Домохозяйства, подвергающиеся воздействию, которые теряют 10% или более от общего объема своих производственных активов (производственные земли, приносящие доход) и/или физическому переселению |
| **Значительное воздействие** | Значительное воздействие, определяемое как: (i) физическое перемещение из жилья или (ii) потеря 10% или более своих производственных активов (генерирующих доход). Проекты, в рамках которых 200 или более человек столкнутся со значительным воздействием, классифицируются как категория А в отношении вынужденного переселения. |
| **Уязвимые слои** | Лица или группы лиц, на которых проект может оказать разный или непропорциональный уровень воздействия в связи с их неблагоприятным или уязвимым положением. Сюда могут входить домохозяйства с низким доходом, домохозяйства, возглавляемые женщинами, домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми, домохозяйства, возглавляемые людьми с ограниченными физическими возможностями. |

# КРАТКИЙ ОБЗОР

## Описание проекта

1. Правительство Узбекистана (правительство) и акционерное общество O'zbekiston Temir Yo’llari (УТЙ) обратились к Азиатскому банку развития (АБР) и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с запросом о совместном финансировании Проекта электрификации железной дороги (Бухара-Мискин-Ургенч-Хива) Коридора 2 Центральноазиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС).
2. Основной задачей проекта является электрификация 465 км существующей железнодорожной линии, соединяющей основные городские центры Бухара, Мискин, Ургенч и Хива (БМУХ) в западной части Узбекистана.
3. В рамках проекта будет модернизирована железнодорожная инфраструктура вдоль линии БМУХ и прилегающих к ней участков, включая (i) строительство восьми (8) тяговых подстанций, (ii) строительство восьми (8) секционных постов, (iii) поставку и установку контактных сетей, (iv) поставку и установку систем сигнализации, телекоммуникаций, диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), (v) строительство внешнего источника питания, (vi) закупку оборудования и техники для технического обслуживания, и (vii) закупку специальных проводов для контактной сети. Кроме того, будет проведены небольшие работы по модернизации инфраструктуры электрификации на прилегающих линиях от Бухары до Ташкента и от Самарканда до границы с Афганистаном.
4. В рамках данного Проекта также будет создаваться и развиваться экономический туристический коридор за счет (i) маркетинга железных дорог в сочетании с более масштабной деятельностью в Узбекистане по привлечению туристов, (ii) поддержка местных администраций вдоль железнодорожного коридора с проектированием территорий возле станций, ориентированным на транзит, (iii) поддержка местных администраций вдоль железнодорожного коридора с планомерным устойчивым развитием туризма, при этом уделяя особое внимание укреплению устойчивости новых туристических объектов и экотуризма, (iv) внедрения системы электронных билетов, что позволит туристам и пассажирам внутренних направлений пользоваться более удобными способами бронирования билетов и (v) расширения участия женщин в экономической деятельности, связанной с туризмом, такой как работа в туристических информационных центрах и в торговле местными ремесленными изделиями.
5. Проект обеспечит движение высокоскоростных поездов со скоростью до 250 километров в час, что значительно сократит время в пути. Основные туристические направления, такие как Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива будут связаны между собой высокоскоростной железной дорогой, что существенно повысит привлекательность Узбекистана в качестве туристического направления. Данный проект тесным образом скоординирован со стратегией правительства по диверсификации экономики и развитию туристического сектора в Хорезмской области.
6. Возможные социальные воздействия проекта в полном объеме были проанализированы, оценены и подразделены на компоненты с подтвержденным воздействием или при отсутствии такого воздействия с точки зрения отвода земель и переселения (ОЗП/ПОЗП). Весь проект в целом относится к категории «B» в отношении вынужденного переселения в аспекте Положения АБР о политике по защитным мерам (ППЗМ) 2009. В поддержку компонентов, в которых есть воздействие ОЗП, составляются два плана по отводу земель и переселению (ПОЗП): ПОЗП 1 по строительству тяговых подстанций и секционных постов, и ПОЗП 2 по внешнему электроснабжению (настоящий ПОЗП). Кроме того, Отчет по комплексной экспертизе по социальным вопросам (ОКЭСВ) включает компоненты проекта, для которых подтверждено отсутствие воздействия ОЗП.

## Необходимость подготовки ПОЗП

1. Отвод земель потребуется для строительства десяти (10) внешних линий электроснабжения (ЛЭП) общей протяженностью 370 км для питания восьми (8) тяговых подстанций. Общая площадь земли, необходимой для строительства 10 ЛЭП, составляет 575,63 га.
2. Настоящая проектная версия ПОЗП была подготовлена в целях принятия соответствующих мер и для обеспечения четкого определения, проведения точных измерений, предоставления полной компенсации и смягчения воздействия проекта в соответствии с законодательством страны, ППЗМ и примерами передового опыта.
3. Данный ПОЗП разработан специально для строительства ЛЭП и составлен на основе рабочих чертежей проектных разработок, предоставленных УТЙ[[3]](#footnote-4).

## Масштабы воздействия ОЗП

1. Весь процесс предварительной оценки воздействия проводился в соответствии с поправками и всеми предложениями со стороны УТЙ, как указано в письме г-на Алишера Джураева от 13 мая 2020 г.[[4]](#footnote-5)
2. Масштабы данного ПОЗП включают 3 области[[5]](#footnote-6), 13 районов[[6]](#footnote-7) и 41 массив. В рамках проекта потребуется отвод сельскохозяйственных земель, используемых фермерами и/или дехканами в частном порядке, а также земель государственного резерва и территории государственного лесного фонда на временной и постоянной основе.
3. У большей части лиц, попадающих под воздействие проекта на постоянной основе, будут изъяты земельные участки, необходимые для размещения опор, и на временной основе на год на время строительства внешних линий электроснабжения. В результате строительных работ будут необратимо потеряны многолетние растения[[7]](#footnote-8) и насаждения однолетних культур, а также временно ограничено землепользование вдоль полосы отчуждения. После завершения строительных работ временно затронутые сельскохозяйственные земли будут восстановлены, заново возделаны до первоначального состояния, и возвращены ЛВП в целях дальнейшего использования для выращивания сельскохозяйственной продукции.
4. В ходе комплексной экспертизы, включающей посещение строительных площадок в рамках проекта, изучение карт Google на территории проекта и данных Земельно-кадастрового агентства, было выявлено 456 ЛВП (149 фермерских хозяйств и 307 частных дехканских хозяйств), использующих земельные участки, которые будут частично отведены на постоянной основе, а также на которые будет оказано временное воздействие во время проведения строительных работ.
5. Несмотря на то, что проведение детального оценочного исследования (проведение переписи, оценка социально-экономического положения, инвентаризация объектов, затронутых проектом (в основном, многолетних растений) не разрешалось из-за ограничений и мер профилактики пандемии COVID-19[[8]](#footnote-9), Консультанту удалось собрать все имеющиеся официальные данные из Государственного земельного кадастра и местных Хокимиятов. Эти работы будут проведены при подготовке окончательного/готового к реализации ПОЗП после завершения рабочего проекта.

**Таблица 1.** Краткое описание воздействия проекта

| **#** | **Тип воздействия** | **Постоянное воздействие** | **Временное воздействие** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество областей | **3** | | Республика Каракалпакстан, Хорезм, Бухара |
| 2 | Количество районов | 13 | | Ургенчский, Ханкинский, Багатский, Хазараспский, Тупраккалинский, Турткульский, Пешкунский, Ромитанский, Жондорский, Шафирканский, Каганский, Бухарский и Караулбазарский |
| 3 | Количество затронутых проектом массивов | 41 | |  |
| 4 | Длина линии передачи внешнего электроснабжения |  | | Общая протяженность ЛЭП 369 350 км. |
| 5 | Общая площадь затронутых проектом земель (га) | 27,12 | 548,51 |  |
| 6 | Площадь затронутых проектом сельскохозяйственных угодий (хлопок / пшеница / овощи / люцерна и рис) (га) | 8,21 | 154,06 | 456 землепользователей (фермерские хозяйства и дехканские хозяйства) |
| 7 | Затронутые проектом фруктовые сады/огородные угодья (га) | - | 2,9 | 23 землепользователя |
| 8 | Канавы, каналы, дороги, кладбища и другие земли | - | - |  |
| 9 | Резервная земля | 18,46 | 382,86 |  |
| 10 | Лесные угодья | 0,46 | 8,69 |  |
| 11 | Земля под жилыми постройками | 0 | 0 |  |
| 12 | Количество сильно пострадавших ЛВП из-за физического переселения или из-за потери более 10% производственных активов | 0 | |  |
| 13 | Количество уязвимых ЛВП | 0 | | Будет подтверждено переписью и социально-экономическим обследованием |
| 14 | Количество плодовых деревьев под воздействием | 1,160 | | Включает яблони, вишню и сливу |
| 15 | Количество древесных пород под воздействием | 0 | |  |
| 16 | Количество кустов под воздействием | 0 | |  |
| 17 | Количество жилых построек под воздействием | 0 | |  |
| 18 | Количество нежилых построек под воздействием | 0 | |  |
| 19 | Количество предприятий, сотрудников под воздействием | 0 | |  |
| 20 | Количество ЛВП, пострадавших на постоянной основе | 0 | |  |
| 21 | Количество ЛВП, пострадавших на временной основе | 456 | | Все ЛВП подвержены временному воздействию. Из них 443 ЛВП также будут затронуты постоянным воздействием. |
| 22 | Всего ЛВП | 456 | | Без двойного учета. Включает 149 фермерских хозяйств и 307 дехканских хозяйств. |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Взаимодействие с заинтересованными сторонами

1. во время подготовки проекта ПОЗП проведение общественных консультаций не разрешалось, поэтому они не проводились. Тем не менее, Команда по социальным защитным мерам, в состав которой входят эксперты по окружающей среде и переселению, подготовила информационный буклет для общественности, в котором содержится вся необходимая информация о масштабах проекта, целях, праве на компенсацию, МРЖ, инструкциях по технике безопасности и охране окружающей среды, включая контактные данные координатора МРЖ в ГРП-ЭТ. 24-28 августа 2020 г. 700 экземпляров этой Информационной брошюры для общественности были переданы всем хокимиятам, находящимся на территории проекта, а также железнодорожным станциям Бухара, Ургенч, Мискин и Хива. Команда соблюдала все профилактические меры, связанные с COVID-19 по социальному дистанцированию, использованию масок для лица и дезинфицирующих средств для рук.
2. Информационная брошюра для общественности на узбекском языке приведена ​​в Приложении 2. Фотографии, демонстрирующие как распространялись эти брошюры, представлены в Приложении 6.
3. На заключительном этапе подготовки ПОЗП будут разработаны альтернативные меры по взаимодействию с заинтересованными сторонами и проведению консультаций с населением, с учетом существующих ограничений в условиях пандемии, и представлены дополнительные методы для получения соответствующей информации по проекту и отзывов от населения, попадающего под воздействие проекта, а также ЛВП.

## Механизм рассмотрения жалоб

1. Сферы деятельности и роль МРЖ заключаются в решении всех вопросов, связанных с вынужденным переселением, социальными и экологическими показателями. Местное население будет проинформировано о своем праве подавать жалобы и запросы по любому аспекту Проекта, включая отвод земель, компенсации и обжалование любого решения, практических работ или деятельности, имеющих отношение к Проекту. УТЙ обеспечит эффективность и результативность МРЖ на местном и национальном уровнях, и будет следить за тем, чтобы жалобы и обращения рассматривались своевременно и эффективно.

## Нормативно-правовая база и ППЗМ АБР 2009 г.

1. Правовая и политическая база проекта опирается на национальные законы и законодательство, касающееся политики в отношении отвода земель и выплаты компенсаций в Узбекистане, а также на Положении АБР о политике по защитным мерам 2009 года (ППЗМ). Принципы отвода земель и переселения (ОЗП) по данному проекту, приняты и описаны в данном проекте ПОЗП на основании анализа применимых законов и политических мер, а также требований Политики АБР.

## Право на получение компенсации

1. Право на получение компенсации ограничено датой крайнего срока, которая приходится на дату завершения окончательной переписи ЛВП во время проведения детального оценочного исследования после разработки рабочего проекта. УТЙ опубликует дату крайнего срока и доведет ее до сведения ЛВП до начала окончательной переписи ЛВП во время проведения общественных консультаций. ЛВП, поселившиеся на затронутых территориях после даты крайнего срока, не будут иметь права на компенсацию. Тем не менее, они будут заблаговременно извещены о строительстве до начала строительных работ. Вся компенсация будет основана на восстановительной стоимости.

## Институциональная структура

1. АО O’zbekiston Temir Yo’llari (УТЙ) будет являться исполнительным агентством (ИА), ответственным за реализацию проекта. В УТЙ работает Группа реализации проекта по электрификации и обновлению подвижного состава (ГРП-ЭТ), которая будет нести ответственность за общие мероприятия по вопросам отвода земель и переселения (ОЗП). В ГРП-ЭТ работает специально назначенный специалист по защитным мерам, который специализируется на деятельности, связанной с защитными мерами, и будет отвечать за обеспечение соблюдения и выполнения всех видов работ, относящихся к отводу земли и вынужденному переселению, в соответствии с законодательством и политикой Узбекистана и ППЗМ АБР. Консультант по инженерно-техническому надзору (ИТН) будет предоставлять поддержку ГРП-ЭТ в проведении мониторинга и составлении отчетности о соблюдении защитных мер.

## Обновление, реализация, мониторинг и отчетность в рамках ПОЗП

1. ​​Настоящий проект ПОЗП 2 будет обновлен до ПОЗП, готового к реализации, на основе анализа результатов ДОИ, переписи, СЭИ, инвентаризации активов и землевладения ЛВП, попадающих под воздействие проекта.
2. Время для подготовки и реализации ПОЗП будет определено в соответствии с общим графиком реализации проекта. Все мероприятия, связанные с отводом земель и компенсацией, планируются таким образом, чтобы провести выплаты компенсации до переселения и начала строительных работ. Консультации с общественностью, мониторинг и рассмотрение жалоб будут проводиться периодически в течение всего срока реализации проекта. Строительство может начаться только после того, как будут завершены все меры по компенсации и переселению. Реализация ПОЗП будет тщательно контролироваться, и это будет входить в обязанность УТЙ при содействии консультанта по инженерно-техническим работам. ГРП-ЭТ будет предоставлять АБР надежную основу для проведения оценки результатов реализации ПОЗП и выявления потенциальных затруднений и проблем, информация о которых будет передаваться в АБР в отчете о соблюдении ПОЗП. Утверждение АБР отчета о соответствии требованиям в реализации ПОЗП является условием для начала работ в тех областях, где будет проявляться воздействие ОЗП. Мониторинг соблюдения защитных мер будет проводиться постоянно в течение всего периода реализации проекта, результаты мониторинга будут освещаться в полугодовых отчетах о социальном мониторинге (ПОСМ), направляемых в АБР.

## Финансирование проекта и бюджет ПОЗП

1. Порядок постоянного и временного отведения земель, выдачи соответствующей компенсации ЛВП, имеющим право на компенсацию, согласно настоящему проекту ПОЗП, основаны на матрице выплат, разработанной в соответствии с законодательством страны, ППЗМ АБР 2009 Г. и примерами передового опыта. Общий бюджет ПОЗП составляет 2 066 526 140 сумов, что эквивалентно 202 700,76 долларов США.

# ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## Территория проекта

1. Основная территория проекта расположена в западной части Узбекистана и включает Бухарскую область (станция Бухара), Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область (станции Ургенч и Хива). Общая протяженность электрифицированной железной дороги между Бухарой и Хивой составит около 465 км (Рисунок 1.1-1.3).





Рисунок 1.1: Карта территории проекта

****

**Проект по электрификации железнодорожной линии Бухара-Мискин-Ургенч-Хива**

Станции

Подстанции

Железная дорога

**Условные знаки**

Рисунок 1.2: Проект по электрификации железнодорожной линии Бухара-Мискин-Ургенч-Хива



Рисунок 1.3: Расположение 10 внешних линий электроснабжения

## Обоснование проекта

1. В итоге проекта будет достигнуто улучшение грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в Западном Узбекистане. Проект направлен на достижение двух результатов:
2. Результат 1: Модернизированная железнодорожная инфраструктура вдоль линии Бухара – Мискин – Ургенч – Хива и прилегающих к ней участков. Это включает (i) строительство 8 тяговых подстанций, (ii) строительство 8 секционных постов, (iii) поставку и установку систем контактных сетей, (iv) поставку и установку систем сигнализации, телекоммуникаций, диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), (v) строительство внешнего источника питания, (vi) закупку оборудования и техники для технического обслуживания, и (vii) закупку специальных проводов для контактной сети. Кроме того, будет проведены небольшие работы по модернизации инфраструктуры электрификации на прилегающих линиях от Бухары до Ташкента и от Самарканда до границы с Афганистаном.
3. Результат 2: Развитие туристического экономического коридора Бухара – Мискин – Ургенч – Хива. Проект будет поддерживать УТЙ и правительство в следующих аспектах: (i) проведение маркетинга в отношении железных дорог в сочетании с более расширенной деятельностью в Узбекистане по привлечению туристов, (ii) поддержка местных администраций вдоль железнодорожного коридора с проектированием территорий возле станций, ориентированным на транзит, (iii) поддержка местных администраций вдоль железнодорожного коридора с планомерным устойчивым развитием туризма, при этом уделяя особое внимание укреплению устойчивости новых туристических объектов и экотуризма, (iv) внедрение системы электронных билетов, что позволит туристам и пассажирам на внутренних направлениях пользоваться более удобными способами бронирования билетов и (v) расширение участия женщин в экономической деятельности, связанной с туризмом, такой как работа в туристических информационных центрах и в торговле местными ремесленными изделиями.[[9]](#footnote-10)

## Определение потребностей в отводе земли в связи с проектом

1. Ниже приведены правила и технические стандарты Узбекистана по строительству и эксплуатации ЛЭП, тщательно соблюдаемые в ходе подготовки проекта и определения объемов работ. Большое внимание уделялось правилам и нормам Узбекистана по строительству и эксплуатации ЛЭП. В определенной степени в данных стандартах также указывается потребность в отводе земель.
2. В государственных КМК 2.10.08-97 определяются стандарты и инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации линий электропередачи, в частности, с напряжением 0,4-500 кВ, с требованиями о постоянном и временном отводе земель под линии электропередачи.
3. Постановление Кабинета министров № 93 «Правила защиты линий электропередачи» (17 мая 2010 г.) устанавливает правила безопасности для защиты ЛЭП.
4. Государственные требования СанПин РУз № 0236-07 (2007 г.) устанавливают санитарные нормы и правила техники безопасности для населения, проживающего вблизи высоковольтных линий электропередачи.
5. Расчеты по земельным участкам, необходимым для установки опор ЛЭП, зонам безопасности и временным земельным участкам, необходимым на период строительства ЛЭП различных типов и напряжения, проводятся в соответствии с требованиями, приведенными ниже:
6. Для установки ЛЭП необходим временный линейный коридор определенной ширины для натягивания токопроводящих кабелей разного напряжения.
7. Для строительства промежуточных, анкерно-угловых и анкерных опор требуется постоянный отвод земли на определенных поверхностях для их установки и временный земельный участок на период строительства в зависимости от типа опор и напряжения ЛЭП.
8. Для последующего монтажа опор электропередачи и натяжки токопроводящих кабелей потребуется выделение полосы отчуждения на разном расстоянии с каждой стороны внешнего токопроводящего кабеля.
9. Для безопасной эксплуатации ЛЭП необходимо выделить санитарно-безопасную зону для населения, проживающего вблизи ЛЭП.
10. Зона безопасности в 25 м и зона санитарной защиты в 15 м выделяются для ЛЭП 110 кВ и 220 кВ, ограничивая строительство каких-либо сооружений в этой зоне, при этом в этих зонах разрешено ведение сельскохозяйственных работ.
11. Ниже приведены фотографии схем устанавливаемых промежуточных и анкерных опор.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Промежуточные опоры | Анкерно-угловые опоры |

Рисунок 1.4: Промежуточные и анкерно-угловые опоры

1. Для размещения опор, натяжения кабеля и организации санитарно-защитной зоны применялись стандартные требования к отводу земель. В таблице 1.1 представлены расчетные потребности в отводе земель, составленные на основе норм[[10]](#footnote-11) по отводу земель для строительства ЛЭП 110 кВ и 220 кВ.
2. Согласно первоначальной оценке воздействия проекта постоянное и временное воздействие на землю затронет:
3. Обширные площади государственных сельскохозяйственных земель, арендуемые крупными фермерскими хозяйствами по договорам долгосрочной аренды.
4. Земли дехканских хозяйств, небольшие земельные участки, используемые местными домохозяйствами в сельскохозяйственных целях с правом передачи по наследству
5. Государственные земли, не используемые частными лицами.
6. Влияние проекта в виде воздействия на землю на постоянной и временной основе приведет к потере многолетних насаждений (фруктовых деревьев и однолетних культур). Жилые, коммерческие или вспомогательные постройки не пострадают.

**Таблица 1.1.** Расчетные потребности в отводе земли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Постоянный отвод (га)** | **Временный отвод (га)** | **ЛВП отсутствуют** | **Всего (га)** |
| Сельскохозяйственные фермы | 7.63 | 142.75 | 127 | 150.38 |
| Дехканские хозяйства | 0.59 | 11.31 | 306 | 11.90 |
| Сады | - | 2.9 | 23 | 2.9 |
| Резервные земли и лесной фонд | 18.90 | 391.55 | Гос. | 410.45 |
| **Всего** | **27.12** | **548.51** | **456** | **575.63** |

## Цель настоящего ПОЗП

1. Основной целью ПОЗП является выявление ЛВП, на которых оказывается постоянное и временное воздействие в результате отвода земель, оценка потерь и разработка соответствующих мер компенсации и снижения воздействия, с целью оказания помощи, либо повышения, или как минимум, восстановления их благосостояния до предпроектного уровня.
2. Настоящий ПОЗП основан на требованиях Положения АБР о политике по защитным мерам (ППЗМ) 2009 г. и соответствует законам, действующим в Республике Узбекистан.
3. Настоящий ПОЗП подготовлен в следующих целях:
4. устранение и смягчение воздействий, вызванных Проектом,
5. обеспечение соответствия требованиям ППЗМ АБР (2009 г.), и
6. определение компенсаций, переселение и оказание помощи по восстановлению домохозяйствам, попавшим под воздействие проекта.
7. Настоящий ПОЗП подготовлен УТЙ при технической поддержке, предоставляемой местными и международными специалистами по социальным защитным мерам и переселению в рамках Технического содействия в деятельности, финансируемой АБР (ТС), а также сотрудниками проектного института.
8. Настоящий ПОЗП будет уточнен до окончательного варианта, который будет готов к реализации по завершению рабочего проекта, разработанного подрядчиками, мобилизованными в рамках настоящего займа. Окончательный и готовый к реализации ПОЗП будет выполняться ГРП-ЭТ УТЙ и специалистами по социальным защитным мерам, привлеченными в составе группы консультантов по ИТН, мобилизованной в рамках настоящего займа. Работы по реализации ПОЗП начнутся после того, как АБР предоставит официальное решение об отсутствии возражений в отношении окончательного варианта данного ПОЗП.

## Меры, принимаемые для снижения воздействия проекта до минимума

1. Во время разработки структуры проекта консультанты по социальным защитным мерам провели дополнительную оценку воздействия проекта в отношении окружающей среды, социальных аспектов и аспектов переселения, и предложили внести некоторые незначительные изменения в прокладке трассы, которые позволили сохранить ряд построек, теплиц, фундаментов и амбаров, подлежащих сносу в результате строительных работ по проекту.
2. Подробная информация о предлагаемых изменениях, а также о сооружениях, выведенных из-под воздействия проекта, приводится в Приложении 1.

## Ограничения в ходе подготовки проекта ПОЗП

1. Из-за ограничений и мер по предотвращению пандемии COVID-19 консультанты не могли выполнять следующие работы: (I) проведение детального оценочного исследования на местах (проведение переписи, оценка социально-экономического положения, инвентаризация объектов, затронутых проектом); и (ii) выявление уязвимых ЛВП. Эти работы будут выполнены при подготовке окончательного/готового к реализации ПОЗП после завершения рабочего проекта.
2. Ориентировочный бюджет проекта опирается на данные, полученные из официальных отчетов о многолетних и однолетних культурах, на которые оказывается воздействие, а также на средних рыночных ценах для каждого вида фруктовых деревьев и однолетних культур, оказавшихся под воздействием, выращиваемых на территории проекта.

## Условия реализации проекта

1. На основании политики/практики АБР, подготовка настоящей проектной версии ПОЗП является условием для оценки проекта со стороны АБР​​. Для реализации проекта применяются следующие условия:

* **Подписание присужденного контракта**: проект будет реализовываться на основании контракта «проектирование-строительство/под ключ», поэтому УТЙ может заключить контракт на работы, относящиеся к последствиям вынужденного переселения, до представления и получения одобрения окончательного варианта ПОЗП со стороны АБР при условии, что в контракте напрямую предусмотрено, что этап установки и строительства (и его начало) строго зависит от: (i) подготовки окончательного ПОЗП, основанного на рабочем проекте, представленном и одобренном АБР; и (ii) уведомления, направленного со стороны УТЙ подрядчику и АБР в письменной форме о том, что соответствующие консультации, компенсационные выплаты и другие права на возмещение предоставлены пострадавшим людям в полном соответствии с ПОЗП согласно требованиям отчета о реализации ОЗП.
* **Начало строительных работ**: этап установки и строительства (и его начало) будет зависеть от рассмотрения и утверждения со стороны АБР отчета о реализации ПОЗП, с подтверждением, что все компенсационные выплаты и помощь в переселении были предоставлены всем ЛВП.
* **Полугодовые отчеты о мониторинге социальных защитных мер**, в которых изложены все проблемы в сфере ОЗП, проявляющиеся в ходе реализации проекта и все меры предпринятые в отношении ОЗП, направляются в АБР на рассмотрение и для публикации.

## Категории проекта

1. Проект ПОЗП 2 основан на анализе документации в условиях ограниченных выездов на места, в связи с ограничениями из-за пандемии. Согласно статусу в настоящее время проект отнесен к Категории B[[11]](#footnote-12). Тем не менее, после завершения проектных работ, данный проект ПОЗП будет обновлен на основе результатов выполненных ДОИ, переписи, СЭИ, оценки землевладения и инвентаризации активов, под воздействием проекта.
2. В ПОЗП, готовом к реализации, будет приведено точное количество уязвимых ЛВП, попадающих под сильное воздействие, и определит количество ДХПВ/ЛВП, которые должны быть переселены физически.
3. Категория B, присвоенная данному проекту, скорее всего, изменяться не будет.

# ГЛАВА 2. МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Меры, описанные ниже, предпринимаются для определения активов, затронутых проектом, их пользователей и определения соответствующих компенсационных выплат и пособий на восстановление источника дохода и благосостояния всех лиц, затронутых проектом, как минимум до предпроектного уровня. Более подробная оценка воздействия будет сделана после завершения рабочего проекта и ДОИ, и будет представлена виде окончательного ПОЗП, готового к реализации.

## Методы оценки воздействия

1. Обследование по оценке воздействия для данного ПОЗП проводилось на основании проекта строительства линии электропередачи от внешнего источника питания (110 кВ и 220 кВ, в общей сложности 369 350 м, округленно - 370 км). Во время подготовки проекта ПОЗП были проведены следующие работы:
2. **Выявление затронутых земель**: проектные схемы (в том числе точные места установки опор ЛЭП) были наложены на карты Google для определения количества земельных участков и их демаркации, включая количественную оценку в пределах определенного местоположения. Перечень затронутого имущества/участков составлялся на базе данных карты Google, а данные о статусе собственности, типе земель (сельскохозяйственные/несельскохозяйственные), названия пострадавших домохозяйств были собраны в ходе встреч с местными управлениями по кадастру.
3. **Инвентаризация потерь**: Предварительные данные о деревьях/культурах, затронутых проектом, были получены в местных управлениях по кадастру.

**Таблица 2.1.** Нормы отвода земельных участков под строительство ВЛ 110 кВ и 220 кВ[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Монтаж опор и ЛЭП** | **Площадь (м2)** | | | |
| **Постоянный отвод земли** | | **Временный отвод земли** | |
| **110 кВ** | **220 кВ** | **110 кВ** | **220 кВ** |
| 1 | Промежуточные и угловые башни кВ | 110 | 110 | - | - |
| 2 | Ширина полосы отчуждения для ЛЭП (метры) | - | - | Коридор 14 м | Коридор 18 м |
| 3 | Площадь земельного участка (га) | 110 | 110 | - | - |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Земли, попадающие под воздействие

1. Масштаб воздействия проекта на землю был определен на основе анализа данных обследования оценки воздействия. Воздействие проекта, рассматриваемое настоящим ПОЗП, распространяется на 3 области (Республика Каракалпакстан, Хорезмская и Бухарская области) и 13 районов (Ургенчский, Ханкинский, Багатский, Хазараспский, Тупраккалинский, Турткульский, Пешкунский, Ромитанский, Жандорский, Шафирканский, Каганский, Бухарский и Караулбазарский).
2. Подробное описание потребности в постоянном и временном отводе земель в разрезе районов и массивов, а также земли для постоянного отвода, выраженные в процентах, представлены в Приложении 3.
3. Общая площадь земель, затронутых проектом, составляет 575,63 га, из которых 27,12 га будут отведены, а 548,51 га будут отводиться только на временной основе. Затронутые земельные участки принадлежат/используются ЛВП для сельскохозяйственной деятельности, либо это резервные земли, принадлежащие хокимиятам и государственные лесные угодья.
4. Общая площадь земель под воздействием, принадлежащая/используемая 456 ЛВП (149 фермерских хозяйств и 307 частных дехканских хозяйств), составляет 162,27 га (8,21 га на постоянной основе и 154,06 га на временной). Все 456 ЛВП будут испытывать временное воздействие, а у 443 ЛВП[[13]](#footnote-14) земли будут отведены на постоянной основе. Под временным воздействием окажутся сады площадью 2,9 га. В общей сложности 410,47 га (18,92 га на постоянной основе и 391,55 га на временной) принадлежат государственному заповеднику, находящемуся в ведении местных хокимиятов и лесного хозяйства. Более подробная информация о затронутых землях представлена ​​в Приложении 3.

**Таблица 2.2.** Краткое описание земель, затронутых проектом, и ЛВП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название ТПС** | **Длина внешнего источника питания (км)** | **Напряжение в кВ** | **Общая площадь затронутых земель** | **Количество затронутых областей** | **Количество затронутых районов** | **Количество затронутых массивов** | **Количество ЛВП** |
| Ургенч | 1.5 | 110 | 2.23 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Хазарасп | 45 | 110 | 66.33 | 1 | 4 | 9 | 242 |
| 3.5 | 110 | 6.56 | 1 | 1 | 1 | 63 |
| Турон (Акчука) | 50 | 220 | 93.67 | 2 | 2 | 2 | - |
| Джакасай (Джейхун) | 25 | 220 | 46.83 | 1 | 1 | 2 | - |
| Кийиклы (Алабуга) | 70 | 110 | 103.14 | 1 | 1 | 1 | - |
| Парвоз (Азанир) | 76 | 110 | 111.98 | 1 | 3 | 3 | - |
| Навбахор (Машак) | 38 | 110 | 55.99 | 1 | 3 | 13 | 94 |
| 35 | 110 | 47.64 | 1 | 1 | 10 | 31 |
| **Бухара** | 28 | 110 | 41.26 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| **Всего:** | **370** | **-** | **575.63** | **3** | **13** | **41** | **456** |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Воздействие на сельскохозяйственные культуры

1. Обследование по оценке воздействия подтвердило воздействие на однолетние культуры. В соответствии с установленной на местах практикой, население выращивает хлопок и пшеницу в виде смешанной структуры посевов на одном и том же земельном участке. Таким же образом совместно выращиваются рис и люцерна. Подробная информация о площади земель, используемых для выращивания однолетних культур, с разбивкой по районам и массивам, представлена ​​в Приложениях 3 и 4. Более точная оценка будет сделана после завершения рабочего проекта и ДОИ, и будет отражена в окончательном варианте ПОЗП.
2. В окончательный ПОЗП будет добавлена ​​более конкретная информация о возделываемых культурах, уровне продуктивности затронутых земель, включая уровень производительности дехканских хозяйств и степень зависимости землепользователей от сельскохозяйственных культур в целях повышения благосостояния на основе вторичных источников.
3. Обследования ДОИ позволят выявить и дифференцировать способы обработки земли, используемые дехканскими хозяйствами и крупными сельскохозяйственными предприятиями. Значимые результаты будут оцениваться и рассматриваться в окончательном варианте ПОЗП, чтобы обеспечить, что все ЛВП смогут повысить свое благосостояние, либо, как минимум будут в состоянии поддерживать его на предпроектном уровне.

**Таблица 2.3.** Краткое описание однолетних культур под воздействием проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затронутые районы** | **Затронутые массивы** | **Затронутые посевные площади (га)** | **Земле-пользователи (ФХВП и ДХВП)** | **Вид основных возделываемых культур** |
| 13 | 4 1 | 162,27 | 456 | хлопок/пшеница/овощи/люцерна/рис |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Воздействие на деревья

1. Расчетное количество плодовых деревьев составляет 1160 штук. Основными видами фруктовых деревьев, выращиваемых на этой территории, являются яблони, вишни и сливы.
2. Фруктовые деревья на земельном участке в 2,9 га, затронутом проектом, принадлежат 23 ЛВП. Расчетное количество фруктовых деревьев, на которые распространяется воздействие, рассчитывалось исходя из плотности посадки в 5 на 5 м на одно плодовое дерево[[14]](#footnote-15). В Таблице 2.4 приводится расчетное количество плодовых деревьев в зоне воздействия проекта на 23 земельных участках, которые будут отводится на постоянной основе.

**Таблица 2.4.** Расчетное количество фруктовых деревьев под воздействием проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Район** | **Количество фруктовых деревьев** | **Количество ЛВП** |
| Хорезм | Ургенчский | 104 | 8 |
| Ханкинский | 44 | 1 |
| Багатский | 44 | 1 |
| Хазараспский | 112 | 1 |
| Бухара | Шафирканский | 392 | 7 |
| Пешкунский | 244 | 3 |
| Ромитанский | 220 | 2 |
| **2** | **8** | **1160** | **23** |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Сооружения, попадающие под воздействие проекта

1. Согласно существующему (в черновом варианте) проекту внешних линий электроснабжения ни одно сооружение не пострадает. Это будет подтверждено после завершения рабочего проекта.

## Воздействие на бизнес и занятость

1. По результатам оценки воздействия, хозяйствующие субъекты не будут затронуты выполняемым проектом. Кроме того, только лишь небольшие части (в среднем 1,12%) сельскохозяйственных земель, сдаваемых в аренду сельскохозяйственным предприятиям, попадут под воздействие, что не окажет влияния на фермерские хозяйства.
2. Остальная часть земельных участков, затронутых проектом, позволит землепользователям и сельскохозяйственным работникам продолжать свою деятельность без потерь в заработной плате.
3. Таким образом, подтверждается, что проект не повлияет на занятость этих сельскохозяйственных работников, и они смогут продолжить свою работу на остальной части сельскохозяйственных угодий.

## Степень воздействия

1. Сильное воздействие происходит в случае физического переселения ЛВП или в случае потери ЛВП 10% или более от общего производственного актива (приносящие доход сельскохозяйственные земли). В данном случае физического переселения ЛВП не будет.
2. Данные об общей площади сельскохозяйственных угодий затронутых домохозяйств собраны и сопоставлены с площадью земель, которая будет отводится на постоянной основе, в целях выявления всех ЛВП, на которых оказывается серьезное воздействие. Результаты расчетов, представленные в Приложении 3, подтвердили, что ни один из земельных участков, затронутых проектом, не потеряет более 10% земли, приносящей доход. Кроме того, максимально ожидаемый уровень воздействия на сельскохозяйственные земли составляет всего 3,143%[[15]](#footnote-16).
3. В детальной таблице, представленной в Приложении 3, приводятся данные о каждом земельном участке, затронутом проектом, общей площади землевладения, площади и процентных показателях воздействия проекта для подтверждения полного отсутствия серьезного воздействия в рамках предлагаемого проекта.

## Воздействие на уязвимые ЛВП

1. Информация об уязвимых ДХВП не может быть получена в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, в данном ПОЗП включены вопросы пособий для уязвимых слоев и порядок выявления уязвимых ЛВП после снятия ограничений и выполнения оценки социально-экономического положения.
2. В крайнем случае будут проведены дополнительные работы во время реализации ПОЗП. ГРП-ЭТ УТЙ соберет данные об уязвимых группах и обеспечит получение пособия уязвимыми слоями, всеми ЛВП, имеющими на это право, в соответствии с матрицей выплат, приведенной в утвержденном ПОЗП.

## Коммунальные услуги

1. Согласно структуре проекта и обследованию по оценке воздействия, проект не окажет влияния на коммунальные службы/имущество общественного пользования. Тем не менее, в случае каких-либо повреждений, эти сооружения будут полностью отремонтированы подрядчиком.

## Общий обзор воздействия

1. Общее воздействие компонентов данного проекта приводится в Таблице 2.5 ниже. Подробная разбивка воздействия на ЛВП и массивы приведена в Приложении 3.

| **#** | **Название ПС** | **Название и земельный участок внешнего источника питания** | **кВ** | **Название затронутой области** | **Название затронутого района** | **Количество массивов** | **Количество ЛВП** | **Общая площадь затронутой земля** | **Общая площадь земли под постоянным воздействием** | **Общая площадь земли под временным воздействием** | **Общая длина, м** | **Количество участков** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ургенч» | «Ургенчский» (1,5 км) | 110 | Хорезмская | Ургенчский | 1 | 9 | 2.23 | 0.12 | 2.11 | 1500 | 11 |
| 2 | «Хазарасп» | «Хазарасп» (45 км) | 110 | Хорезмская | Ургенчский | 9 | 42 | 8.13 | 0.407 | 7.72 | 5506 | 37 |
| Ханкинский | 92 | 35.63 | 1.78 | 33.85 | 24168 | 162 |
| Багатский | 85 | 17.66 | 0.88 | 16.78 | 11984 | 80 |
| Хазараспский | 23 | 4.91 | 0.242 | 4.67 | 3342 | 22 |
| «Хазарасп» (3,5 км) | 110 | Хорезмская | Хазараспский | 1 | 63 | 6.56 | 0.26 | 6.3 | 3500 | 24 |
| 3 | «Акчука» | «Акчука» (50 км) | 220 | Хорезмская | Тупроккалинский | 2 | - | 71.35 | 2.79 | 68.56 | 38090 | 254 |
| Республика Каракалпакстан | Турткульский | - | 22.32 | 0.88 | 21.44 | 11910 | 80 |
| 4 | «Джакасой» | «Джакасой» (25 км) | 220 | Республика Каракалпакстан | Турткульский | 2 | - | 35.4 | 1.39 | 34.01 | 18893 | 126 |
| Хорезмская | Тупроккалинский | - | 11.43 | 0.44 | 10.99 | 6107 | 40 |
| 5 | «Кийиклы» | «Кийиклы» (70 км) | 110 | Бухарская | Пешкунский | 1 | - | 103.14 | 5.14 | 98 | 70000 | 467 |
| 6 | «Парвоз» | «Парвоз» (76 км) | 110 | Бухарская | Ромитанский | 3 | - | 26.45 | 1.32 | 25.13 | 17950 | 120 |
| Жандорский | - | 27.58 | 1.38 | 26.2 | 18714 | 125 |
| Пешкунский | - | 57.95 | 2.88 | 55.07 | 39336 | 262 |
| 7 | «Навбахор» (Машак) | «Навбахор» (Машак) (38 км) | 110 | Бухарская | Шафирканский | 13 | 66 | 26.41 | 1.31 | 25.1 | 17932 | 119 |
| Пешкунский | 28 | 24.01 | 1.21 | 22.80 | 16292 | 109 |
| Ромитанский | - | 5.57 | 0.275 | 5.29 | 3776 | 25 |
| «Навбахор» (Машак) (35 км) | 110 | Бухарская | Ромитанский | 10 | 31 | 47.64 | 2.376 | 45.27 | 32350 | 216 |
| 8 | «Бухара-1» | «Бухара-1» (28 км) | 110 | Бухарская | Каганский | 4 | 16 | 23.66 | 1.16 | 22.50 | 16066 | 106 |
| Бухарский | 1 | 8.76 | 0.44 | 8.32 | 5940 | 40 |
| Караулбазарский | - | 8.84 | 0.44 | 8.4 | 5994 | 40 |
| **Всего** | | | | | | **41** | **456** | **575.636** | **27.12** | **548.51** | **369350** | **2465** |

# ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА

1. Во время подготовки ПОЗП Консультанты должны были соблюдать меры профилактики против COVID-19, введенные Правительством, поэтому ДОИ не проводилось. Социально-экономический профиль разработан на основе анализа Отчета о бедности и социальной оценке[[16]](#footnote-17), проведенного для проекта БМУХ на ранней стадии специалистом по социальным и гендерным вопросам.

## Введение

1. Основным источником информации для настоящего раздела являются данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике[[17]](#footnote-18). Во избежание влияния сезонных изменений и приведения всех данных в соответствие с последней информацией, Консультант использовал годовые данные, имеющиеся в наличии по состоянию на 1 января 2020 г. по результатам 2019 г. В тех случаях, когда некоторые данные еще не были опубликованы на момент составления отчета, при его подготовке использовались данные по состоянию на 1 января 2019 г. по итогам 2018 г.

## Краткая информация о территории проекта

1. Бухарская область расположена в центральной и юго-западной части Узбекистана и граничит с Кашкадарьинской и Навоийской областями Республики Узбекистан и Республикой Туркменистан. Общая площадь насчитывает 40,22 тыс. кв. км. Территория региона представляет собой волнистую равнину с отдельными возвышениями, значительную часть территории занимают пески Кызылкум, и только на юге, в низовьях Зарафшана, есть небольшие орошаемые оазисы: Гиждуван, Бухара, Каракуль.
2. Бухарская область была образована 15 января 1938 г. Бухарская область разделена на 11 административных районов: Алатский, Бухарский, Гиждуванский, Жандорский, Каганский, Каракульский, Караулбазарский, Пешкунский, Рамитанский, Шафирканский и Вобкентский. Самый большой город это Бухара (население 277 800 человек) [[18]](#footnote-19), который является административным центром области, другие крупнейшие города это Каган (население 60 700 человек) и Гиждуван (население 46 100 человек).
3. Основными отраслями сельского хозяйства являются производство хлопка и пшеницы, овощеводство, овцеводство. Основными отраслями промышленности являются топливная (нефть и газ), химическая и нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов, легкая (хлопкоочистительная промышленность) и пищевая промышленность.
4. Хорезмская область расположена на северо-западе Узбекистана в низовьях реки Амударья. Общая площадь составляет 6,05 тыс. кв. км и занимает 1,4 процента территории Узбекистана. На севере Хорезмская область граничит с Республикой Каракалпакстан, на юге с Туркменистаном, на северо-востоке с Бухарской областью Узбекистана.
5. Хорезмская область была образована 15 января 1938 г. Хорезмская область разделена на 10 административных округов: Багатский, Гурленский, Хивинский, Кошкупырский, Шаватский, Ургенчский, Ханкинский, Хазараспский, Янгиарыкский и Янгибазарский. Самый крупный город это Ургенч (население 141 700 человек), который является административным центром области, другой по величине город это Хива (население 90 700 человек).
6. Основные отрасли сельского хозяйства в Хорезмской области: хлопководство, бахчеводство, рисоводство, мясное и молочное животноводство, шелководство. Основные отрасли промышленности: автомобилестроение, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, строительные материалы, легкая, пищевая, мукомольная и крупяная промышленность.

## Демография

1. Бухарская область занимает 9% общей площади Узбекистана, это третья по величине область после Каракалпакстана и Навоийской области, а население Бухарской области составляет 5,7% от общей численности населения Узбекистана, плотность здесь ниже средней по стране, и составляет 47,8 человек на кв. км. Хорезмская область занимает 1,3% от общей площади Узбекистана, это третья по величине область Узбекистана после Сырдарьинской и Андижанской областей. Население Хорезмской области составляет 5,5% от общей численности населения Узбекистана. Доля городского населения на территории проекта составляет около 35%, а сельского населения 65%. Подробная информация о демографических показателях представлена в таблице 3.1.

**Таблица 3.1.** Демографические показатели на территории проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Население**  **(в тыс. чел.)** | | **Плотность населения на кв. км.** | **Пол**  **(Доля в %)** | | **Прирост населения, профиль** | **Средний возраст населения** |
| **Янв. 2019 г.** | **Янв. 2020 г.** | **Муж** | **Жен** |  |  |
| Бухарская | 1 894,8 | 1 924,2 | 47,8 | 50,0 | 50,0 | 21,6 | 29,9 |
| Хорезмская | 1 835,7 | 1 866,7 | 308,5 | 50,0 | 50,0 | 22,2 | 28,3 |
| **Узбекистан** | **33 255,5** | **33 905,8** | **74,1** | **50,2** | **49,8** | **24,3** | **28,7** |

1. Около 60% от общей численности населения на территории проекта это лица трудоспособного возраста, 30% - молодые люди до 16 лет, остальные 10% - жители пенсионного возраста. Соотношение мужчин и женщин одинаково: 50,0% мужчин и 50,0% женщин. Средний размер домохозяйства составляет 5 человек. В Хорезмской области 97% населения составляют узбеки, остальные - русские, туркмены и др. В Бухарской области около 83% - узбеки, 6% - русские, 5% - таджики, 3% - татары, 1% - корейцы и 2% - другие. Здесь в основном говорят на узбекском языке, но часть населения говорит также на русском и таджикском языках.

## ВВП и экономические сектора

1. По валовому внутреннему продукту экономика Узбекистана занимает второе место в ​​Центральной Азии после Казахстана. Несмотря на то, что в последние годы народное хозяйство страны растет быстрыми темпами, экономическая ситуация в Узбекистан до сих пор классифицируется на уровне дохода ниже среднего. Внешняя торговля зависит от сырьевых товаров. Основными статьями экспорта являются нефть/газ и энергоносители, хлопок и продукты питания, а основными статьями импорта являются машины, химическая продукция и продукты питания. Основными торговыми партнерами в экспорте являются Российская Федерация, Казахстан и Китай, а в импорте это Российская Федерация, Корея и Китай.
2. По предварительным данным, ВВП Узбекистана в 2019 г. составил 511 838,1 млрд сумов, или 57 907 млн долларов США[[19]](#footnote-20) и увеличился на 5,6% по сравнению с 2018 годом. Индекс дефлятора ВВП составляет 119,2% по сравнению с 2018 годом.
3. Сельское хозяйство является ведущим сектором в формировании валового регионального продукта на территории реализации проекта, его доля составляет 42-45%, за ним следует сфера услуг с 27-30%, как показано на Рисунке 3.1. Бухарская (5,2%) и Хорезмская (3,7%) области в сумме обеспечили 8,9% ВВП Узбекистана в 2019 году. Подробная информация о структуре ВВП в областях на территории проекта представлена в Таблице 3.2.

Услуги

С/х, лесное и рыбное хоз-во

Промышленное производство

Налоги

Строительство

**Бухара**

**Хорезм**

Рисунок 3.1: Валовой региональный продукт на территории проекта по секторам в 2017-2019 гг.

**Таблица 3.2.** ВВП в областях на территории проекта БМУХ в 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отрасли** | **Бухарская область** | | **Хорезмская область** | |
| **(млрд сумов)** | **(млн долл. США)** | **(млрд сумов)** | **(млн долл. США)** |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 11,262.0 | 1,274.1 | 8,728.3 | 987.5 |
| Промышленное производство | 4304.6 | 487.00 | 2715 | 307.2 |
| Строительство | 1921.5 | 217.4 | 1170.9 | 132.5 |
| Услуги | 7001.3 | 792.1 | 5,680.4 | 642.7 |
| Налоги | 2205.6 | 249.5 | 841.9 | 95.3 |
| ВСЕГО | **26,695.0** | **3,020.1** | **19,136.5** | **2,165.0** |
| **Доля в общем ВВП страны** | **5.2%** | | **3.7%** | |

## Трудовые ресурсы и занятость

1. Общая численность рабочей силы в Узбекистане на 1 января 2019 г. составила 18 829,6 тыс. человек или 56,6% от общей численности населения. Это население в возрасте от 16 до 60 лет (для женщин – 55 лет).
2. Экономически активное население, которое представляет собой сумму занятых и безработных в поиске работы, составило 14 641,7 тыс. человек (77,7% от общей численности рабочей силы). Экономически активное население Бухарской области составило 887,7 тыс. человек, Хорезмской области - 786,0 тыс. человек.
3. Численность безработных, определяемая по методике учета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве, утвержденной Постановлением Кабинета министров от 24 мая 2007 г. № 106, составляла в среднем 9,3% от экономически активного населения. По последним данным, опубликованным Министерством занятости и трудовых отношений, уровень безработицы в стране снизился до 9,0% (снижение на 0,3%) в 2019 г.[[20]](#footnote-21)
4. В Хорезмской области уровень безработицы выше среднего по республике - 9,5%, в Бухарской области ниже среднего по республике - 8,7% (таблица 3.3). Средний возраст занятого населения составляет 36,4 года для женщин и 37,9 лет для мужчин, что указывает на более высокий уровень безработицы среди молодежи в зоне реализации проекта.

**Таблица 3.3.** Статистика трудовых ресурсов на территории проекта в 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Численность рабочей силы** | **Численность экономически активного населения** | **Количество занятого населения** | **Уровень безработицы (%)** |
| Бухарская | 1,077.8 | 887.7 | 810.1 | 8.7% |
| Хорезмская | 1,013.4 | 786.0 | 711.8 | 9.5% |
| **Узбекистан** | **18,829.6** | **14,641.7** | **13,273.1** | **9.3%** |

Другое

Финансы и страхование

Гостиничные и ресторанные услуги

Транспортировка и хранение

Торговля

Строительство

Рисунок 3.2: Занятое население по отраслям экономики (в %)

1. Около 1/3 занятого населения на территории проекта работает в сельскохозяйственном секторе. Строительство, промышленность, торговля и образование являются следующими по величине источниками занятости для жителей территории проекта, как показано на Рисунке 3.2. Доля населения, занятого в сфере транспортировки и хранения, в Бухарской области (5,7%) вдвое выше, чем в Хорезмской области (2,8%). А доля населения, работающего в сфере обслуживания гостиниц, ресторанов и общепита (гостинично-ресторанный бизнес), составляет около 2%. После окончания реализации данного проекта планируется повышение уровня занятости в сфере услуг, особенно в Хорезмской области, в связи с увеличением количества туристов, посещающих этот регион.
2. С февраля 2020 г. минимальная заработная плата для сотрудников, работающих полный рабочий день, не должна быть ниже 679 330 сумов[[21]](#footnote-22) (или 71,2 доллара США), с повышением на 7% с 2019 г. Среднемесячная заработная плата на территории реализации проекта варьируется от 200 до 300 долларов США.

## Миграция

1. Около 2,6 миллиона граждан Узбекистана в настоящее время работают за границей, согласно информации, предоставленной Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в 2019 г. Доля денежных переводов, отправленных трудовыми мигрантами, в общем доходе домохозяйств в разрезе областей колеблется от 4,8% до 24,4% в год. Самая высокая доля денежных переводов из-за границы в общих доходах населения наблюдается в Хорезмской области Узбекистана, увеличившись на 1,2% по сравнению с 2018 годом и достигнув 24,4% в 2019 году, в Бухарской области она также выше среднего показателя по Узбекистану (Рисунок 3.3).
2. В 2018 г. по данным Центрального банка Узбекистана трудовые мигранты отправили своим семьям в Узбекистан около 5 млрд. долларов США: 77,5% из России, 6,3% из Казахстана, 4,0% из Турции, 3,7% из США, 2,1% из Южной Кореи и других стран.

**Бухара**

**Хорезм**

Рисунок 3.3: Доля денежных переводов из-за границы в общих доходах населения, %

1. Согласно недавней публикации[[22]](#footnote-23) по данным обследования домохозяйств страны «Слушая граждан Узбекистана[[23]](#footnote-24)», организованного Всемирным банком и проведенного в июле 2018 года: «Как в абсолютных цифрах, так и в процентах, большинство трудовых мигрантов из Узбекистана проживали в более бедных и сельских районах. Более 26% беднейшего квинтиля домохозяйств в Узбекистане включают по крайней мере одного члена семьи, который является международным мигрантом, по сравнению с примерно 14% в самом богатом квинтиле. Беднейшие домохозяйства также сильнее всего зависят от денежных переводов, которые они получают из-за границы: денежные переводы составляют 11% дохода домохозяйств в беднейших квинтилях домохозяйств и около 8 процентов в самых богатых квинтилях. Два наиболее важных направления использования дохода от денежных переводов: это питание и покупка или улучшение жилья (в общей сложности, на них приходится около 82% первоочередного использования доходов от денежных переводов). Расходы на продукты питания значительно чаще упоминаются среди более бедных домохозяйств. Тем не менее, важно отметить, что, доход от денежных переводов имеет тенденцию расслаблять бюджеты домохозяйств в целом (доход «взаимозаменяемый»), поэтому это довольно субъективная мера влияния дохода от денежных переводов на благосостояние».
2. Российская Федерация на сегодняшний день является крупнейшим пунктом назначения для международных мигрантов из Узбекистана. До 2015 года региональные соглашения о сотрудничестве, разрешающие безвизовый въезд и отказ от определенных требований по регистрации, способствовали развитию такой миграции (Ажвад и др., 2014). Тем не менее, изменения в миграционном законодательстве в России с 2015 года, серьезно снизили те удобные возможности для легальной миграции в Россию мигрантов из-за границ Евразийского союза. Несмотря на это, страна остается доминирующим направлением, на которое приходится более 75% нынешних зарубежных мигрантов, за ней следуют Казахстан с почти 14% и Турцию с почти 5% мигрантов. По сравнению с другими странами Центральной Азии, это относительно диверсифицированный набор стран назначения. Такое разнообразие частично зависит от языковых и культурных связей: узбекский - тюркский язык, что в некоторой степени снижает адаптацию, необходимую для миграции в Турцию, кроме того, в Узбекистане проживает большая корейская диаспора.

## Доход и бедность

1. Общий совокупный доход в областях реализации проекта на душу населения выше среднего по Узбекистану, как показано на Рисунке 3.4. В долларах США общий годовой доход на душу населения в 2019 г. в Бухаре составлял 1 440 долларов, в Хорезме – 1 224 доллара, а в среднем по Узбекистану – 1 165 долларов. Среднегодовой обменный курс в 2019 году по данным Государственного комитета по статистике Узбекистана составлял $ 1 = 8 839 сумов.


Узбекистан

Хорезм

Бухара

Рисунок 3.4: ВВП на душу населения в 2017-2019 гг. (в млн. сумов)

1. Структура совокупного дохода населения представлена ​​на Рисунке 3.5. В Бухаре 70% и в Хорезме 62% доходов получены в результате трудовой деятельности. Доходы от трудовой занятости складываются из доходов наемных работников и самозанятого населения. Доля доходов от самозанятости в общих доходах по регионам колеблется от 15,5% (в городе Ташкенте) до 60,2% (в Джизакской области), в Бухаре - 50% и в Хорезме - 43,2%.
2. Перечисления, которые включают социальную помощь и денежные переводы, отправленные из-за границы составляют 26,7% в Бухарской области и 32,9% в Хорезме. А доход от собственного производства, как правило, продукции сельского хозяйства (земледелие и животноводство) на небольших земельных участках, прилегающих к дому, составляет 3-5% от общего дохода населения.
3. Влияние доходов от собственности на изменения в общих доходах населения незначительно. В прошлом периоде эти поступления способствовали повышению общего дохода примерно на 1,2%. Две трети объема доходов от собственности, полученных в январе-декабре 2019 года, приходилось на город Ташкент - 66,5%. Следующие по значимости области это Ташкентская (5,5%), Самаркандская (4,4%) и Ферганская (4,0%) области. В Бухарской области: 3,3, в Хорезмской: 3,2%.

****

***Доход от собственного производства для собственного потребления собчтрудоустройства***

***Доход от перечислений***

***Доход от трудоустройства***

**Бухара**

**Хорезм**

Рисунок 3.5: Структура совокупного дохода населения в 2019 г.

1. Расходы домашних хозяйств делятся на потребительские и непотребительские. Потребительские расходы включают все частные покупки товаров длительного пользования, товаров краткосрочного пользования и услуг, а непотребительские расходы включают уплату налогов, кредитов, страхование и т. д. В 2018 году потребительские расходы домохозяйств составили 84,6% от общих расходов домашних хозяйств, а непотребительские расходы - 15,4%.
2. В 2018 году в среднем каждый член домашнего хозяйства потратил на потребление 572 300 сумов (68 долларов США), в Бухарской области домохозяйства потратили в среднем 608 000 сумов (73 доллара США), а в Хорезмской - 669 800 сумов (80,5 долларов США), как показано на Рисунке 3.6.

Узбекистан

Хорезм

Бухара

Рисунок 3.6: Среднемесячные потребительские расходы домохозяйств в 2018 г. на душу населения


1. Около 45% потребительских расходов тратятся на покупку продуктов питания и питание вне дома, 31,5% расходуется на покупку одежды, обуви, кухонной и бытовой техники, мебели и других непродовольственных товаров. На транспорт домохозяйства тратят 3,4% общих потребительских расходов, что составляет около 10 долларов в месяц на одно домохозяйство на территории проекта (Рисунок 3.7).

Рисунок 3.7: Структура потребительских расходов домохозяйств в 2018 г.

1. За последнее десятилетие Узбекистан добился значительного прогресса в снижении числа лиц с низким доходом и решении проблемы недоедания. Официальная статистика показывает, что уровень бедности в стране уменьшился с 19,5% в 2001 году до 11,4% в 2018 году. Социальная связанность поддерживается за счет более справедливого распределения доходов, создания возможностей для трудоустройства с особым упором на сельские регионы и уделения внимания уязвимым группам населения (рис. 3.8).

Рисунок 3.8: Доля населения Узбекистана ниже национальной черты бедности

1. Этот расчет бедности основан на 2 100 килокалорий в день по рекомендации Всемирного банка, как указано на официальном сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
2. Тем не менее, Всемирный банк согласно последней редакции, внесенной в 2011 году, рассчитал новый уровень черты, установленный на уровне 1,90 доллара США в день, при использовании национальной черты бедности в беднейших странах. Но кроме международной черты бедности «с низким доходом» Всемирный банк также использует черту бедности по доходу, что облегчает сравнение между странами, находящимися на аналогичных стадиях развития. Черты бедности по классам доходов определены для стран с доходами ниже среднего и выше среднего, и основаны на национальных чертах бедности стран в каждой группе. Поэтому, они предлагают более подходящий порог для измерения бедности в странах в каждом классе дохода. Эти черты определены в размере 3,2 доллара США (для стран с уровнем дохода ниже среднего) и 5,5 доллара США (для стран с уровнем дохода выше среднего). Применяемые показатели уровня благосостояния или потребления такие же, как и для определения международной черты бедности.
3. До недавнего времени Узбекистан не предоставлял международному сообществу официальные данные, необходимые для оценки сопоставимых на международном уровне показателей бедности на регулярной основе. В связи с этим, последние официальные и сопоставимые на международном уровне оценки относятся к началу 2000-х годов. Несмотря на это, в 2018 году Всемирный банк в сотрудничестве с Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике и другими партнерами запустил новое обследование под названием «Слушая граждан Узбекистана». Это исследование включало комплексное базовое обследование, которое может быть использовано для оценки сопоставимых уровней бедности. Такие оценки показывают, что в 2018 году уровень бедности в Узбекистане, измеренный на уровне 3,2 доллара в день, приходился на 9,6 процента населения, и 36,6 процента населения было на уровне 5,5 доллара в день[[24]](#footnote-25).
4. Уровни бедности по областям представлены на Рисунке 3.9. По этим данным, уровень бедности в Бухарской области ниже среднего, но выше, чем средний уровень по Хорезмской области.



3,2 долл. в день (доход)

3,2 долл. в день (потребление)

Рисунок 3.9: Уровень бедности по областям Узбекистана (2018 г.)

***Источник:*** *Обследование «Слушая граждан Узбекистана», Всемирный банк.*

1. Программа сокращения бедности будет впервые разработана в Узбекистане совместно с Всемирным банком, ПРООН и другими международными организациями. Об этом заявил Президент Узбекистана в своем обращении к парламенту 24 января 2020 г. Он предложил выделить 700 миллионов долларов на преодоление этой проблемы, тем не менее, эту ситуацию нельзя разрешить только за счет выплат[[25]](#footnote-26).

## Образование

1. Система образования в Узбекистане в настоящее время находится в ведении трех министерств: Министерства дошкольного образования, Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образования. Система образования в Узбекистане включает
   * + - 1. Дошкольное образование (начальное от 3 до 6 лет)
         2. Общее среднее образование (от 6 до 15 лет)
         3. Среднее специальное образование (от 15 до 18 лет)
         4. Высшее образование (бакалавриат и аспирантура - от 18 лет).
2. Девочки и мальчики юридически считаются равными и учатся в одних классах и школах. Школы открыты для всех этнических групп, и проблемы меньшинства в школах довольно редкие. По данным ЮНЕСКО, в Узбекистане уровень грамотности взрослого населения составляет 99,99%, уровень грамотности мужчин составляет 99,99%, а уровень грамотности женщин - 99,98%.
3. Общее среднее образование в Узбекистане является бесплатным (подразумевается отсутствие платы за обучение) и обязательным в стране, что привело к почти всеобщему зачислению на учебу в этом подсекторе. На начало 2018/2019 учебного года общее количество общеобразовательных учреждений составляло 9 774, в том числе 9 648 общеобразовательных школ, 37 начальных, 89 других учреждений. Сюда входят 6 044 школы (62%), расположенные в сельской местности, и 3 730 школ (38%) в городах. Количество школ в Бухарской и Хорезмской областях и количество учеников, зачисленных в 2018/2019 году, представлены в Таблице 3.4.

**Таблица 3.4.** Средние школы в зоне реализации проекта в 2018/2019 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Количество школ** | **Количество учеников, обучающихся в школах (в тысячах)** | **Количество учителей, работающих в школах (в тысячах)** | **Среднее количество учеников на одного учителя** |
| Бухарская | 539 | 313.6 | 27.0 | 11.6 |
| Хорезмская | 526 | 341.3 | 29.1 | 11.7 |
| **Узбекистан** | **9,774** | **5,850.9** | **457.8** | **12.8** |

1. По данным Государственного комитета по статистике, в настоящее время в Узбекистане действуют 123 лицея и 1414 профессиональных колледжей, в которых обучаются 728,1 тыс. студентов. В Узбекистане с начала 2018/2019 учебного года 360,2 тыс. студентов получают образование в высших учебных заведениях, из них 22,1% студентов обучаются на основе государственных грантов, 77,9% - на платной контрактной основе. Всего на территории проекта действует 8 высших учебных заведений, в которых обучаются 34,3 тысячи студентов (Таблица 3.5). Необходимо отметить, что около половины высших учебных заведений расположены в городе Ташкенте (42 из 98), и большая часть студентов из Бухарской и Хорезмской областей обучаются в университетах и институтах Ташкента.

**Таблица 3.5.** Средние, специальные и высшие учебные заведения в 2018/2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Академи-ческие лицеи** | **Студенты лицеев (тыс.)** | **Профессиональные колледжи** | **Студенты колледжей (тыс)** | **Высшие учебные заведения** | **Студенты высших учебных заведений (тыс)** |
| Бухарская | 6 | 3.7 | 81 | 38.6 | 5 | 20.9 |
| Хорезмская | 5 | 3.9 | 86 | 39.0 | 3 | 13.4 |
| **Узбекистан** | **123** | **71,8** | **1,414** | **656,3** | **98** | **360,2** |

1. Анализ доли женщин в образовательных учреждениях в Узбекистане показывает интересную картину: гендерный паритет почти достигается в дошкольных учреждениях и держится на одном уровне до профессиональных колледжей, после этого доля женщин резко снижается. В академических лицеях учится только 78 женщин на каждые 100 зачисленных мужчин, и только 61 женщина на 100 мужчин учится в высших учебных заведениях и, наконец, на исследовательские должности зачисляются только 53 женщины на каждые 100 мужчин.
2. Министерством народного образования недавно принят второй План по развитию сектора образования (на 2019–2023 гг.)[[26]](#footnote-27). Этот План был разработан при участии различных управлений министерств образования и других отраслевых министерств (финансов, экономики, здравоохранения, занятости и трудовых отношений), а также Государственной инспекции по надзору за качеством образования, Государственного комитета по статистике и международных партнеров по развитию.
3. План по развитию сектора образования на 2019–2023 гг. имеет общую концепцию, отражающую реформы, недавно принятые Правительством Узбекистана, и согласуется с национальной стратегией развития на 2017–2021 годы. Он представляет собой долгосрочное стратегическое направление для достижения основных политических приоритетов национальной системы образования.
4. План по развитию сектора образования отвечает многим приоритетам в области развития, определенным как в национальных приоритетах страны, так и в глобальных.

## Здравоохранение

1. Согласно страновому обзору ВОЗ[[27]](#footnote-28), как и в большинстве других стран, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти как среди людей до 65 лет, так и среди лиц старшего возраста. Доля смертности в возрасте до 65 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания и пищеварительной системы, а также инфекционных и паразитарных заболеваний выше, чем в среднем по Европе, тогда как доля смертности от рака ниже. Эти различия еще более заметны по сравнению со средними показателями только по западноевропейским странам.
2. Смертность от рака в Узбекистане, одна из самых низких по региону, неуклонно снижается с 1986 года. Показатель смертности от рака трахеи/бронхов/легких также значительно ниже, чем в среднем по новым независимым государствам (ННГ) и ЕС, и остается одним из самых низких в Европейском регионе. Основные показатели медицинских услуг представлены в таблице 3.6. Всего на территории проекта действуют 123 больницы на 15,2 тыс. мест. Кроме того, здесь работают 789 поликлиник с общей пропускной способностью для медицинского наблюдения в 41,9 тыс. человек за смену.

**Таблица 3.6.** Показатели услуг здравоохранения в 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Количество больниц** | **Общее количество мест в больницах (в тысячах)** | **Количество клиник** | **Общее количество посещений в день** | **Количество впервые зарегистрированных заболеваний на 100 000 человек** |
| Бухарская | 81 | 8.3 | 486 | 21.4 | 32,352.1 |
| Хорезмская | 42 | 6.9 | 303 | 20.5 | 51,601.9 |
| **Узбекистан** | **1,165** | **153,6** | **5,631** | **440,9** | **47,853.8** |

## Женщины в контексте местных условий

1. Женщины в основном занимаются домашним хозяйством. Женщины участвуют в процессах принятия решений по ведению домашнего хозяйства и организации семейных дел. Во время переписи и социально-экономического обследования большинство семей предлагали в качестве респондентов членов домохозяйства мужского пола, хотя женщины, возглавлявшие домохозяйства, на которые оказывается воздействие проекта, являлись активными и заинтересованными респондентами. Женщины активно участвуют в процессе принятия решений, касающихся заботы о семье, образования детей, домашних дел и разделения социальных обязанностей.

## Влияние на коренные народы

1. Данный проект этнически нейтральный, так как представители разных национальностей имеют равные права и равный доступ к общественным и социальным объектам. Ни одна группа местного населения не проявляла каких-либо специфических или уникальных черт, которые можно было бы идентифицировать как отдельную группу представителей меньшинств. Воздействия проекта на коренные народы не ожидается.
2. В стране в целом, а также на территории реализации данного инвестиционного проекта отсутствуют какие-либо сообщества, которые могут быть определены как коренные народы в соответствии с Положение АБР о политике по защитным мерам (2009 г.). Следовательно, классификация воздействия на коренные народы для предлагаемого проекта относится к Категории C, и никаких дополнительных мер не требуется.

# ГЛАВА 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Правовая и политическая база проекта основана на национальных законах и законодательстве в отношении политики отвода земель и выплаты компенсаций в Узбекистане, а также на Положении АБР о политике по защитным мерам 2009 года (ППЗМ). Принципы ОЗП в рамках проекта приняты на основании анализа применимых законов, нормативных актов и требований Политики АБР.

## Применимое законодательство страны

1. **Конституция Узбекистана** (8 декабря 1992 г.) гарантирует права собственности, свободу экономической деятельности и правовую защиту всех форм собственности. Собственники имущества могут владеть, использовать и распоряжаться своими активами по своему усмотрению, не нанося вреда окружающей среде и не нарушая прав и интересов других лиц, охраняемых законом (статьи 36, 53 и 54). Земля, полезные ископаемые, водные ресурсы, фауна и флора, а также другие природные ресурсы являются национальным богатством. Государство охраняет и обеспечивает их рациональное использование (статья 55).
2. **Земельный кодекс** (30 апреля 1998 г.) регулирует управление земельными ресурсами, распределение и передачу земельных участков и права землепользования. Среди других норм им определяется (i) ответственность органов власти (Кабинета министров и администрации областей, районов и городов) в управлении земельными ресурсами, (ii) права и обязанности землепользователей, (iii) категории земель и (iv) ) условия прекращения права землепользования, в том числе отвод земель для государственных и общественных нужд на основании решения органов власти (районных, городских, областных хокимиятов) или Кабинета Министров, и по согласованию с землепользователями. В случае возникновения спора решение принимает Суд (статья 37). Физические и юридические лица могут обжаловать постановление суда (статья 36). Законные землепользователи получают полную компенсацию за все убытки, включая упущенную выгоду, и земельные участки равной стоимости (статьи 39 и 41).
3. **Земельный кодекс** определяет дополнительные положения о компенсации, включая упущенную выгоду (статья 86), в случае (i) отвода, выкупа или временного пользования землей, (ii) ограничений землепользования в связи с установленными водоохранными зонами, прибрежными полосами, санитарно-защитными зонами водных объектов, зонами формирования поверхностных и подземных вод, курортными зонами, общественными территориями биосферных заповедников, охраняемыми зонами вокруг национальных парков, заповедников, национальных памятников природы, культурного наследия, сбросов, дорог, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
4. **Гражданский кодекс** (29 августа 1996 г.) среди других норм: (i) определяет правовой статус всех участников гражданских правоотношений, (ii) договорные обязательства, (iii) порядок защиты прав собственности, в том числе на интеллектуальную собственность и личные неимущественные отношения, и (iii) предоставляет общие правила прекращения права собственности и компенсации. Таким образом, предусматривается полная компенсация всех убытков пострадавшим лицам, если законом или соглашениями не предусмотрено иное. Согласно статье 14 лицо, утратившее имущественные права, имеет право на компенсацию всех утраченных вещей и упущенной выгоды:
   1. Затраты, которые ЛВП понесли или должны понести для восстановления прав собственности;
   2. Утрата или повреждение имущества (реальный ущерб); а также
   3. Доходы, которые были бы получены ЛВП при нормальных условиях гражданского товарооборота, если бы их права собственности не были затронуты (упущенная выгода).
5. В соответствии с Гражданским кодексом, если международным договором или соглашением, подписанным Узбекистаном, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, правила международного договора или соглашения имеют преимущественную силу (статья 7). Согласно пункту 3 статьи 8 права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают при государственной регистрации таких прав, если иное не предусмотрено законом. Пункт 1 статьи 84 предусматривает, что право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Это означает, что землепользователи не могут устанавливать права собственности без прохождения государственной регистрации. Важно понимать и применять это требование в процессе отвода земель и переселения, в том числе при сносе зданий.
6. **Налоговый кодекс** (25 декабря 2007 г.), наряду с другими налоговыми вопросами, предусматривает снижение налогов и освобождение от налогов на имущество, доходы и налогооблагаемые доходы уязвимых слоев населения.
7. **Трудовой кодекс** (21 декабря 1995 г.) регулирует трудовые отношения всех форм занятости и является обязательным для всех работодателей и работников, включая граждан Узбекистана, иностранных граждан, лиц без гражданства и сотрудников иностранных международных организаций и юридических лиц. Кроме других норм, Кодекс содержит положения о (i) защите интересов, а также охране здоровья и правила техники безопасности работников, и (ii) гарантии компенсации за потерю работы, выплачиваемой работодателем. В случаях вынужденного переселения инициаторы проекта выплачивают компенсации. Это не гарантирует выплату компенсаций неофициальным работникам и, поэтому, не гарантирует, что все ЛВП, потерявшие работу, получат компенсацию[[28]](#footnote-29).
8. **Закон «Об оценочной деятельности»** (2009 г. в действующей редакции). Законом предусматривается, что оценка является лицензируемой деятельностью, и оценщики должны быть лицензированными и независимыми (статья 4). Он предусматривает случаи, когда оценка является обязательной, в том числе при отводе активов (статья 11). В законе не приводятся подробные методики проведения оценочной деятельности, но содержатся ссылки на стандарты оценки и другие нормативные акты, относящиеся к различным отраслям. В случае возникновения споров, по необходимости, для проверки достоверности отчета об оценке, экспертиза проведенного отчета об оценке может быть проведена другим оценщиком (статья 181).
9. **Указ Президента Республики Узбекистан № 5495** от 1 августа 2018 года «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан» предусматривает, что отвод земель для государственных и общественных нужд осуществляется на основе обсуждений с ЛВП и оценки затрат и выгод. Отвод земли и снос недвижимого имущества (жилого, промышленного и других видов построек) может происходить после полной компенсации собственникам и пользователям по рыночной стоимости утраченного имущества и других соответствующих затрат. Указ предусматривает, что отвод земель может происходить с одобрения Республиканского централизованного фонда (РЦФ), о чем говорится ниже.
10. **Постановление Кабинета Министров № 1047** от 26 декабря 2018 года «О порядке формирования и использования средств централизованных фондов по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием земельных участков для нужд государства и общества». Он определяет источники компенсационных выплат в зависимости от типа проекта. Наблюдательный совет РЦФ принимает решение о выделении средств на компенсацию.
11. **Постановление Кабинета Министров № 3857 (**16 июля 2018 г.). Постановление «О мерах по повышению эффективности подготовки и реализации проектов с участием международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций» определяет выплаты компенсации при изъятии земельных участков, сносе домов/строений и насаждений в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми институтами (МФИ), с указанием ссылок на них, и которые будут выполняться уполномоченными органами в соответствии с требованиями МФИ или иностранных правительственных финансовых организаций (ИПФО).
12. **Постановление Кабинета Министров № 911** от 16 ноября 2019 года. Постановление предусматривает порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд, принадлежащих физическим лицам (индивидуальным предпринимателям, гражданам Республики Узбекистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства) и юридическим лицам (хозяйствующим субъектам, неправительственным организациям) на основании владения, постоянного или временного пользования, а также в рамках инвестиционных проектов, и предоставление компенсаций собственникам имущества, в том числе за объекты, расположенные на пострадавших землях.
13. В соответствии с главой 3 (Общий порядок предоставления компенсации собственникам в связи с сносом имущества) статьи 11 данного постановления, компенсации выплачиваются с учетом следующих условий:
    1. рыночная стоимость недвижимого имущества, находящегося на изымаемом земельном участке, и рыночная стоимость права на изымаемый земельный участок;
    2. расходы, связанные с временным изъятием собственности, включая переезд;
    3. упущенная выгода физических и юридических лиц, а также другие расходы и убытки, предусмотренные законом или соглашением.
    4. расходы на строительство жилых домов, промышленных и других зданий и сооружений также должны покрываться.
14. Виды предоставляемой компенсации:
    * 1. наличные деньги;
      2. предоставление земельного участка или иного имущества за изымаемые земельные участки и имущество;
      3. Иная форма компенсации по соглашению сторон.
15. По соглашению сторон собственнику может быть предоставлено несколько видов компенсации, исходя из оценочной стоимости имущества. Срок предоставления нового имущества взамен сносимого не должен превышать 24 месяцев с момента предоставления другого имущества во временное пользование. Если новое имущество не оформлено в указанный срок, предприниматель уплачивает собственнику штраф в размере 0,01 процента за каждый день просрочки. При этом размер штрафа не должен превышать 50 процентов стоимости пострадавшего имущества. Договор, предусматривающий предоставление имущества в качестве компенсации, подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.
16. В случае изъятия земельного участка для государственных и общественных нужд компенсация выплачивается Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами города Ташкента, области, района (города) из средств соответствующих централизованных фондов и других источников, не запрещенных законом.
17. В случае отвода земель для инвестиционных проектов инвестор выплачивает компенсацию, и компенсация также может быть выплачена из других источников, не запрещенных законом, в следующем виде:
    1. перевод денежных средств на соответствующий банковский (депозитный) счет пострадавшего собственника;
    2. в случае изъятия многоквартирного дома пострадавшему собственнику по соглашению сторон предоставляется квартира в этом же или в другом районе;
    3. Новая квартира может быть предоставлена ​​в многоквартирном доме (или домах), которые строятся на изъятом земельном участке, по желанию пострадавшего собственника. В этом случае собственнику будет предоставлено временное жилье в аренду, оплачиваемую инвестором, до тех пор, пока он не получит новую квартиру в строящихся жилых домах;
    4. В случае изъятия земельного участка под нежилым зданием по согласованию сторон пострадавшему собственнику предоставляется нежилое здание в пределах того же района (города) и площадью не меньше общей площади изымаемого нежилого здания;
    5. Если нежилое здание предоставляется в качестве компенсации из тех зданий, которые будут построены на изъятом земельном участке, пострадавшему собственнику будет предоставлено временное нежилое здание в аренду, оплачиваемую за счет инвестора до получения нежилого здания в качестве компенсации;
    6. в случае изъятия земельного участка, участка под индивидуальным жилым строением (в том числе незавершенным, но зарегистрированным) - собственнику по соглашению сторон предоставляется компенсация в виде индивидуального жилого помещения в пределах района (города);
    7. В случае изъятия земельного участка пострадавшему собственнику предоставляется другой земельный участок, по типу и площади равный предыдущему.
18. Если рыночная стоимость права на изымаемый земельный участок превышает рыночную стоимость права на земельный участок, предоставленный в качестве компенсации, такая разница должна быть выплачена в виде компенсации правообладателю земельного участка.
19. Если рыночная стоимость права на изъятый земельный участок ниже рыночной стоимости права на землю, предоставляемой в качестве компенсации, пострадавший землевладелец не должен выплачивать эту разницу.
20. По соглашению сторон размер и виды возмещаемого земельного участка могут быть уменьшены за счет предоставления дополнительного земельного участка в качестве компенсации.
21. В случае изъятия земельного участка под жилищное строительство инвестор предоставляет пострадавшему собственнику и его семье временное арендованное жилье до завершения строительства и передачи жилья пострадавшему собственнику. При этом срок строительства не должен превышать двух лет с момента заключения договора.
22. **Постановление Кабинета Министров № 146** от 25 мая 2011 г. предусматривает (i) порядок предоставления земельных участков для градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд с учетом архитектурной планировки городов и рационального использования земель на основе положений Земельного Градостроительного кодексов; и (ii) методологию оценки и компенсации за потерю земель, насаждений, сельскохозяйственной и лесной продукции, доходов, а также возмещение затрат на освоение земель.
23. Постановлением предусматривается, что в случае изъятия земельного участка оценка компенсации утраченных насаждений, сельскохозяйственной и лесной продукции будет проводиться по методике и формулам, описанным в Приложении 4 к данному Постановлению. Государственный научно-проектный институт «Уздаверлойиха» и его территориальные подразделения, филиалы государственных землеустроительных предприятий и управления кадастра недвижимости соответствующих районов определят размер компенсации с привлечением оценочных компаний. Оценка и установленная компенсация будут рассмотрены комиссиями при хокимиятах соответствующих районов и утверждены хокимиятами. В случае несогласия ЛВП, суд проводит собственную процедуру для привлечения оценочной комиссии для определения суммы убытков в целях выплаты компенсации. Постановление предусматривает компенсацию всех потерь (например, земли, затраты на застройку на земельном участке, сооружения, коммунальные услуги, урожай, деревья и фрукты, а также упущенный доход) ЛВП, обладающим официальными правами, ЛВП, не имеющим законных прав, компенсация не выплачивается.
24. Компенсация в виде замены земельного участка производится в виде земли с равной стоимостью, продуктивностью и ирригационными услугами с аналогичным местоположением. Если таких земель нет в наличии, должен быть предоставлен другой земельный участок плюс затраты на освоение земли для повышения качества и продуктивности земли, а также ирригационного обеспечения; плюс, временная скидка на потерю дохода от урожая сельскохозяйственных культур, основанная на среднем годовом чистом доходе на основании налоговой отчетности за последние три года, умноженном на четыре (четыре года, в течение которых земля будет изъята и застраиваться, либо будут проводиться работы по улучшению ирригационной системы существующих земельных участков). УТЙ/местные хокимияты оплатят все операционные издержки и регистрационные сборы за замену земли. УТЙ/местные хокимияты оплатят затраты на освоение земель местным органам власти для использования под застройку. Если оставшаяся часть пострадавших земельных участков невосстановима, должен быть изъят и компенсация должна быть предоставлена за весь земельный участок.
25. **Постановление Кабинета Министров № 44** от 15 февраля 2013 г. предусматривает выплату пособий (i) семьям с детьми в возрасте до 14 лет и/или детьми-инвалидами, (ii) вдовам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет, (iii) семьям с низким доходом, (iv) одиноким родителям, воспитывающим детей, (v) если один или оба родителя безработные и зарегистрированы в центрах занятости и социальной защиты в качестве лиц в поиске работы, (vi) одиноким пенсионерам, а также за уход за детьми в возрасте от двух лет. УТЙ проведет проверку статуса уязвимости ЛВП в махаллях.

## Положение АБР о политике по защитным мерам (ППЗМ АБР 2009 г.)

1. Положение АБР о политике по защитным мерам (ППЗМ АБР 2009 г.) определяет следующие моменты в отношении вынужденного переселения в рамках инфраструктурного проекта:
2. Цели: По возможности избегать необходимости вынужденного переселения; свести к минимуму вынужденное переселение за счет изучения альтернативных вариантов проекта и структуры; повысить или, как минимум, восстановить уровень благосостояния у всех переселенных лиц в постоянных ценах по сравнению с предпроектным уровнем; и повысить уровень жизни переселенных бедных и других уязвимых слоев населения.
3. Масштаб и стимулирующие факторы: защитные меры в отношении вынужденного переселения включают физическое перемещение (переселение, потеря жилого земельного участка или потеря жилья) и экономическое перемещение (потеря земли, активов, доступа к активам, источникам дохода или средствам к существованию) в результате (i) вынужденного отвода земли или (ii) вынужденных ограничений в землепользовании или в доступе к паркам и охраняемым территориям, выделенным на законном основании. Защитные меры применяются независимо от того, являются ли такие потери и вынужденные ограничения полными или частичными, постоянными или временными.

## Принципы политики АБР

1. Планирование переселения является неотъемлемой частью структуры проекта при любой операции АБР, где необходимо вынужденное переселение, и должно учитываться на самых ранних стадиях цикла проекта принимая во внимание следующие принципы политики:
2. Проведение обзора проекта на ранних стадиях с целью выявления прошлых, настоящих и будущих видов воздействия и риска вынужденного переселения. Определение объемов планирования переселения на основании обследования и/или переписи перемещенных лиц, включая гендерный анализ, в частности, в связи с воздействием и риском переселения.
3. Проведение конструктивных обсуждений с лицами, попадающими под воздействие проекта, местными сообществами и заинтересованными неправительственными организациями. Информирование всех перемещенных лиц об их правах и вариантах переселения. Обеспечение их участия в планировании, реализации, мониторинге и оценке программ переселения. Уделение особого внимания потребностям уязвимых групп, особенно тех, кто живет за чертой бедности, не имеющих земельных участков, пожилых людей, женщин и детей, а также коренных народов и тех, кто не имеет законного права собственности на землю, и обеспечение их участия в обсуждениях. Создание механизма рассмотрения жалоб для того, чтобы получать эти жалобы и способствовать решению проблем пострадавших лиц. Поддержка социальных и культурных организаций перемещенных лиц и принимающего населения. Если последствия и риски вынужденного переселения крайне сложные и чувствительные, до принятия решений о предоставлении компенсаций и переселении необходимо провести фазу социальной подготовки.
4. Повышение или, как минимум, восстановление уровня благосостояния всех перемещенных лиц за счет (i) стратегий переселения с учетом земельных вопросов, когда пострадавшие источники средств к существованию зависят от земельных ресурсов, по возможности, или денежной компенсации по восстановительной стоимости земли, когда потеря земли не оказывает негативного влияния на уровень благосостояния, (ii) оперативная замена активов с предоставлением доступа к активам равной или более высокой стоимости, (iii) своевременная компенсация по полной восстановительной стоимости для активов, которые не могут быть восстановлены, и (iv) дополнительные доходы и услуги за счет использования схем распределения выгод по мере возможности.
5. Предоставление физически и экономически перемещенным лицам необходимую помощь, включая следующее: (i) в случае переселения, гарантированное владение землей для переселения, улучшение жилищных условий в местах переселения с сопоставимым доступом к рабочим местам и производственным возможностям, экономическая и социальная интеграция переселенных лиц в принимающих их сообществах и распространение преимуществ проекта на принимающие сообщества; (ii) поддержка и помощь в развитии на время переходного периода, такая как освоение земель, кредитные механизмы, обучение или возможности трудоустройства; и (iii) административная инфраструктура и коммунальные услуги по мере необходимости.
6. Повышение уровня жизни перемещенных бедных и других уязвимых групп, включая женщин, по крайней мере до национальных минимальных стандартов. В сельской местности предоставление им законного и недорогого доступа к земле и ресурсам, а в городских районах предоставление им соответствующих источников дохода и законного и бюджетного доступа к жилью соответствующего уровня.
7. Разработка прозрачных, последовательных и справедливых процедур, если отвод земли проводится путем урегулирования спора в ходе переговоров, так, чтобы те лица, которые урегулируют споры путем переговоров, гарантированно сохранили такой же или более высокий уровень доходов и средств к существованию.
8. Обеспечение получения перемещенными лицами без собственности на землю или каких-либо признанных юридических прав на землю, прав на получение помощи при переселении и компенсации за потерю неземельных активов.
9. Подготовка плана переселения с подробным описанием прав перемещенных лиц, стратегии восстановления доходов и средств к существованию, институциональных механизмов, системы мониторинга и отчетности, бюджета и графика реализации с указанием сроков.
10. Своевременная, до оценки проекта, публикация проекта плана переселения, включая документацию о порядке проведения обсуждений, в доступном месте, в форме и на языке (языках), понятном для лиц, попадающих под воздействие проекта и других заинтересованных сторон. Доведение до сведения лиц, попадающих под воздействие проекта и других заинтересованных сторон окончательного плана переселения и его последующих редакций.
11. Формулировка и проведение процесса вынужденного переселения в рамках проекта или программы развития. Включение полной стоимости переселения в презентацию затрат и выгод проекта. Для проекта с существенными последствиями вынужденного переселения изучение возможности реализации компонента проекта по вынужденному переселению в качестве отдельной операции.
12. Выплата компенсаций и предоставление других прав, связанных с переселением до начала физического или экономического перемещения. Реализация плана переселения под строгим контролем на протяжении всего проекта.
13. Мониторинг и оценка результатов переселения, их воздействия на уровень жизни перемещенных лиц, а также достижения целей плана переселения с учетом первоначальных условий и результатов мониторинга переселения. Публикация отчетов о мониторинге.

## Принципы политики АБР, принятые в данном проекте

1. На основании вышеизложенного предлагаются следующие основные принципы вынужденного переселения:
2. Отвод земли и другие воздействия принудительного переселения будут предотвращены или сведены к минимуму с помощью всех практически выполнимых альтернативных проектных решений;
3. график строительства должен быть увязан с не-сельскохозяйственным сезоном во избежание потерь урожая;
4. Земельные участки в качестве компенсации за землю будут предлагаться в случаях постоянного отвода земли; В случаях, когда ЛВП теряют несущественные участки дехканского хозяйства и/или арендованного сельскохозяйственного участка, и предоставление альтернативного варианта в виде земли не представляется возможным, ЛВП получат денежную компенсацию, рассчитанную по площади пострадавшего участка;
5. С ЛВП будут проведены обсуждения по вопросам компенсации, информация о переселении будет доведена до сведения ЛВП, обеспечено участие ЛВП в планировании и реализации подпроектов;
6. Уязвимым и серьезно пострадавшим ЛВП будет предоставляться особая помощь;
7. ЛВП, не имеющие права собственности на землю (такие как, жители, неоформленные официально, или самовольные поселенцы, либо ЛВП без регистрации) получат соответствующие пособия для восстановления, согласно таблице предоставления компенсаций, вместо компенсации в виде земли, и их убытки, за исключением земли, будут полностью возмещены;
8. Соответствующая информация из ПОЗП будет предоставлена ЛВП на местном языке;
9. Выплаты компенсации, помощь в переселении и меры по восстановлению будут проведены полностью до начала физического изъятия земель подрядчиком, и до начала всех видов строительных работ по конкретному компоненту;
10. До начала физического или экономического перемещения будет выплачена вся компенсация, и предоставлены другие права, относящиеся к переселению;
11. Будут созданы соответствующие механизмы рассмотрения жалоб для разрешения обращений ЛВП, если таковые возникнут.
12. Временно затронутые земли (если таковые имеются) должны быть восстановлены до уровня прежнего использования, и фермерам должно быть разрешено продолжить возделывание земель после завершения строительных работ;
13. Лица, переезжающие на территорию проекта после установленного срока, не будут иметь права на получение какой-либо помощи;
14. Все общественные ресурсы (ОР), пострадавшие в результате деятельности проекта, будут заменены или компенсированы проектом, и УТЙ обеспечит замену всех инженерных сетей и ОР в соответствии с ППЗМ АБР 2009 г.

# 

# ГЛАВА 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ структура

## Общие положения

1. АО O’zbekiston Temir Yo’llari (УТЙ) будет являться исполнительным агентством (ИА), ответственным за реализацию проекта. В УТЙ действует Группа реализации проекта по электрификации и обновлению подвижного состава (ГРП-ЭТ), которая будет нести ответственность за общие меры по отводу земель и переселению (ОЗП). В ГРП-ЭТ работает назначенный специалист по защитным мерам, который также специализируется на защитных мерах и будет нести ответственность за обеспечение того, чтобы все действия, связанные с изъятием земли и вынужденным переселением соблюдались и выполнялись в соответствии с законодательством и политикой Узбекистана и ППЗМ АБР. Специалист по защитным мерам в ГРП-ЭТ обеспечит выполнение окончательного ПОЗП до начала строительных работ. Также несколько других правительственных органов будут нести ответственность за деятельность в рамках ОЗП, такие как (i) областные/районные администрации (хокимияты) и (ii) Госкомземгеодезкадастр (Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Госкомгеодезкадастр) на уровне районов. УТЙ (ГРП) обеспечит систематическую координацию с местными органами власти и другими партнерами в отношении реализации и мониторинга ПОЗП.

## Исполнительное агентство

**УТЙ и Группа реализации проекта**

1. Компания УТЙ в качестве ИА учредила ГРП-ЭТ с необходимым персоналом, включая специалиста по защитным мерам в составе ГРП-ЭТ. УТЙ также отвечает за выбор консультанта по инженерно-техническому надзору (ИТН). УТЙ через Дирекцию по капитальному строительству и ГРП-ЭT будет нести ответственность за утверждение соответствующей бюджетной поддержки для реализации ПОЗП и будет содействовать в координации деятельности с соответствующими отраслевыми государственными ведомствами по выполнению ОЗП. УТЙ и ГРП-ЭТ будут нести ответственность за получение одобрения ПОЗП от правительства и от АБР, и будут обеспечивать соблюдение требований в отношении полной выплаты компенсации ЛВП до начала строительных работ в тесном взаимодействии с хокимиятами.

**Специалист по защитным мерам ГРП-ЭТ**

1. Специалист по защитным мерам ГРП-ЭТ будет следить за соблюдением ПОЗП и плана социального мониторинга и будет оказывать техническое содействие ГРП-ЭТ. Это специалист будет координировать свои действия с соответствующими государственными органами по социальным вопросам, будет готовить отчеты о социальном мониторинге для представления в АБР, а также составлять проектные варианты всех редакций/поправок к ПОЗП и плана корректирующих мер в случае непредвиденных социальных последствий и последствий вынужденного переселения в результате изменения структуры, местонахождения и т. д. Специалист по защитным мерам должен обладать новейшими знаниями о различных политических мерах в области социальных защитных мер Правительства Узбекистана и АБР, имеющих особое значение в случае отвода земель и переселения. Конкретные задачи и обязанности специалиста ГРП-ЭТ по защитным мерам будут включать следующее:
2. Ответственность за общее планирование, координацию и реализацию социальных защитных мер и мероприятий по переселению, включая отвод земель.
3. Общая координация по всем социальным вопросам в ГРП-ЭТ и обеспечение соответствия компонентов проекта политическим принципам Правительства и АБР в области социальных защитных мер.
4. Обеспечение включения комментариев от АБР в окончательные документы.
5. Одобрение ПОЗП и получение одобрения от АБР.
6. Публикация ПОЗП и распространение информации о ПОЗП среди лиц, попадающих под воздействие проекта, в ходе проведения соответствующих консультаций.
7. Координация действий с отраслевыми ведомствами, такими как местная администрация (Хокимият), Госкомгеодезкадастр на областном и районном уровнях, проведение оценки оценочными комитетами и независимой оценочной фирмой, а также окончательная доработка пакетов компенсаций.
8. Подача заявки на отвод земли в Госкомгеодезкадастр
9. Координация с администрацией Хокимиятов в целях содействия в перечислении финансовых средств для выплаты компенсаций ЛВП в соответствии с ПОЗП.
10. Координация с подрядчиком в целях обеспечения приведения земельных участков в предпроектное состояние в случае временной потери и изъятия земли.
11. Помощь УТЙ в заблаговременной подготовке необходимых бюджетных мер для обновления и реализации ПОЗП.
12. Ответственность за своевременное рассмотрение жалоб и ведение учета мер по каждой жалобе.
13. Мониторинг реализации ПОЗП, включая соответствующую отчетность, направляемую в АБР.
14. Получение разрешения от АБР на продолжение строительных работ, при которых ЛВП должны получать компенсации и помощь, после представления отчета о соблюдении ПОЗП (по необходимости по разделам).
15. Направление в АБР полугодовых отчетов по мониторингу.
16. Под руководством и в тесном сотрудничестве с ГРП-ЭТ проведение ежедневного мониторинга реализации ПОЗП для каждого компонента проекта в соответствии с определенными индикаторами мониторинга и последующая подготовка отчетов о соответствии требованиям реализации ПОЗП.
17. Содействие ГРП-ЭТ в мониторинге объектов, относящихся к проекту, и связанных с ними проблемах в области социальных защитных мер и предложение корректирующих мер/действий при необходимости.

**Консультант по инженерно-техническому надзору (ИТН)**

1. ГРП-ЭТ привлечет международную консалтинговую компанию в качестве консультанта по инженерно-техническому надзору (ИТН) для предоставления содействия УТЙ в управлении и реализации проекта, а также в обеспечении соблюдения плана реализации проекта, кредитного соглашения и проектного соглашения (соглашений), включая надзор за выполнением и мониторинг соблюдения социальных и экологических защитных мер, а также аспектов развития в области социальных/гендерных вопросов.
2. К выполнению объема услуг, предоставляемых консультантом ИТН, привлекаются международные и национальные специалисты по переселению (МСП и НСП), которые будут оказывать общую помощь ГРП-ЭТ в управлении и реализации проекта, а также в обеспечении соответствия защитных мер с планом реализации проекта, Кредитным соглашением и Проектным соглашением (соглашениями) с точки зрения социальных защитных мер и переселения, в частности, при реализации и мониторинге выполнения ПОЗП, включая подготовку отчетов о соблюдении ПОЗП и других необходимых отчетов о ходе реализации проекта. Во время выполнения задания МСП и НСП должны работать в тесном сотрудничестве друг с другом, а также со специалистом ГРП-ЭТ по защитным мерам, в частности, в их обязанности входит:
   1. Содействие ГРП-ЭТ в реализации ПОЗП, а именно, по вопросам выплаты компенсаций и другой практической деятельности для пострадавших лиц в соответствии с окончательными мерами по выплате компенсаций и восстановлению доходов, указанными в ПОЗП, до начала строительства;
   2. под руководством и в тесном сотрудничестве с ГРП-ЭТ проведение ежедневного мониторинга реализации ПОЗП по каждому компоненту проекта в соответствии с определенными индикаторами мониторинга и последующая подготовка отчетов о реализации ПОЗП в соответствии с требованиями;
   3. Под руководством и в тесном сотрудничестве с ГРП-ЭТ обновление ПОЗП (и/или подготовка планов корректирующих действий (ПКД) в соответствии с требованиями АБР) для каждого компонента проекта в случае изменений в структуре проекта;
   4. Содействие ГРП-ЭТ в мониторинге выполнения Отчета о комплексной оценке социальных защитных мер по объектам, относящимся к проекту, и связанных с ними вопросами социальных защитных мер, а также предоставление рекомендаций по корректирующим мерам/действиям для выполнения ГРП по мере необходимости.
   5. Под руководством и в тесном сотрудничестве с ГРП-ЭТ, подготовка полугодовых отчетов о социальном мониторинге с указанием хода работ и всех проблем, связанных с социальными защитными мерами/переселением по каждому компоненту проекта, включая относящиеся к нему объекты.

## Другие соответствующие государственные отраслевые ведомства

**Областные и районные отделения Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Госкомгеодезкадастр)**

1. Это постоянные отделения комитета на областном и районном уровнях. Тем не менее, они играют довольно серьезную роль в процессе реализации. Они отвечают за:
2. определение потерь земельных ресурсов, понесенных землепользователями, плюс потери сельскохозяйственной продукции;
3. определение степени и площади реституции земель, включая снятие и временное сохранение плодородного слоя почвы;
4. определение необходимости создания защитных санитарных и водоохранных зон вокруг сооружений;
5. подготовка предложений по выделению земельных участков равной стоимости за отведенную землю;
6. изучение альтернативных вариантов отвода земель, используемых в настоящее время, за счет освоения неиспользуемых земель;
7. утверждение Акта о реализации и прилагаемого плана.

**Районная администрация (Хокимият) (местные органы власти)**


1. Районная администрация (Хокимият) будет активно участвовать в рассмотрении и реализации ПОЗП и будет формировать Комиссию по изъятию земли и Районные оценочные комиссии. Они образуют районный комитет по отводу земель и переселению (РКОЗП), который будет выполнять следующие функции:
2. Определение расположения построек и сооружений, затронутых проектом;
3. Выбор земельных участков под строительство;
4. Утверждение постановления о праве пользования земельным участком;
5. Выплаты компенсаций ЛВП;
6. Фермерские и дехканские советы и руководство махалли будут участвовать в деятельности по переселению в целях соблюдения прав и интересов пострадавших домохозяйств.
7. Реализация ПОЗП потребует тесной координации с местной махаллей и фермерскими ассоциациями. Такая координация поможет УТЙ в следующих аспектах:
8. Распространение информации, относящейся к ПОЗП;
9. Проверка своевременности выплат компенсаций пострадавшим домохозяйствам, указанным в ПОЗП;
10. Получение информации о жалобах ЛВП на ранних этапах;
11. Получение информации о любых непредвиденных видах воздействия, если таковые имеются, на пострадавшие домохозяйства.

**Независимые оценочные компании**

1. Независимая оценочная компания будет проводить оценку активов, затронутых проектом, после того, как она будет привлечена к работе ГРП-ЭT и получит подробное техническое задание.

**Таблица 5.1.** Роли и обязанности учреждений

| **Деятельность** | | **Ответственная организация** |
| --- | --- | --- |
| **A. Завершение/обновление рабочего проекта и ПОЗП** | | |
| Проведение обсуждений / встреч / консультаций с ЛВП и другими заинтересованными сторонами | УТЙ (ГРП-ЭТ), местные и международные специалисты защитным мерам в составе команды консультантов ИТН, районные хокимияты, фермерские и дехканские советы и руководство махалли | |
| Публикация информации об окончательном предоставлении прав и пакетов на восстановление | УТЙ (ГРП-ЭТ), районные хокимияты | |
| Утверждение окончательного ПОЗП | УТЙ, АБР | |
| **B. Этап реализации ПОЗП** | | |
| Выплата компенсаций и оказание помощи | Районные хокимияты, УТЙ (ГРП-ЭТ) | |
| Выдача денежной компенсации ЛВП, потерявшим право землепользования на незначительные части земельных участков | УТЙ (ГРП-ЭТ) | |
| Выделение альтернативных земельных участков взамен изъятых | Районные хокимияты | |
| Получение собственности на землю | УТЙ при содействии районного хокимията | |
| Реализация предлагаемых мер по восстановлению | УТЙ (ГРП-ЭТ) | |
| Рассмотрение жалоб | УТЙ (ГРП-ЭТ) в лице специалиста по защитным мерам, консультанта ИТН, районные хокимияты | |
| Мониторинг и отчетность | УТЙ (ГРП-ЭТ) в лице специалиста по защитным мерам в составе команды консультантов ИТН | |
| **C. Стадия завершения** | | |
| Восстановление подрядчиком земельных участков вдоль полосы отчуждения и других строительных площадок | Консультант УТЙ/ИТН обеспечит соблюдение подрядчиком указанных норм. | |
| Восстановление подъездных дорог и проездов, если они пострадали во время строительства | Консультант УТЙ/ИТН обеспечит соблюдение подрядчиком указанных норм. | |
| Консультации с местным населением относительно дополнительных жалоб | УТЙ (ГРП-ЭТ), консультант ИТН | |



**Лица под воздействием проекта**

**Район (Хокимият)**

**Госкомгеодез-кадастр**

**Независимая оценочная фирма (при необходимости)**

Консультант по инженерно-техническому надзору (международный и местный специалист по переселению)

**Группа реализации проекта (ГРП) при ДКС, УТЙ (Специалист по защитным мерам)**

**Министерство финансов - Заёмщик**

**(УТЙ)**

Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)

Рисунок 5.1: Организационная схема

# ГЛАВА 6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

## Общие сведения

1. Механизм рассмотрения жалоб предназначен для того, чтобы ЛВП имели возможность обжаловать любое решение, с которым они не согласны, практику или деятельность, связанную с компенсацией за землю или другое имущество. ЛВП будут полностью проинформированы о своих правах и порядке рассмотрения жалоб в устной или письменной форме во время консультаций, опроса, а также во время выплаты компенсаций. Внимание всегда будет уделяться больше предотвращению жалоб, чем допущению прохождения через процесс их рассмотрения. Такая ситуация может быть достигнута за счет правильной разработки и реализации ОЗП, обеспечения полного участия и проведения консультаций с ЛВП, а также за счет налаживания обширных связей и координации с пострадавшим населением, ИА и местными органами власти в целом. Жалобы и претензии будут рассматриваться в соответствии с процедурой, описанной ниже.

## Задача

1. В соответствии с ППЗМ АБР (2009 г.), механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) создан для достижения эффективности проекта. Основными целями МРЖ являются обеспечение получения и своевременное рассмотрение жалоб и проблем, направленных пострадавшими лицами, затронутыми проектом, а также рассмотрение жалоб на уровне проекта, во избежание направления их на более высокий уровень рассмотрения в национальные суды или в Механизм подотчетности АБР. Механизм рассмотрения жалоб, созданный для того, чтобы позволить затронутым лицам обжаловать любые недопустимые решения, действия или меры, связанные с потерей земельных ресурсов или других активов или с проблемой компенсации. ЛВП полностью проинформированы о своих правах и процедурах рассмотрения жалоб в устной или письменной форме во время консультации, обследования и/или во время получения компенсации.
2. Механизм рассмотрения жалоб не препятствует обращению в судебные органы или применению административных средств правовой защиты в стране. Пострадавшие могут обратиться в суд в любое время и независимо от процесса рассмотрения жалоб на уровне проекта.
3. Наряду с требованиями АБР по разработке и утверждению механизма рассмотрения жалоб при реализации инвестиционных проектов, процедура рассмотрения жалоб в Узбекистане также регулируется национальным законодательством Республики Узбекистан, в частности Законом об обращениях физических и юридических лиц (№ 378 от 3 декабря 2014 г.).
4. В соответствии с этим Законом заявление или жалоба рассматриваются в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, который обязан решить вопрос по существу, а когда требуется дополнительное изучение (исследование) и/или проверка (расследование), запрос дополнительных документов - в срок до одного месяца. Порядок подачи жалоб и обращений граждан обсуждался в ходе общественных консультаций на территории проекта.

## Механизм рассмотрения жалоб

1. МРЖ в рамках настоящего проекта учитывает национальное законодательство, специфику проектных площадок и результаты общественных консультаций. Согласно Постановлению № 97 от 29 мая 2006 г., хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны в письменной форме уведомить собственников жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений о вступившем в силу решении для подписания не позднее шести (6) ) за месяцев до сноса с приложением к извещению копий соответствующих решений местных органов власти на основании решения Кабинета Министров Республики Узбекистан об отводе земельных участков, сносе жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений, расположенных на данном земельном участке.
2. ЛВП будут иметь право подавать жалобы и запрашивать информацию о любом аспекте компенсации за изъятие земли и переселение. ГРП-ЭТ (УТЙ) выступает в качестве управляющего механизмом рассмотрения жалоб, чтобы убедиться, что МРЖ действует в целях эффективного решения экологических и социальных проблем лиц, затронутых проектом. Предлагаемый МРЖ был обсужден с руководителем ГРП-ЭТ и специалистом по защитным мерам, и был представлен в ходе общественных консультаций. ГРП-ЭТ обеспечит своевременное и удовлетворительное рассмотрение жалоб и претензий по любому аспекту отвода земли, компенсации и переселения. ЛВП могут воспользоваться всеми возможными способами рассмотрения жалоб на уровне проекта. В соответствии с принятым на уровне проекта механизмом рассмотрения жалоб пострадавшие домохозяйства могут обжаловать любое решение, практические меры или деятельность, связанные с оценкой земли или других активов, отводом земли и компенсацией. ЛВП были проинформированы о процедурах, которым они могут следовать для получения компенсации, включая, при необходимости, обращение в суд через государственный механизм рассмотрения жалоб. Механизм рассмотрения жалоб проекта был представлен в ходе общественных консультаций на заключительном этапе подготовки ПОЗП, информация о нем также будет распространяться в виде информационного буклета ПОЗП, который будет передаваться затронутым домохозяйствам через махаллю или сельский сход граждан или фермерские советы во время публикации ПОЗП и на этапах реализации.
3. Кроме того, МРЖ обсуждался и был обновлен до формата, применимого к обоим аспектам - экологическому и социальному с точки зрения воздействия на окружающую среду и мер по смягчению. После обсуждения со всеми сторонами для проекта предлагается следующий многоуровневый МРЖ, описанный в Таблице 6.1 ниже.

**Таблица 6.1.** Цикл рассмотрения жалоб

| **Уровень/шаги** | **Процесс** |
| --- | --- |
| **Уровень 1 - любая станция железнодорожной линии БМУХ или хокимият.** | Пострадавшее лицо обращается на любую станцию ​​железнодорожной линии БМУХ. Начальник станции или назначенное должностное лицо принимает и регистрирует жалобы. Представители ГРП-ЭТ на строительной площадке будут ежедневно собирать информацию со станций о полученных жалобах. Другим пунктом для подачи жалоб будут также хокимияты в соответствии с функциями, определенными национальным законодательством: (i) хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомлять владельцев жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений о принятом решении в письменной форме для подписания не позднее, чем за шесть месяцев до сноса, (ii) 1-й заместитель хокима, ответственный за промышленность, коммуникации, капитальное строительство и коммунальные услуги, обычно отвечает за все вопросы/жалобы, касающиеся строительства и отвода земли; он работает в тесном сотрудничестве с начальником станции, и в случае поступления жалоб они должны информировать друг друга.  После регистрации полученных жалоб представители ГРП-ЭТ рассмотрят характер/специфику жалобы и направят ее соответствующей стороне для решения. Параллельно представитель ГРП-ЭТ передает информацию в ГРП-ЭТ в Ташкенте о полученной жалобе и дальнейших мерах, предпринимаемых для ее решения. В зависимости от характера жалобы она может быть направлена ​​Подрядчику, в управление земельного кадастра, в хокимият, махаллю, или в районное отделение Комитета по охране природы. Например, жалобы по вопросам переселения могут быть направлены в кадастровый отдел, хокимият и махаллю. В случае экологических проблем, жалоба передается Подрядчику или в районный комитет по охране природы. В вопросах по реализации МРЖ представителям ГРП-ЭТ будут помогать консультант ИТН и специалист по защитным мерам ГРП-ЭТ. На этом уровне жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 недель. |
| **Уровень 2 - секретариат УТЙ в Ташкенте** | В случае, если жалоба не была решена на первом этапе или заявитель не удовлетворен принятым решением, они могут подать жалобу непосредственно в секретариат УТЙ в Ташкенте. В соответствии с принятым порядком, секретариат рассмотрит жалобу и направит ее в соответствующее управление для принятия решения в отношении этой жалобы. В случае, если жалоба не связана напрямую с проектом, заявителю будет рекомендована следующая инстанция, куда они должны подать заявку для принятия решения.  В случае, если для решения жалобы требуется больше времени и ресурсов, УТЙ может создать группу по рассмотрению жалоб, состоящую из следующих членов, таких как представители районного управления УТЙ, районного хокимията: кадастрового отдела и махалли или сельского схода граждан и/или фермерского совета и/или ассоциации женщин. Все жалобы должны решаться в течение 15 дней, а в случае, если потребуются дополнительные сведения, решение и закрытие вопроса по жалобе может занять максимум 30 дней при предварительном уведомлением лица, подающего жалобу. |

## Комиссия по рассмотрению жалоб

1. В течение всего цикла проекта Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ) должна продолжать функционировать для целей своевременного решения социальных и/или экологических проблем, если таковые возникнут во время строительных работ. В ходе реализации проекта любые жалобы от местного населения будут рассматриваться с помощью механизма рассмотрения жалоб, созданного в рамках проекта и применяемого как к социальным, так и к экологическим защитным мерам. КРЖ должен соответствовать МРЖ и состоять из следующих членов:

* Уровень 1: руководитель станции и представитель соответствующего хокимията/махалли или сельского схода граждан и/или фермерских советов, и/или ассоциации женщин.
* Уровень 2: Руководитель, ГРП-ЭТ, специалист по защитным мерам, ГРП-ЭТ и представитель соответствующего хокимията/махалли или сельского схода граждан и/или фермерских советов, и/или ассоциации женщин.

## Система учета КРЖ и документация

1. Большинство жалоб по вопросам отвода земли и переселения рассматриваются на Уровнях 1-2. Все жалобы, поступающие от населения, будут регистрироваться в журнале регистрации, который будет вестись на всех уровнях: в офисе подрядчика, на каждой станции железнодорожной линии БМУХ. Кроме того, в хокимиятах также есть журналы, в которых обычно регистрируются жалобы населения. Вся информация, полученная в отношении жалоб подрядчика и заявок от групп лиц, а также все предпринятые меры должны быть передаваться представителям ГРП-ЭТ на проектной площадке в целях обновления документации и учета всех жалоб. В другом варианте, вся полученная информация по жалобам будет собираться в ГРП-ЭТ. Кроме того, УТЙ при поддержке инженера по надзору за строительством будет вести сводный электронный реестр жалоб (база данных). Сюда будут вноситься все жалобы, полученные от всех пунктов и уровней МРЖ с целью регулярного мониторинга жалоб.
2. Подрядчик и Консультант по ИТН должны включать информацию о жалобах в ежемесячные отчеты о ходе работ, представляемые в ГРП-ЭТ, которая, в свою очередь, будет включать всю сводную информацию в полугодовые отчеты по социальному мониторингу (ПОСМ), которые должны направляться в АБР.
3. ГРП-ЭT УТЙ будет вести реестр жалоб (т.е. журнал жалоб) для регистрации всех претензий с целью регулярного мониторинга жалоб и результатов работы КРЖ для проведения периодической проверки со стороны АБР.

## Механизм подотчетности АБР

1. Пострадавшие могут также использовать Механизм подотчетности АБР (МП), обращаясь напрямую в штаб-квартиру в Маниле, в частности, к сотруднику по приему жалоб: Механизм подотчетности, штаб-квартира Азиатского банка развития, 6 ADB Avenue, Mandalay City 1550, Philippines Email : amcro@adb.org, факс + 63-2-636-2086.
2. МП является крайней мерой, и в АБР можно обратиться за помощью в случае, если другие механизмы для решения негативных последствий проекта не принесут результатов. МРЖ является требованием ППЗМ, и необходимо стимулировать использование МРЖ на уровне проекта в качестве первой инстанции.

**При необходимости**

**Вопрос с жалобой решен**

**Не может быть решена на уровне 1**

**1-Й УРОВЕНЬ:**

**Любая станция Бухара-Мискин-Ургенч-Хива или хокимият**

**Вопрос с жалобой решен**

**Лицо, попадающее под воздействие проекта**

**УРОВЕНЬ 2:**

**Секретариат УТЙ в Ташкенте**

**Вопрос с жалобой решен**

**Команда по работе с жалобами в УТЙ**

Рисунок 6.1: Процесс рассмотрения жалоб

# ГЛАВА 7. ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

1. В целях проведения процесса отвода земли и связанных с этим экономических и социальных последствий соответствующим образом, права на получение компенсационных выплат, разработанные в ПОЗП, будут подготовлены в соответствии с применимыми законами Узбекистана и ППЗМ АБР 2009 г. о вынужденном переселении.

## Задачи политики компенсации

1. Принятие мер по переселению связано с реализацией инвестиционного компонента проекта для того, чтобы обеспечить, что изъятие земли, экономическое перемещение, физическое переселение или ограничение доступа не будут проводиться до принятия необходимых мер, связанных с переселением.
2. Как предусмотрено ППЗМ АБР 2009 и описано в настоящем проекте ПОЗП, все связанные с проектом воздействия, выявленные в ходе необходимых исследований, должны быть рассмотрены соответствующим образом, что означает, что всем затронутым проектом лицам будет предоставлена надлежащая компенсация и другая помощь, которая потребуется для переселения. Перед перемещением будет организована подготовка и предоставление мест для переселения с соответствующими удобствами, там где это необходимо. В частности, отвод земли и относящихся к ней активов, может быть осуществлен только после выплаты компенсации и, по необходимости, переселяемым лицам предоставляются места для переезда, а также пособия на переезд.

## Определение крайнего срока

1. Право на получение компенсации для лиц, попадающих под воздействие проекта, ограничивается **датой** **крайнего срока, которая будет определена и уточнена в готовом к реализации ПОЗП, и датой завершения ДОИ** после официального снятия ограничений Правительством.
2. ЛВП будут проинформированы о сути и значении такого крайнего срока и о том, что этим сроком является дата завершения переписи, демаркации, съемок земли, социально-экономического обследования затронутых проектом домохозяйств и инвентаризации активов, пострадавших от проекта.
3. **Всем лицам, которые поселяются на затронутых территориях или сооружают какие-либо строения**, такие как заборы, вспомогательные конструкции, здания жилого и/или коммерческого назначения, сажают многолетние насаждения (декоративные и/или плодоносящие деревья), а также лесные участки или создают другие движимые или недвижимые активы (за исключением однолетних культур[[29]](#footnote-30)) **после даты крайнего срока, компенсация выплачиваться не будет.**
4. Тем не менее, они будут информированы заранее с предоставлением достаточного периода времени, о том что они должны освободить помещения и демонтировать сооружения, на которые воздействует проект, до начала его реализации. Демонтированные конструкции изыматься не будут, и на них не будут налагаться штрафы или санкции. Принудительное выселение будет рассматриваться только после того, как будут использованы все другие вспомогательные меры по содействии переселению.

## Порядок предоставления компенсации за землю

1. Земля в стране находится в собственности государства. Компенсация за сельскохозяйственные земли будет производиться по принципу «земля за землю», при этом земля будет предоставлена землепользователю районным хокимиятом после оценки, проведенной Комитетом по отводу земли и переселению (КОЗП). Такая земля будет иметь равную стоимость/производительность, должна находиться поблизости, и иметь сопоставимые сопутствующие услуги/сооружения, либо за предоставление таких услуг будет предоставляться компенсация. В дополнение к этому, членам домохозяйств землепользователей будет предоставлено временное пособие за потерю дохода в эквиваленте чистого среднего дохода за 4 года. Операционные расходы и регистрационные сборы, если таковые имеются, будет нести ИА. В случаях, когда все арендное владение или его часть становится неприемлемым для жизни, за незатронутые части участка также будет предоставлена компенсация. В случае отсутствия регистрации сельскохозяйственного земельного участка УТЙ предоставит членам домохозяйств землепользователей безвозмездную помощь в получении необходимых юридических документов для регистрации.
2. Средства, затраченные на освоение земель будут выплачиваться на освоение новых земель или проведение оросительных и мелиоративных работ для повышения продуктивности существующих земель в соответствии с удельной ставкой, установленной Постановлением Кабинета Министров № 146, а в случае отсутствия такой стоимостной категории для сельскохозяйственных земель, таких как пастбища, резервные земли и другие, будут рассчитываться с применением специальной удельной ставки, установленной данным Постановлением. Период восстановления недополученной продукции считается равным четырем годам, в течение этого времени должен быть выбран земельный участок для освоения новых земель или проведены ирригационные работы по улучшению состояния существующих орошаемых земель. УТЙ оплатит эти расходы местному хокимияту.
3. В случае сильного воздействия, при отводе 10% или более производственного актива (арендованная и не арендованная земля), будет выплачена надбавка за сильное воздействие. Эта надбавка будет равняться чистому доходу от годового производства сельскохозяйственных культур (включая урожай озимых и летних культур в дополнение к компенсации за постоянный урожай). Это делается в дополнение к компенсации за потерю земли по принципу земля за землю.
4. Земля под жилую застройку также будет компенсироваться по принципу земля за землю. Земельный участок, предоставляемый взамен должен находиться в непосредственной близости от участка, затронутого проектом (если такая земля есть в наличии) или в другом месте, приемлемом для сельскохозяйственных землепользователей. За каждый пострадавший жилой земельный участок будет выделен новый участок площадью 600 кв.м.[[30]](#footnote-31)
5. Земля, выделенная под жилье, будет отвечать следующим условиям: (i) право на пожизненное наследуемое владение и (ii) дом должен быть построен в течение двух лет.
6. В отношении затронутых земель, которые использовались в коммерческих целях (коммерческие земли), компенсация за землю будет применяться пропорционально требованиям бизнеса. Первый вариант это предоставление земли в том же месте, но вдали от полосы отчуждения, в соответствии с проектным местоположением дороги. Второй вариант это предоставление земли в ближайшем доступном месте, приемлемом для ЛВП.

## Критерии приемлемости для предоставления компенсаций ЛВП

1. Критерии для определения права на компенсацию основаны на принадлежности ЛВП к одной из трех групп:
2. лица, имеющие подтвержденные и/или формальные права на использование занимаемой земли;
3. лица, не имеющие формальных юридических прав на землю на момент завершения ДОИ или переписи, но имеющие законное право требования на такую ​​землю или активы, при условии, что такие претензии признаются законодательством Узбекистана, и
4. лица, не имеющие законного права собственности, или не имеющие признанного законом права требования на землю, которую они занимают (включая неформальных поселенцев), которым будет выплачена ​​единовременная финансовая помощь за все пострадавшие активы, кроме земли.
5. Таблица прав на возмещение, представленная в этом документе, является предварительным черновым вариантом, и, как упоминалось выше, в нее могут быть внесены необходимые изменения для отражения деталей, обнаруженных в ходе ДОИ, переписи, социально-экономических обследований, землемерных съемок, инвентаризации затронутых проектом активов и в ходе углубленного изучения прав на землю, проводимого во время подготовки ПОЗП, готового к реализации.
6. Все ЛВП, независимо от права собственности, будут иметь право на получение любого пособия, определенного в Матрице выплат.

**Таблица 7.1.** Матрица выплат

| **ТИП** | **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | **ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ** | **ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ** | | | |
| Сельскохозяйственная земля/Фруктовые сады | Все виды потери земли независимо от степени воздействия (строительство подстанции и опор ЛЭП, а также любых других несущих сооружений, если таковые имеются) | Соответствующее государственное агентство, ответственное за освоение земель | Затраты на освоение земель для разработки новых земельных участков или проведение ирригационных и мелиоративных мероприятий с целью повышения производительности существующих земель в соответствии с номинальной ставкой, установленной Постановлением Кабинета Министров № 146, и в случае отсутствия такой стоимостной категории, сельскохозяйственные земли, такие как пастбища, резервные земли и другие, будут оцениваться с применением специальной удельной ставки, установленной данным Постановлением. Срок восстановления недополученной продукции считается равным четырем годам, в течение этого срока производится выбор земельного участка для освоения новых земель или проведения ирригационных работы для улучшения существующих орошаемых земель. |
| Арендаторы/землепользователи с разрешением на использование (дехканские хозяйства) в части постоянного изъятия земли в связи с установкой опор ЛЭП | Земля в качестве компенсации за землю в виде участков равной стоимости/класса производительности, сопоставимого местоположения и услуг по поддержке сельского хозяйства (или компенсация за предоставление таких услуг); ЛИБО  Денежная компенсация, предусмотренная за потерю земли путем умножения затронутой земли на годовой чистый доход за последние 3 года и умножения на 4 летний период.  Эта компенсация рассчитывается районным управлением сельскому хозяйству на территории проекта.   * За непострадавшие части затронутого возделываемого земельного участка также будет предоставляться компенсация, если их нельзя восстановить после воздействия проекта. * Операционные затраты, регистрационные сборы за выделение нового участка, будет нести УТЙ. |
|  |  | Арендаторы/землепользователи с разрешением на использование (дехканские хозяйства) в части постоянного изъятия земли в связи с установкой кабеля ЛЭП | Денежная компенсация, предусмотренная за потерю земли путем умножения затронутой земли на годовой чистый доход за последние 3 года и годы периода строительных работ.  Эта компенсация рассчитывается районным управлением сельскому хозяйству на территории проекта. |
| Жилой земельный участок/Коммерческая земля | Потеря земли | ЛВП с правом пожизненного наследуемого владения/постоян-ного владения | Земля в качестве компенсации за землю в виде участков сопоставимой по размеру, стоимости и расположению как и потерянный участок, ЛИБО  Денежная компенсация по рыночной восстановительной стоимости, которая будет определена независимым оценщиком;  Операционные затраты, регистрационные сборы за выделение нового участка будет нести УТЙ.   * За непострадавшие части затронутого возделываемого земельного участка также будет предоставляться компенсация, если их нельзя восстановить после воздействия проекта. |
| Незарегистрированные земли сельскохозяйственного назначения | Потеря земли | Незарегистрированный арендатор, который инициировал уплату неуплаченного земельного налога[[31]](#footnote-32) и стал арендатором. | Все права на возмещение потерь сельскохозяйственных земель, как указано выше для арендатора, тем не менее, у них будет право на компенсацию за неземельные активы независимо от налоговых платежей и регистрации.  Безвозмездная помощь ЛВП в получении необходимых юридических документов для регистрации. |
|  |  | Пострадавшее домохозяйство без права собственности или легализации | Затронутые домохозяйства, не имеющие легализации, будут иметь право на компенсацию только за неземельные активы. |
| Незарегистрированные жилые / коммерческие земли | Потеря земли | Затронутое домохозяйство не имеющее права землепользования или нелегализованное | * Пострадавшие домохозяйства, не подлежащие легализации, будут иметь право на компенсацию только за неземельные активы. |
| **В. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СООРУЖЕНИЯ** | | | |
| Жилой земельный участок/ Коммерческие структуры/ ограждения сельскохозяйственных участков и все виды благоустройства | Полная или частичная потеря сооружений при перемещении | Все домохозяйства под воздействием, независимо от юридического права владения и характера воздействия, при постоянном или временном отводе земли. | * Компенсация по полной восстановительной стоимости[[32]](#footnote-33) за пострадавшие сооружения/основные средства без вычета амортизации, стоимость утилизированных материалов и операционных затрат.   ЛВП должны иметь право на утилизацию материалов без каких-либо вычетов из компенсации.  Все домохозяйства, теряющие здания/сооружения, которые необходимо переместить, будут получать пособие на переезд (равное 3 месяцам минимальной заработной платы) на время возведения нового дома или здания.  Частичное приобретение сооружений, затронутых проектом, будет осуществлено, если оставшаяся часть будет сейсмически устойчива.  В случае частичного воздействия на сооружения (стены конструкции, заборы и т. д.), денежная компенсация определяется по ставке возмещения потерь для восстановления оставшегося сооружения.  Домохозяйствам, теряющим здания/сооружения, которые необходимо переместить, будет предоставлено временное жилье на условиях договора аренды или денежное пособие на аренду на период использования земельного участка на срок до двух лет, пока возводится новый дом или здание.  Домохозяйствам, теряющим здания/сооружения, которые необходимо переместить, будут предоставлены временные пособия на аренду автомобиля для перевозки членов семьи, товаров и движимого имущества к местам временного и постоянного переселения.  Перемещенным домохозяйствам будет обеспечен доступ объектам инфраструктуры аналогичного или более высокого качества (подключение к воде, газу и электричеству, доступная социальная инфраструктура и т. д. |
| Потеря арендных площадей | Арендатор | Новый договор аренды арендодателем или трехмесячный денежный эквивалент существующего договора аренды, так чтобы дать достаточно времени на поиск и заключение нового договора аренды.  Компенсация за потерянную арендную плату, выплаченную авансом. Время устанавливается независимым оценщиком.  Каждому арендатору, потерявшему возможность аренды и нуждающемуся в переезде, будут предоставлены временные пособия на аренду автомобиля для перевозки членов семьи, товаров и движимого имущества (личных вещей) на новые арендованные участки.  Арендатор без официального нотариально заверенного договора аренды для требования компенсации должен предъявить доказательства или подтверждение. |
|
| **С. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КУЛЬТУРЫ И ДЕРЕВЬЯ** | | | |
| Сельскохозяйственная земля/ Фруктовые сады | Потеря урожая из-за отвода земли на постоянной основе | Все пострадавшие домохозяйства | Компенсация по полной стоимости замещения первичных (и вторичных культур, если таковые имеются) на пострадавших землях, исходя из производственных затрат (ресурсов) за 1 год плюс пособие, эквивалентное среднему чистому доходу за 1 год, основанному на среднем доходе за последние 3 года.  Предварительное уведомление о сборе урожая  График строительства, чтобы избежать сезона сбора урожая |
|  | Потеря посевов на корню вдоль полосы отчуждения ЛЭП (временный отвод земли) | Все пострадавшие домохозяйства | Компенсация по полной стоимости замещения первичных (и вторичных культур, если таковые имеются) на пострадавших землях, исходя из производственных затрат (ресурсов) за 1 год плюс пособие, эквивалентное среднему чистому доходу за 1 год, основанному на среднем доходе за последние 3 года.  Предварительное уведомление о сборе урожая  График строительства, чтобы избежать сезона сбора урожая  Восстановление земли до уровня прежнего использования, фермерам будет разрешено продолжить возделывание земли после окончания строительства.  Продолжительность строительных работ не должна превышать больше одного сезона урожая на данном конкретном участке.   * Тем не менее, если процесс строительства длится дольше и превышает один урожайный сезон, он будет компенсирован в соответствии с положениями, описанными выше. |
|  | Потеря плодовых деревьев (постоянный и временный отвод земли) | Все пострадавшие домохозяйства (в том числе владельцы не арендованных земель) | Компенсация за фруктовые деревья будет опираться на средний годовой доход за последние 3 года (сум/кг/дерево), умноженном на 4 (года), чтобы отразить период времени от посадки до достижения продуктивной стадии (включая стоимость саженцев).  Денежная компенсация за древесину (лес) будет основана на рыночной стоимости по отчету оценочной компании.  Срубленные фруктовые деревья останутся у домохозяйств без вычетов из компенсации. |
|  | Потеря древесины (постоянный и временный отвод земли) | Все пострадавшие домохозяйства | Денежная компенсация за древесину будет выплачиваться на основе рыночной стоимости объема сухой древесины на основании рыночной стоимости по отчету оценочной компании.  Срубленные деревья останутся у домохозяйств без вычетов из компенсации. |
| **D ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОХОД И БЛАГОСОСТОЯНИЕ** | | | |
| Работа на пострадавших сельскохозяйственных землях | Потеря работы на пострадавших сельскохозяйственных землях | Потеря контрактов сельскохозяйственными рабочими | Компенсация, соответствующая их заработной плате (в денежном или натуральном выражении) за оставшуюся часть сельскохозяйственного года / контрактного периода, в зависимости от того, какая сумма больше в денежном выражении.  В случае неофициального трудоустройства сельскохозяйственных рабочих, которые работают без заключения контрактов, будет выплачиваться пособие, эквивалентное минимальной заработной плате за 3 месяца. |
| Хозяйственная деятельность и привлеченные работники | Потеря хозяйственной деятельности бизнеса и работы (постоянное или временное прекращение бизнеса и трудоустройства) | Пострадавшие домохозяйства, потерявшие хозяйственную деятельность и привлеченных работников | * Пострадавшее домохозяйство, потерявшее бизнес, получит компенсацию за период перерыва[[33]](#footnote-34) в работе. * Постоянное закрытие (остановка бизнеса) будет компенсироваться в виде денежных средств максимум до 12 месяцев, исходя из предполагаемого среднемесячного дохода за последние 3 года, умноженного на количество месяцев (6-12 месяцев в зависимости от типа бизнеса и объемов прерванной хозяйственной деятельности, например, МСП, среднее, крупное предприятие) прерывания бизнеса. * Временная остановка бизнеса будет компенсироваться денежными средствами максимум до 6 месяцев, исходя из предполагаемого среднемесячного дохода за последние 3 года, умноженного на количество месяцев (3-6 месяцев в зависимости от типа бизнеса и масштаба операций, например МСП, среднее, крупное предприятие) прерывания бизнеса. |
|  |  | Пострадавшие домохозяйства, потерявшие хозяйственную деятельность без оформления права (незарегистрированный) и привлеченных работников | Пострадавшим домохозяйствам, теряющим хозяйственную деятельность без оформленного права собственности, будет выплачиваться пособие на восстановление, эквивалентное минимальной заработной плате за 3 месяца.  Работникам пострадавших хозяйств, не имеющим оформленного права собственности, будет выплачиваться пособие, эквивалентное минимальной заработной плате за 3 месяца. |
| Благосостояние/ трудоустройство из-за физического переезда | Потеря уровня благосостояния/работы из-за физического переезда | Пострадавшие домохозяйства, потерявшие уровень благосостояния/ работу из-за физического переезда | * Пострадавшие домохозяйства, теряющие уровень своего благосостояния/работу в связи с физическим перемещением, получат пособие на восстановление, эквивалентное среднему ежемесячному доходу за 3 месяца, в случае предоставления соответствующих оснований, подтверждающих такую потерю. |
| **E. УЯЗВИМЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ДОМОХОЗЯЙСТВА, ПОПАДАЮЩИЕ ПОД СИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ** | | | |
| Уязвимые пострадавшие домохозяйства | Все виды воздействия | Женщины возглавляющие домохозяйства, домохозяйство с низким доходом, домохозяйство, возглавляемое престарелыми без поддержки, и домохозяйство, возглавляемое людьми с ограниченными физическими возможностями | Пособие на восстановление, эквивалентное минимальной заработной плате за 3 месяца.  Приоритет при трудоустройстве на рабочих местах, связанных с проектом, возможности обучения, самозанятость и помощь в трудоустройстве по найму. |
| Сильно пострадавшие ДХВП/ЛВП | Потеря 10% и более производительных активов земли, приносящих доход | Арендаторы с договором аренды / Владелец дехканского хозяйства | Надбавка за сильное воздействие, равная чистому доходу от годового производства сельскохозяйственных культур (включая урожай озимых и летних культур в дополнение к компенсации за урожай на корню), будет выплачиваться в дополнение к компенсации за потерю земли. |
|  | Домохозяйства, подлежащие физическому переселению (потеря жилья) | Все физически перемещенные домохозяйства | Каждому домохозяйству, теряющему сооружения/здания, которые необходимо физически переместить, будет выплачено пособие за сильное воздействие (равное 3-х месячной минимальной заработной плате). |
|  | Постоянная остановка бизнеса (влияние на активы, приносящие доход, т.е. основную структуру, используемую для коммерческой деятельности) | Все физически перемещенные домохозяйства | Каждому домохозяйству, теряющему сооружения/здания, используемые для целей получения дохода для бизнеса, будет выплачиваться надбавка за сильное воздействие (равная 3-х месячной минимальной заработной плате). |
| **F. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОММУНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И АКТИВЫ** | | | |
| Коммунальные структуры и активы | Потеря или повреждение общественной инфраструктуры и коммунальных объектов | Общественные активы | Восстановление/замена поврежденных сооружений/инженерных сетей (таких как дороги, тротуары, трубопроводы) до предпроектного уровня. |
| **G. ВРЕМЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ** | | | |
| Временное воздействие на частную или государственную землю, активы и/или доход | В связи со строительством | Все пострадавшие домохозяйства и активы | УТЙ гарантирует, что любое временное воздействие на частные и общественные активы во время реализации проекта для целей строительных работ будет компенсировано подрядчиком на основе восстановительной стоимости конструкций, арендной платы за землепользование, восстановительной стоимости за потерю урожая и деревьев, как указано выше в матрице выплат. |
| **H. ЛЮБЫЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ** | | | |
| Любые непредвиденные воздействия, выявленные в ходе реализации Проекта, будут полностью компенсированы по восстановительной стоимости, а матрица выплат, в случае необходимости, может быть пересмотрена в случае возникновения серьезных непредвиденных видов воздействия во время детального и окончательного проектирования. | | | |

# ГЛАВА 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ ПОЗП

1. Заинтересованным сторонам проекта, таким как ЛВП, республиканским и местным органам власти, участвующим в процессе подготовки и реализации ПОЗП, а также НПО будет предоставляться подробная информация о проекте и они будут привлекаться к активному участию в процессе разработки ПОЗП.

## Цели общественной информации и консультаций

1. Распространение информации среди ЛВП и участвующих органов власти является важной частью подготовки и реализации ПОЗП. Консультации с ЛВП, обеспечивающие их активное участие, снизят вероятность конфликтов и сведут к минимуму риск задержек в реализации проекта. Для привлечения местных органов власти и представителей ЛВП к участию в процессе планирования и принятия решений, ГРП-ЭТ УТЙ и консультант по ИТН будут поддерживать диалог с районными органами власти, хокимиятами и НПО, в зависимости от обстоятельств, в течение всего процесса реализации проекта для обеспечения следующих условий:
   1. Полный обмен информацией с ЛВП о предлагаемом проекте и деятельности по подготовке ПОЗП, включая информирование о вариантах проектных работ, по мере необходимости.
   2. Получение информации о потребностях и приоритетах ЛВП, а также получение информации об их реагировании на предлагаемые принципы и меры.
   3. ЛВП будут полностью информированы о решениях, которые напрямую повлияют на их доходы и уровень жизни; и у них будет возможность участвовать в мероприятиях и в принятии решений по вопросам, которые коснутся непосредственно их, включая объявление даты крайнего срока;
   4. ЛВП будут предоставлены контактные данные лиц, ответственных за проект из местных органов власти в целях своевременного и удовлетворительного реагирования на их запросы.
   5. Обеспечение сотрудничества и участия ЛВП и общественности в деятельности, необходимой для планирования и организации переселения, а также прозрачности во всех действиях, связанных с отводом земли и процедурами компенсации.
2. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, встречи с населением были отложены, но как только ограничения будут сняты, они будут проведены. Консультации с общественностью будут проводится открыто для широкого круга заинтересованных сторон проекта, и будет обеспечено подробное информирование местных органов власти и лиц, постоянно или временно затронутых проектом, о разрабатываемых целях проекта, относящимся к проекту видах воздействиях и мерах по смягчению.
3. Участникам встреч с общественностью, включая ЛВП, представителей местных органов власти и гражданского общества, будет предоставлена информация о планируемых проектных мероприятиях, правах и обязанностях, даны рекомендации по процедурам МРЖ, повышению осведомленности и важности участия ЛВП в планировании проекта, а также предоставлена информация о проводимых обследованиях с целью достижения высокой точности и справедливого подхода к определению права ЛВП на компенсацию.
4. Кроме того, участники будут ознакомлены со значением крайнего срока и соответствующими ограничениями, общими принципами компенсации, другими дополнительными мерами по восстановлению и единовременными пособиями, рассматриваемыми для серьезно пострадавших и уязвимых групп, как указано в руководящих принципах АБР по вынужденному переселению и законодательстве страны. Протокол общественных консультаций, список участников и фотографии будут предоставлены в окончательном ПОЗП.

## Распространение информационных буклетов для общественности

1. Информационный буклет для общественности (ИБО), представляющий собой сокращенный вариант проекта ПОЗП на узбекском языке для ЛВП в удобном для чтения формате, был подготовлен на основе проекта ПОЗП. В ИБО содержится вся необходимая информация, касающаяся масштабов проекта, целей, права на получение компенсации, МРЖ, инструкций по охране окружающей среды и технике безопасности, включая контактные данные координатора МРЖ в ГРП-ЭТ. В документе кратко описано значение крайнего срока, критерии приемлемости для выплаты компенсаций, дан краткий обзор методологии оценки и компенсационных выплат, приведены графики и особенности реализации проектов, процедуры отвода земель и условия процедур изъятия, права и обязанности ЛВП и других заинтересованных сторон по проекту, возможности использования механизма рассмотрения жалоб и программы мониторинга.
2. В период с 24 по 28 августа 2020 г. 700 экземпляров Информационной брошюры для общественности были переданы всем хокимиятам, расположенным на территории проекта, а также железнодорожным станциям Бухара, Ургенч, Мискин и Хива. Команда соблюдала профилактические меры в отношении COVID-19 по социальному дистанцированию, использованию масок для лица и дезинфицирующих средств для рук. Узбекская версия Информационной брошюры для общественности представлена ​​в Приложении 2. Фотографии процесса распространения ИБО приведены в Приложении 6.
3. Команда передала 700 копий ИБО хокимиятам, затронутым данным проектом. Районные отделения УТЙ координируют свои действия с хокимиятами и предоставляют необходимое техническое содействие для распространения копий ИБО на уровне сельских населенных пунктов/массивов и для доставки их руководству местных махаллинских комитетов.
4. Руководители махаллинских комитетов обеспечивают размещение ИБО на информационных досках в вестибюлях махаллинских комитетов. Кроме того, каждый руководитель местных махаллинских комитетов получил указание от хокимиятов предоставить копии ИБО местным магазинам, которые посещаются местными жителями почти ежедневно, для вывешивания у входа (на стене, на стеклянном окне) магазина.
5. На этом этапе подготовки проекта местные магазины, руководство местной махалли, имеющие в наличии достаточное количество ИБО, являются лучшими каналами для распространения этих брошюр и информирования местного населения о предстоящем проекте.

## Будущие консультации

1. После снятия ограничений, связанных с COVID-19, и как только будет разрешено проводить обследования на местах для подготовки ПОЗП к реализации, еще большее количество ИБО будет передаваться каждому пострадавшему домохозяйству и фермерскому хозяйству индивидуально во время проведения переписи, СЭИ, инвентаризации затронутых проектом активов в личном общении с каждым опрошенным жителем и пользователем затронутой проектом земли и имущества.
2. Личное общение во время обследований на местах это лучший канал для предоставления информации, относящейся к проекту, для всех ЛВП, в этом случае у ЛВП есть возможность задавать вопросы и получать достаточную и удовлетворительную информацию от команды проекта. Обратная связь с ЛВП в виде такого обмена информацией, позволяет команде проекта совершенствовать ПОЗП, готовый к реализации, рассмотрев все вероятные социальные и экономические последствия разрабатываемого проекта; а также обеспечить, что благосостояние каждого ЛВП и всего населения в целом, на которое оказывает влияние данный проект, будет повышаться, либо как минимум, поддерживаться на предпроектном уровне.
3. После завершения обследований на местах и подготовки проекта ПОЗП, готового к реализации, ГРП-ЭТ УТЙ организует дополнительные общественные консультации до начала реализации ПОЗП и строительных работ.
4. Протоколы таких встреч, дополненные обзором сессий с вопросами-ответами, фотоматериалами и списком участников встреч с гендерной разбивкой, с указанием полных имен, контактных телефонов и подписей, будут представлены в окончательном проекте ПОЗП.

## Публикация ПОЗП

1. Проект ПОЗП на русском и английском языках будет размещен на веб-сайтах УТЙ и АБР. Печатные копии ПОЗП будут предоставлены всем хокимиятам, затронутым проектом, и махаллям в сельских населенных пунктах.
2. После утверждения проекта ПОЗП о стороны АБР и Правительства Республики Узбекистан вариант на английском языке будет опубликован на веб-сайте АБР, а варианты на русском и английском языках будут размещены на веб-сайте УТЙ. Проект ПОЗП будет обновлен и доработан до варианта ПОЗП, готового к реализации, после завершения рабочего проекта. Окончательный и готовый к реализации ПОЗП также будет опубликован на веб-сайтах АБР и УТЙ.
3. В случае продления ограничений, связанных с пандемией, ГРП-ЭТ УТЙ может использовать альтернативные способы для информирования ЛВП и воспользоваться государственной почтовой службой для рассылки достаточного количества копий Информационного буклета для общественности на узбекском языке председателям махаллинских комитетов во всех сельских населенных пунктах, затронутых проектом, так, чтобы ЛВП могли получить экземпляр ИБО и ознакомиться со всеми процедурами по отводу земель и получения компенсаций до начала работ по реализации ПОЗП.

## Процесс реализации ПОЗП

1. Время реализации ПОЗП будет определено в соответствии с общим графиком реализации проекта. Все мероприятия, связанные с отводом земель и переселением, будут запланированы так, чтобы гарантировать выплату компенсации до вступления во владение землей и начала строительных работ. Консультации с общественностью, мониторинг и рассмотрение жалоб будут проводиться периодически в течение всего срока реализации проекта. Реализация проекта ПОЗП может начаться после утверждения проекта ПОЗП со стороны УТЙ и АБР. Завершение реализации ПОЗП будет оформлено документально в проекте отчета (отчетов) о соответствии требованиям в реализации ПОЗП, подготовленного ГРП-ЭТ и одобренного АБР.
2. После утверждения окончательного готового к реализации ПОЗП должны быть выполнены все мероприятия по определению компенсаций и выплат, включая выдачу удостоверений личности (ID карт), выплату всех правомочных компенсаций и помощи; инициирование процесса освоения земель; подготовку площадки для передачи подрядчикам для строительства и, наконец, начало строительных работ.
3. Выплата компенсаций и пособий в рамках окончательного и готового к реализации ПОЗП начнется после завершения ряда подготовительных задач. Эти задачи включают:
   * Публикация информации и консультации
   * Выдача удостоверений личности и открытие банковского счета для ЛВП
   * Выплата компенсации и помощи
   * Разрешение жалоб
   * Обзор соответствия требованиям и отчетность
   * Уведомление о проведении строительных работ.
   * Восстановление земель (при временном воздействии)
   * Мониторинг и отчетность.
4. Консультант по ИТН/специалисты ГРП-ЭТ должны работать в тесном контакте со всеми ЛВП на еженедельной основе, и все ЛВП (которые имеют право на компенсацию) должны написать официальное заявление с указанием реквизитов банковского счета в УТЙ/Хокимият. Консультант по ИТН доставит эти заявления в УТЙ для начала процедуры оплаты.

## График реализации ПОЗП

1. Предварительный график реализации проекта ПОЗП представлен в таблице ниже.

**Таблица** **8.1.** График реализации ПОЗП

|  |  |
| --- | --- |
| **Деятельность по ОЗП** | **Срок** |
| Утверждение и публикация проекта ПОЗП | октябрь 2021 г. |
| Документ об отведении земель и отчет об оценке | декабрь 2021 г. – январь 2022 г. |
| Подготовка и публикация окончательного ПОЗП | декабрь 2021 г. – январь 2022 г. |
| Реализация окончательного ПОЗП | 2 квартал 2022 г. |
| Выдача удостоверений личности ЛВП | 3-4 кварталы 2022 г. |
| Выплата компенсаций ЛВП | 3-4 кварталы 2022 г. |
| Выплата всей причитающейся помощи | 3-4 кварталы 2022 г. |
| Предоставление земли в качестве компенсации за земельные участки | 3-4 кварталы 2022 г. |
| Консультации и МРЖ | Постоянно |
|  |  |
| Внутренний мониторинг УТЙ |  |
| Отчет (отчеты) о соответствии требованиям ПОЗП должен быть представлен после завершения реализации ПОЗП | 4 квартал 2022 г |
| Направление ПОСМ в АБР | На полугодовой основе |

# ГЛАВА 9. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

## Обзор и задачи

1. УТЙ будет являться организацией, ответственной за проведение мониторинга. УТЙ при содействии специалистов по социальным вопросам и переселению из команды консультантов ИТН будет систематически отслеживать и замерять показатели хода работ по реализации ПОЗП. Задачей такого мониторинга является оценка прогресса реализации ПОЗП с точки зрения процессов, целей, проблем, мер по смягчению, корректирующих действий и т. д. в целях беспрепятственного осуществления практической деятельности и реализации проекта. Объем работ по мониторингу будет зависеть от рисков и воздействия проекта. Мониторинг реализации ПОЗП будет проводиться УТЙ (ГРП-ЭТ). Помимо учета хода работ по выплате компенсаций и других мероприятий по переселению, УТЙ будет готовить отчеты о мониторинге, чтобы обеспечить, что реализация ПОЗП продолжит приносить желаемые результаты. ГРП-ЭТ предоставит в АБР эффективную основу для оценки процесса отвода земли и переселения, а также для выявления потенциальных затруднений и всех возникающих проблем.

## 

## Мониторинг

1. Мониторинг будет включать (i) административный мониторинг для обеспечения соблюдения графика и своевременного решения проблем и (ii) общий мониторинг для оценки статуса затронутых лиц в отношении выплаты компенсаций и оказания помощи, а также распределения земель взамен, с мероприятиями по освоению этих земель, и т. д. УТЙ будет реализовывать защитные меры, как это предусмотрено в ПОЗП. УТЙ через ГРП-ЭТ будет:
2. следить за ходом реализации ПОЗП,
3. проверять соблюдение защитных мер и их прогресс в достижении намеченных результатов;
4. документировать и публиковать результаты мониторинга и определять необходимые корректирующие и предупреждающие действия в периодических отчетах о мониторинге,
5. принимать эти меры с целью обеспечения устойчивого прогресса в достижении желаемых результатов, и
6. направлять отчеты о соответствии реализации ПОЗП и полугодовые отчеты о социальном мониторинге (ПОСМ) в соответствии с требованиями в АБР.
7. Мониторинг будет включать ежедневное планирование, реализацию, решение проблем и обратную связь, учет документации в отношении затронутых лиц, взаимосвязь с местным населением, определение дат консультаций, количество поданных жалоб и отчеты о ходе работ. УТЙ через ГРП-ЭТ будет нести ответственность за управление и ведение баз данных затронутых лиц, документальное оформление результатов переписи затронутых лиц. При содействии Консультанта по ИТН, отчеты о мониторинге, документирующие прогресс реализации ПОЗП, и отчет о соответствии реализации ПОЗП будут подготовлены УТЙ в ГРП-ЭT для направления в АБР на рассмотрение и согласование. Отчет о мониторинге будет содержать: (i) результаты, достигнутые на данном этапе (ii) подтверждения о выплате компенсаций и выделении земли, (iii) возникшие проблемы, полученные и рассмотренные жалобы, консультации, проведенные в течение отчетного периода, если таковые имеются, и (iv) предлагаемые варианты дальнейших корректирующих мер.
8. Мониторинг выполнения защитных мер будет проводиться в течение всего периода реализации проекта с целью выявления возникающих проблем и жалоб по вопросам ОЗП во время выполнения строительных работ, и меры, предпринятые для решения таких проблем, а также прогресса в восстановлении временно используемых земель.

## Показатели мониторинга

1. Выполнение политики и целей ПОЗП в процессе реализации будет контролироваться с помощью принятых показателей. Важнейшие показатели, подлежащие мониторингу, будут включать в себя содержание мер и матрицу выплат. В ПОЗП приводятся показатели достижения целей в ходе программы переселения. Используется два типа показателей достижения целей, предлагаемых в ходе реализации ПОЗП: (i) показатели процесса (с указанием используемых ресурсов проекта, расходов, размещения персонала и т. д.) и (ii) показатели результатов (с указанием количественных результатов в виде числа пострадавших домохозяйств и ЛВП, получивших компенсацию и помощь). Ориентировочные показатели для мониторинга представлены в Таблице 9.1.

**Таблица 9.1.** Показатели для мониторинга

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | **Показатели** |
| **Показатель процесса** | Количество консультаций и мероприятий, проведенных с участием различных заинтересованных сторон  Процедура рассмотрения жалоб  Размещение персонала проекта на проектном уровне  Распределение средств на отвод земель  Порядок предоставления новых земельных участков (при необходимости)  Выплата компенсаций ЛВП  Публикация информации и проведение консультаций  Действующие процедуры рассмотрения жалоб и их функционирование  Предоставление отчетов о мониторинге |
| **Показатель результата** | Количество домохозяйств, получивших компенсацию:  Выплаченная компенсация за упущенную выгоду от пострадавших земель  Выплаченная компенсация за потерю урожая с деревьев  Выплаченная компенсация за пострадавшие деревья  Затраты на освоение земли, выплаченные на специальный государственный счет |

## Отчетность

1. УТЙ через ГРП-ЭТ будет нести ответственность за управление и ведение базы данных ЛВП, в которой регистрируются окончательные результаты переписи затронутых лиц на основании окончательного проекта. Отчеты о мониторинге, подтверждающие ход работ по отводу земель и реализации ПОЗП, а также отчет о соблюдении ПОЗП будут предоставлены УТЙ через ГРП-ЭТ в АБР после завершения реализации ПОЗП. Это предусмотрено в качестве условия для получения разрешения на проведение работ в зоне воздействия ОЗП. Консультант по ИТН будет предоставлять содействие УТЙ в проведении мониторинга по соблюдению защитных мер и подготовке соответствующей отчетности. УТЙ будет проводить мониторинг воздействия ОЗП и мер по смягчению/восстановлению в течение всего периода реализации проекта, о чем будет сообщаться в полугодовых отчетах о социальном мониторинге (ПОСМ). ПОСМ будет размещаться на веб-сайте АБР после того, как АБР примет отчет.

# ГЛАВА 10. РАСЧЕТНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗП

1. В настоящей главе описывается методология, принятая для определения стоимости ОЗП и компенсаций, которые будут выплачиваться ЛВП за постоянное и временное переселение в связи с воздействием Проекта. Право на компенсацию за различные категории воздействий, представленные в настоящей главе, было определено в соответствии с требованиями ППЗМ АБР 2009 г. и применимым законодательством Узбекистана. Стоимость освоения земли, компенсация упущенной выгоды от урожая и деревьев была рассчитана на основании предыдущих ПОЗП, используемых в качестве примера, в связи с тем, что документ об отводе земель на данном этапе еще не готов. Компенсация в рамках проекта будет включать возмещение за пострадавшую собственность, соответствующие культуры, деревья и другие относящиеся к этому активы, если таковые имеются.
2. Проект сметы ПОЗП включает следующие виды возмещения:
3. Компенсация за пострадавшие деревья в случае постоянного и временного изъятия земли, которая будет рассчитываться независимой оценочной компанией;
4. Компенсация за вырубку пострадавших деревьев в случае постоянного и временного изъятия земли, которая будет рассчитываться сельскохозяйственным отделом местных хокимиятов;
5. Компенсация потери дохода (упущенной выгоды) от урожая в результате постоянного и временного изъятия земли, которая будет рассчитываться сельскохозяйственным отделом местных хокимиятов.
6. Предварительные данные о компенсации по типам воздействия приведены ниже в отдельных таблицах. Подробная разбивка ЛВП (затронутые фермерские хозяйства и/или дехканские хозяйства) приведена в Приложении 4.

## Упущенная выгода (упущенный доход) от пострадавших земель

1. Такая сумма компенсации будет выплачиваться пострадавшим домохозяйствам как за постоянный, так и за временный отвод земли, в виде потери дохода, эквивалентного 4 годам чистого дохода на основе средней годовой прибыли за последние 3 года (эта сумма будет умножаться только в случае постоянного воздействия). Для данного проекта ПОЗП годовая чистая прибыль с одного гектара считается равной 539 040 000 сумов. Основными критериями и методологией для определения стоимости упущенной выгоды являются площадь и тип использования пострадавших земель (обрабатываемых), средняя чистая прибыль на гектар земли.
2. Упущенная выгода от пострадавших земель будет рассчитываться Институтом «Уздаверлойиха» совместно с управлениями сельского хозяйства в районах, затронутых проектом, на основании данных матрицы выплат, и в общей сумме составит 100 737 951,4 сумов. Компенсация за упущенную выгоду от пострадавших земель будет выплачиваться УТЙ/местными хокимиятами[[34]](#footnote-35) на банковские счета ЛВП. Подробная информация о компенсации по массивам представлена ​​в таблице 10.1 ниже, а подробный расчет приводится в Приложении 4.

**Таблица 10.1.** Компенсация упущенной выгоды (упущенного дохода) от сельскохозяйственных культур, выращиваемых на пострадавших землях

| **№** | **Пострадавший район** | **Пострадавший массив** | **Пострадавшие посевные площади (га)** | **Упущенная выгода на пострадавших землях (сум)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ургенч | Пахтакор | 5,21 | 3,250,411.20 |
| Околтин | 1,15 | 706,142.40 |
| 2 | Ханка | Охунбабаев | 12,32 | 7,634,962.56 |
| Галаба | 2,41 | 1,495,296.96 |
| Хорезм | 4,05 | 2,520,551.04 |
| Асаларичилик | 0,42 | 281,378.88 |
| Аль-Харезми | 11,19 | 6,939,600.96 |
| 3 | Багат | М.Куваков | 15,78 | 9,787,888.32 |
| 4 | Хазарасп | Дустлик | 8,07 | 4,957,011.84 |
| 5 | Тупроккала | Саримой | - | - |
| 6 | Турткуль | Кызылкум | - | - |
| 7 | Пешку | Джонгельди | - | - |
| Янгиабад | 1,58 | 974,584.32 |
| Ю.Эргаш 1 уч | 5,6 | 3,497,291.52 |
| Бухара 2 уч | 3,56 | 2,201,439.36 |
| Навои | 2,8 | 1,742,177.28 |
| Варахшо | 2,27 | 1,419,831.36 |
| Ю.Ергашев | 4,05 | 2,520,551.04 |
| 8 | Ромитан | Ромитан | - | - |
| Э.Ходжаев | - | - |
| Районный центр | - | - |
| Уба | 4,17 | 2,603,563.20 |
| Кахраман | 2,18 | 1,352,990.40 |
| Шуробод | 4 | 2,493,599.04 |
| Йомгир | 3,57 | 2,206,829.76 |
| Хозартут 1 уч | 0,8 | 504,541.44 |
| Мури | 3,84 | 2,370,697.92 |
| Ходжабон | 7,64 | 4,725,224.64 |
| Кокиштувон | 10,25 | 6,341,266.56 |
| Пойджуй 2 уч | - | - |
| 9 | Жандор | Амир Темур | - | - |
| 10 | Шофиркан | И.Муминов | 3,19 | 1,983,667.20 |
| Шофиркон | 6,5 | 4,074,064.32 |
| Лесное хозяйство | - | - |
| Талисафет 1 уч | 3,28 | 2,068,835.52 |
| Хайдаробод | 5,13 | 3,194,351.04 |
| Талисафет 2 уч 2 уч | 2,39 | 1,502,843.52 |
| 11 | Каган | З. Кобилов | 2,49 | 1,520,092.80 |
| Мехратобод 1 уч | 16,51 | 10,218,042.24 |
| 12 | Бухара | Кумсултон | 5,88 | 3,648,222.72 |
| 13 | Караулбазар | Лесное хозяйство | - | - |
| **Всего:** | | | **162,27** | **100,737,951.4** |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г..*

## Компенсация потери дохода от плодоносящих многолетних насаждений

1. Потеря дохода от садов в качестве упущенного дохода от деревьев будет рассчитываться на основе той же методологии, что и для культур, упомянутых выше, несмотря на то, что в этом случае общие затраты в результате упущенной выгоды (урожая) от деревьев зависят от площади пострадавших садов и количества деревьев (включая саженцы). Потеря урожая с деревьев будет рассчитываться управлениями сельского хозяйства районов, затронутых проектом на основании данных матрицы выплат, а предварительная сумма составляет 278 400 000,6 сумов. Компенсация за потерю урожая с деревьев будет выплачиваться УТЙ/местными хокимиятами на банковские счета ЛВП. Подробная информация о компенсации по массивам представлена ​​в таблице 10.2 ниже, а подробный расчет приводится в Приложении 4.

**Таблица 10.2.** Компенсация за потерю урожая с фруктовых деревьев

| **#** | **Пострадавший район** | **Пострадавший массив** | **Количество пострадавших плодовых деревьев** | **Средняя урожайность (кг)** | **Средняя цена (сум)** | **Потеря урожая с деревьев, умноженная на 4 года (сум)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ургенч | Пахтакор | 104 | 12 | 5,000 | 24,960,000.00 |
| Околтин | - |  |  | - |
| 2 | Ханка | Охунбабаев | - |  |  | - |
| Галаба | - |  |  | - |
| Хорезм | - |  |  | - |
| Асаларичилик | - |  |  | - |
| Аль-Харезми | 44 | 12 | 5,000 | 10,560,000.00 |
| 3 | Багат | М.Куваков | 44 | 12 | 5,000 | 10,560,000.00 |
| 4 | Хазарасп | Дустлик | 112 | 12 | 5,000 | 26,880,000.00 |
| 5 | Тупроккала | Саримой | - |  |  | - |
| 6 | Турткуль | Кызылкум | - |  |  | - |
| 7 | Пешку | Джонгельди | - |  |  | - |
| Янгиабад | - |  |  | - |
| Ю.Эргаш 1 уч | 172 | 12 | 5,000 | 41,280,000.00 |
| Бухара 2 уч | - |  |  | - |
| Навои | - |  |  | - |
| Варахша | 72 | 12 | 5,000 | 17,280,000.00 |
| Ю.Ергашев | - |  |  | - |
| 8 | Ромитан | Ромитан | - |  |  | - |
| Э.Ходжаев | - |  |  | - |
| Районный центр | - |  |  | - |
| Уба | 108 | 12 | 5,000 | 25,920,000.00 |
| Кахраман | - |  |  | - |
| Шуробод | 112 | 12 | 5,000 | 26,880,000.00 |
| Йомгир | - |  |  | - |
| Хозартут 1 уч | - |  |  | - |
| Мури | - |  |  | - |
| Ходжабон | - |  |  | - |
| Кокиштувон | - |  |  | - |
| Пойджуй 2 уч | - |  |  | - |
| 9 | Жандор | Амир Темур | - |  |  | - |
| 10 | Шофиркан | И.Муминов | - |  |  | - |
| Шофиркон | 204 | 12 | 5,000 | 48,960,000.00 |
| Лесное хозяйство | - |  |  | - |
| Талисафет 2 уч | 188 | 12 | 5,000 | 45,120,000.00 |
| З. Кобилов | - |  |  | - |
| Мехратобод 1 уч | - |  |  | - |
| 11 | Каган | Кумсултон | - |  |  | - |
| Лесное хозяйство | - |  |  | - |
| 12 | Бухара | Талисафет 2 уч | - |  |  | - |
| 13 | Караулбазар | З. Кобилов | - |  |  | - |
| **Всего:** | | | **1160** | **-** | **-** | **278,400,000.00** |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Компенсация за многолетние насаждения, затронутые проектом

1. Кроме того, компенсация за многолетние насаждения, затронутые проектом, а именно плодовые деревья, будет оцениваться независимой оценочной компанией с учетом вида, приблизительного возраста и урожайности дерева на основании данных матрицы выплат. Расчетная ставка компенсации за одно плодовое дерево (90 48,62 сум/дер.[[35]](#footnote-36)) умножается на расчетное количество затронутых фруктовых деревьев, в основном это яблони, вишни и сливы, и составляет 104 962 159,20 сумов. Компенсация за плодоносящие деревья будет выплачиваться УТЙ/местными хокимиятами на банковские счета ЛВП. Подробная информация о компенсации представлена в Таблице 10.3 ниже.

**Таблица 10.3.** Компенсация стоимости древесины фруктовых деревьев, затронутых проектом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Виды пострадавших деревьев** | **Общее количество пострадавших деревьев** | **Средняя цена одного дерева, сум** | **Всего, сум** |
| 1 | Яблоня/вишня/слива | 1160 | 90,484.62 | 104,962,159.2 |
| **Всего:** | | **1160** |  | **104,962,159.2** |

***Источник:*** *Исследование по оценке воздействия, апрель-июль 2020 г.*

## Общая сумма расчетной денежной компенсации

1. Общая стоимость отвода земель и переселения составляет 2 066 526 139,36 сумов, что эквивалентно 202 700,76 долларов США. Сводная смета затрат на отвод земли и вынужденное переселение приведена в Таблице 2 ниже. Подробная разбивка стоимости компенсации по каждому ЛВП и по видам убытков представлена в Приложении 4.

**Таблица 10.4.** Сводная информация о затратах на отвод земель и переселение (ОЗП)

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные** | **Общие затраты, сум** |
| **A. Категория затрат ОЗП** | |
| Упущенная выгода от пострадавших земель | 100,737,951.40 |
| Компенсация потери дохода от плодоносящих многолетних насаждений | 278,400,000.00 |
| Стоимость древесины пострадавших деревьев | 104,962,159.20 |
| Топографическая съемка | 370,000,000.00 |
| Подготовка документа о землеотводе (изъятию земли) | 740,000,000.00 |
| Стоимость услуг по оценке деревьев | 46,000,000.00 |
| **ИТОГО A** | **1,640,100,110.60** |
| **Б. Административные расходы (5% от общей стоимости)** | **82,005,005.53** |
| **ИТОГО A и B** | **1,722,105,116.13** |
| **C. Непредвиденные расходы (20% от общей стоимости)** | **344,421,023.23** |
| **ИТОГО ABC (УЗБ)** | **2,066,526,139.36** |
| **Всего (долл. США)** | **202,700.76** |
|  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 доллар США = 10 194,96 сумов по состоянию на 16 июля 2020 г.

Проект

# Приложения

Приложение 1. Меры по минимизации социального воздействия проекта.

Перевод письма в УТЙ о минимизации воздействия

13 мая 2020 г.

Г-ну Алишеру Джураеву

Начальнику Группы реализации проектов по электрификации и обновлению подвижного состава

АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» (УТЙ)

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Ул. Т. Шевченко, д.7

**P53271-001-UZB: Проект по электрификации железной дороги Коридора ЦАРЭС 2 (Бухара-Мискин-Ургенч-Хива) - *Предварительные выводы и рекомендации АБР по линии внешнего электроснабжения***

Уважаемый г-н Джураев:

Прежде всего, мы хотели бы еще раз выразить нашу признательность за тесное сотрудничество при подготовке вышеуказанного проекта.

Благодарим Вас за оперативную подготовку проектной линии внешнего электроснабжения. АБР с благодарностью получил документ КМЗ с предлагаемой проектной линией 7 мая 2020 г., переданный через нашего консультанта г-на Маманбека Реймова.

Как обсуждалось в ходе последней видеоконференции 12 мая 2020 г., члены нашей команды по Техническому содействию приняли меры для ускорения рассмотрения предлагаемой трассы. В настоящем письме мы представляем наши выводы и рекомендации в целях разработки данного компонента проекта с учетом принципов, изложенных в Положении АБР о политике защитных мерах (ППЗМ) от 2009 г.

Просим Вас рассмотреть эти рекомендации совместно с проектным институтом и, направить нам Ваш ответ, по возможности, до 22 мая 2020 г. Это позволит нашей команде ускорить подготовку документов по защитным мерам в рамках этого компонента.

С уважением,

Dong-Soo Pyo

Директор

Отдел транспорта и связи

Департамент Центральной и Западной Азии

Приложение: Предварительные выводы и рекомендации АБР по линии внешнего электроснабжения.


Копии: г-ну Игорю Попкову, инвестиционные операции, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

г-же Синтии Мальвичини, Главе представительства, URM

Название подстанции: ТСС1 Бухара (110кВ)

**Рекомендация**: рассмотрите возможность изменения линии трассы, обозначенной красным цветом (существующая) на зеленую (предлагается), как показано на Рисунке 1 ниже, чтобы избежать воздействия на теплицу.

**Рисунок A1**



Наименование подстанции: ТПС 2 Навбахор (Машак) (110 кВ)

**Рекомендация**: измените линию трассы, как показано, например, на рисунках 2 и 3 соответственно, с красной линии (существующая) на зеленую (предлагаемая).


|  |  |
| --- | --- |
| **Рисунок A2**: Предотвращение воздействия на теплицу от ТПС Навбахор (Машак) до станции Шафиркан (38 км) | **Рисунок A3**: Предотвращение воздействия на теплицу от ТПС Навбахор (Машак) до станции Ромитан (35 км) |
|  |  |


Наименование подстанции: TSS7 Hozarasp (220kV)

**Рекомендация:** во избежание воздействия изменение трассы с красной линии (существующая) на зеленую (предлагаемая) на Рисунке 4 и 5, соответственно


|  |  |
| --- | --- |
| **Рисунок A4**: Предотвращение воздействия на фундамент от ТПС Хозарасп до станции Хозарасп (3,5 км) | **Рисунок A5:** Предотвращение воздействия на два амбарам от ТП Хазарасп до станции Хорезм (45 км) |
|  |  |

## Приложение 2. Информационная брошюра для общественности









## Приложение 3. Детальный расчет воздействия проекта (оценка серьезного воздействия) в процентах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Иденти-фикацион-ный номер** | **Общая**  **площадь земле-**  **владений (га)** | **Тип воздей-ствия** | **Общая площадь земель под воздействием (га)** | | | | | | | |
| **Всего земли под воздействием (га)** | **В том числе** | | | | | | |
| **Сельско-хозяйственные земли** | | **Канавы,**  **каналы**  **и другие**  **земли** | | **Жилые** | **Степень**  **воздействия в %** | |
| **Пахотная/**  **Растение-водство** | **Огород/** |
| **Сады** |
| **Хорезмская область** | | | | | | | | | | | |
| **Ургенчский район, массив Пахтакор** | | | | | | | | | | | |
| 1 | U-P-F-1 | 641,2 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,007 | |
| Временно | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - | |
| 2 | U-P-F-2 | 145,8 | Постоянно | 0,11 | 0,11 | - | - | - | 0,075 | |
| Временно | 2,01 | 2,01 | - | - | - | - | |
| 3 | U-P-F-3 | 7,2 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,306 | |
| Временно | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | |
| 4 | U-P-F-4 | 36,08 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,030 | |
| Временно | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | |
| 5 | U-P-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 6 | U-P-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 7 | U-P-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 8 | U-P-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 9 | U-P-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 10 | U-P-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 11 | U-P-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 12 | U-P-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,00275 | 0,00275 | - | - | - | 0,786 | |
| Временно | 0,05125 | 0,01875 | 0,0325 | - | - | - | |
| 13 | U-P-D-9 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 14 | U-P-D-10 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 15 | U-P-D-11 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 16 | U-P-D-12 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 17 | U-P-D-13 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 18 | U-P-D-14 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 19 | U-P-D-15 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 20 | U-P-D-16 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 21 | U-P-D-17 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 22 | U-P-D-18 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 23 | U-P-D-19 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 24 | U-P-D-20 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 25 | U-P-D-21 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 26 | U-P-D-22 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 27 | U-P-D-23 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 28 | U-P-D-24 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 29 | U-P-D-25 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 30 | U-P-D-26 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 31 | U-P-D-27 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 32 | U-P-D-28 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 33 | U-P-D-29 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 34 | U-P-D-30 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | |
| 35 | U-P-D-31 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 36 | U-P-D-32 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 37 | U-P-D-33 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 38 | U-P-D-34 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 39 | U-P-D-35 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 40 | U-P-D-36 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 41 | U-P-D-37 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,0305 3 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 42 | U-P-D-38 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 43 | U-P-D-39 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 44 | U-P-D-40 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 45 | U-P-D-41 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 46 | U-P-D-42 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 47 | U-P-D-43 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 48 | U-P-D-44 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 49 | U-P-D-45 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 50 | U-P-D-46 | 0,35 | Постоянно | 0,00174 | 0,00174 | - | - | - | 0,496 | | |
| Временно | 0,03053 | 0,03053 | - | - | - | - | | |
| 51 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,198 |  | - | 0,198 | - | - | | |
| Временно | 3,55 |  | - | 3,55 | - | - | | |
| **Всего**  **массивов под воздей-**  **ствием** | | **846,38** | **Постоянно** | **0,473** | **0,275** | **-** | **0,198** | **-** | **0,056** | | |
| **Временно** | **8,74** | **4,93** | **0,26** | **3,55** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | |  | **9,21** | **5,21** | **0,26** | **3,75** | **-** | **-** | | |
| **Ургенчский район, массив Околтын** | | | | | | | | | | | |
| 1 | U-O-F-1 | 97,5 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,056 | | |
| Временно | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - | | |
| **Всего**  **массивов под воздей-**  **ствием** | | **97,5** | **Постоянно** | **0,055** | **0,055** | **-** | **-** | **-** | **0,056** | | |
| **Временно** | **1,09** | **1,09** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **1,15** | **1,15** | **-** | **-** | **-** |  | | |
| **Ханкинский район, массив Охунбабаев** | | | | | | | | | | | |
| 1 | H-O-F-1 | 92,8 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,071 | | |
| Временно | 1,36 | 1,36 | - | - | - | - | | |
| 2 | H-O-F-2 | 105,9 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,052 | | |
| Временно | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | | |
| 3 | H-O-F-3 | 109,5 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,060 | | |
| Временно | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | | |
| 4 | H-O-F-4 | 119,4 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,046 | | |
| Временно | 1,03 | 1,03 | - | - | - | - | | |
| 5 | H-O-F-5 | 192 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,029 | | |
| Временно | 1,14 | 1,14 | - | - | - | - | | |
| 6 | H-O-F-6 | 105 | Постоянно | 0,154 | 0,154 | - | - | - | 0,147 | | |
| Временно | 2,82 | 2,82 | - | - | - | - | | |
| 7 | H-O-F-7 | 114,9 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,057 | | |
| Временно | 1,21 | 1,21 | - | - | - | - | | |
| 8 | H-O-F-8 | 14 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,157 | | |
| Временно | 0,41 | 0,41 | - | - | - | - | | |
| 9 | H-O-F-9 | 111 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,010 | | |
| Временно | 0,34 | 0,34 | - | - | - | - | | |
| 10 | H-O-F-10 | 105,1 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,010 | | |
| Временно | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | | |
| 11 | H-O-F-11 | 5,5 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,400 | | |
| Временно | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | | |
| 12 | H-O-F-12 | 17,7 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,062 | | |
| Временно | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | | |
| 13 | H-O-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0633 | 0,0633 | - | - | - | - | | |
| 14 | H-O-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0633 | 0,0633 | - | - | - | - | | |
| 15 | H-O-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0633 | 0,0633 | - | - | - | - | | |
| 16 | H-O-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0633 | 0,0633 | - | - | - | - | | |
| 17 | H-O-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0633 | 0,0633 | - | - | - | - | | |
| 18 | H-O-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0633 | 0,0633 | - | - | - | - | | |
| 19 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,033 |  | - | 0,033 | - | - | | |
| Временно | 0,78 |  | - | 0,78 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1094,9** | **Постоянно** | **0,649** | **0,616** | **-** | **0,033** | **-** | **0,059** | | |
| **Временно** | **12,48** | **11,7** | **-** | **0,78** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **13,13** | **12,32** | **-** | **0,81** | **-** | **-** | | |
| **Ханкинский район, массив Галаба** | | | | | | | | | | | |
| 1 | H-G-F-1 | 127,3 | Постоянно | 0,099 | 0,099 | - | - | - | 0,078 | | |
| Временно | 1,87 | 1,87 | - | - | - | - | | |
| 2 | H-G-F-2 | 107,6 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | | |
| 3 | H-G-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,0514 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 4 | H-G-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,0514 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 5 | H-G-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,051 4 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 6 | H-G-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,0514 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 7 | H-G-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,0514 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 8 | H-G-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,0514 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 9 | H-G-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0031 | 0,0031 | - | - | - | 0,898 | | |
| Временно | 0,0514 | 0,0514 | - | - | - | - | | |
| 10 | Резервная земля | - | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **237,35** | **Постоянно** | **0,121** | **0,121** | **-** | **-** | **-** | **0,051** | | |
| **Временно** | **2,36** | **2,29** | **-** | **0,07** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **2,48** | **2,41** | **-** | **0,07** | **-** | **-** | | |
| **Ханкинский район, массив Хорезм** | | | | | | | | | | | |
| 1 | H-Kh-F-1 | 128,2 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,009 | | |
| Временно | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | | |
| 2 | H-Kh-F-2 | 105,1 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,052 | | |
| Временно | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | | |
| 3 | H-Kh-F-3 | 97,5 | Постоянно | 0,088 | 0,088 | - | - | - | 0,090 | | |
| Временно | 1,59 | 1,59 | - | - | - | - | | |
| 4 | H-Kh-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 5 | H-Kh-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 6 | H-Kh-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 7 | H-Kh-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 8 | H-Kh-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 9 | H-Kh-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 10 | H-Kh-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 11 | H-Kh-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 12 | H-Kh-D-9 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 13 | H-Kh-D-10 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 14 | H-Kh-D-11 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 15 | H-Kh-D-12 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 16 | H-Kh-D-13 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 17 | H-Kh-D-14 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 18 | H-Kh-D-15 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 19 | H-Kh-D-16 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 20 | H-Kh-D-17 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 21 | H-Kh-D-18 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 22 | H-Kh-D-19 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 23 | H-Kh-D-20 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 24 | H-Kh-D-21 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 25 | H-Kh-D-22 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 26 | H-Kh-D-23 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 27 | H-Kh-D-24 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 28 | H-Kh-D-25 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 29 | H-Kh-D-26 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 30 | H-Kh-D-27 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 31 | H-Kh-D-28 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 32 | H-Kh-D-29 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 33 | H-Kh-D-30 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 34 | H-Kh-D-31 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 35 | H-Kh-D-32 | 0,35 | Постоянно | 0,0017 | 0,0017 | - | - | - | 0,491 | | |
| Временно | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | | |
| 36 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,033 |  | - | 0,033 | - | - | | |
| Временно | 0,67 |  | - | 0,67 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **342** | **Постоянно** | **0,242** | **0,209** | **-** | **0,033** | **-** | **0,071** | | |
| **Временно** | **4,51** | **3,84** | **-** | **0,67** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **4,75** | **4,05** | **-** | **0,70** | **-** | **-** | | |
| **Ханкинский район, массив Асаларичилик** | | | | | | | | | | | |
| 1 | H-A-F-1 | - | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **0,033** | **0,033** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **0,39** | **0,39** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **0,42** | **0,42** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Ханкинский район, массив Аль Харазмий** | | | | | | | | | | | |
| 1 | H-Al-F-1 | 138,8 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,016 | | |
| Временно | 0,41 | 0,41 | - | - | - | - | | |
| 2 | H-Al-F-2 | 27,4 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,201 | | |
| Временно | 1,16 | 1,05 | 0,11 | - | - | - | | |
| 3 | H-Al-F-3 | 18,6 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,237 | | |
| Временно | 0,74 | 0,74 | - | - | - | - | | |
| 4 | H-Al-F-4 | 120 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,037 | | |
| Временно | 0,97 | 0,97 | - | - | - | - | | |
| 5 | H-Al-F-5 | 117,7 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,037 | | |
| Временно | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - | | |
| 6 | H-Al-F-6 | 120,8 | Постоянно | 0,077 | 0,077 | - | - | - | 0,064 | | |
| Временно | 1,35 | 1,35 | - | - | - | - | | |
| 7 | H-Al-F-7 | 12,8 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,172 | | |
| Временно | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | | |
| 8 | H-Al-F-8 | 77,6 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,043 | | |
| Временно | 0,74 | 0,74 | - | - | - | - | | |
| 9 | H-Al-F-9 | 160,11 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,014 | | |
| Временно | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | | |
| 10 | H-Al-F-10 | 112,8 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,059 | | |
| Временно | 1,32 | 1,32 | - | - | - | - | | |
| 11 | H-Al-F-11 | 121,4 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,036 | | |
| Временно | 0,76 | 0,76 | - | - | - | - | | |
| 12 | H-Al-F-12 | 156,7 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,028 | | |
| Временно | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - | | |
| 13 | H-Al-F-13 | 8,4 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,131 | | |
| Временно | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | | |
| 14 | H-Al-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 15 | H-Al-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 16 | H-Al-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 17 | H-Al-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 18 | H-Al-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 19 | H-Al-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 20 | H-Al-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 21 | H-Al-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 22 | H-Al-D-9 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 23 | H-Al-D-10 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 24 | H-Al-D-11 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 25 | H-Al-D-12 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 26 | H-Al-D-13 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 27 | H-Al-D-14 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 28 | H-Al-D-15 | 0,35 | Постоянно | 0,0022 | 0,0022 | - | - | - | 0,629 | | |
| Временно | 0,0493 | 0,0493 | - | - | - | - | | |
| 29 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,176 |  | - | 0,176 | - | - | | |
| Временно | 3,37 |  | - | 3,37 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1198,36** | **Постоянно** | **0,737** | **0,561** | **-** | **0,176** | **-** | **0,062** | | |
| **Временно** | **14,11** | **10,63** | **0,11** | **3,37** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **14,85** | **11,19** | **0,11** | **3,55** | **-** | **-** | | |
| **Багатский район, массив М. Куваков** | | | | | | | | | | | |
| 1 | B-M-F-1 | 134,7 | Постоянно | 0,154 | 0,154 | - | - | - | 0,114 | | |
| Временно | 2,93 | 2,93 | - | - | - | - | | |
| 2 | B-M-F-2 | 11,9 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,185 | | |
| Временно | 0,38 | 0,27 | 0,11 |  | - | - | | |
| 3 | B-M-F-3 | 116,8 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,019 | | |
| Временно | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | | |
| 4 | B-M-F-4 | 114,9 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,048 | | |
| Временно | 1,12 | 1,12 | - | - | - | - | | |
| 5 | B-M-F-5 | 113,5 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,048 | | |
| Временно | 1,1600 | 1,1600 | - | - | - | - | | |
| 6 | B-M-F-6 | 115,5 | Постоянно | 0,154 | 0,154 | - | - | - | 0,133 | | |
| Временно | 2,9100 | 2,9100 | - | - | - | - | | |
| 7 | B-M-F-7 | 108,7 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,020 | | |
| Временно | 0,4700 | 0,4700 | - | - | - | - | | |
| 8 | B-M-F-8 | 109,4 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,030 | | |
| Временно | 0,7100 | 0,7100 | - | - | - | - | | |
| 9 | B-M-F-9 | 17,1 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,257 | | |
| Временно | 0,7100 | 0,7100 | - | - | - | - | | |
| 10 | B-M-F-10 | 110,2 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,040 | | |
| Временно | 0,8800 | 0,8800 | - | - | - | - | | |
| 11 | B-M-F-11 | 8,3 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,398 | | |
| Временно | 0,5500 | 0,5500 | - | - | - | - | | |
| 12 | B-M-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 13 | B-M-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 14 | B-M-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 15 | B-M-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 16 | B-M-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 17 | B-M-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 18 | B-M-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 19 | B-M-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 20 | B-M-D-9 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 21 | B-M-D-10 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 22 | B-M-D-11 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 23 | B-M-D-12 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 24 | B-M-D-13 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 25 | B-M-D-14 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 26 | B-M-D-15 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 27 | B-M-D-16 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 28 | B-M-D-17 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 29 | B-M-D-18 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 30 | B-M-D-19 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 31 | B-M-D-20 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 32 | B-M-D-21 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 33 | B-M-D-22 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 34 | B-M-D-23 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 35 | B-M-D-24 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 36 | B-M-D-25 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 37 | B-M-D-26 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 38 | B-M-D-27 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 39 | B-M-D-28 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 40 | B-M-D-29 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 41 | B-M-D-30 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 42 | B-M-D-31 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 43 | B-M-D-32 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 44 | B-M-D-33 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 45 | B-M-D-34 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 46 | B-M-D-35 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 47 | B-M-D-36 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 48 | B-M-D-37 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 49 | B-M-D-38 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 50 | B-M-D-39 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 51 | B-M-D-40 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 52 | B-M-D-41 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 53 | B-M-D-42 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 54 | B-M-D-43 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 55 | B-M-D-44 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 56 | B-M-D-45 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 57 | B-M-D-46 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 58 | B-M-D-47 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 59 | B-M-D-48 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 60 | B-M-D-49 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 61 | B-M-D-50 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 62 | B-M-D-51 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 63 | B-M-D-52 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 64 | B-M-D-53 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 65 | B-M-D-54 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 66 | B-M-D-55 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 67 | B-M-D-56 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 68 | B-M-D-57 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 69 | B-M-D-58 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 70 | B-M-D-59 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 71 | B-M-D-60 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 72 | B-M-D-61 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 73 | B-M-D-62 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 74 | B-M-D-63 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 75 | B-M-D-64 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 76 | B-M-D-65 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 77 | B-M-D-66 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 78 | B-M-D-67 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 79 | B-M-D-68 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 80 | B-M-D-69 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 81 | B-M-D-70 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 82 | B-M-D-71 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 83 | B-M-D-72 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 84 | B-M-D-73 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 85 | B-M-D-74 | 0,35 | Постоянно | 0,0021 | 0,0021 | - | - | - | 0,595 | | |
| Временно | 0,0376 | 0,0376 | - | - | - | - | | |
| 86 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,088 |  | - | 0,088 | - | - | | |
| Временно | 1,68 |  | - | 1,68 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **986,9** | **Постоянно** | **0,88** | **0,79** | **-** | **0,09** | **-** | **0,089** | | |
| **Временно** | **16,78** | **14,99** | **0,11** | **1,68** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **17,66** | **15,78** | **0,11** | **1,77** | **-** | **-** | | |
| **Хазараспский район, массив Дустлик** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ha-D-F-1 | 186,3 | Постоянно | 0,165 | 0,165 | - | - | - | 0,089 | | |
| Временно | 3,15 | 3,15 | - | - | - | - | | |
| 2 | Ha-D-F-2 | 214,8 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,020 | | |
| Временно | 0,90 | 0,90 | - | - | - | - | | |
| 3 | Ha-D-F-3 | 102,1 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,043 | | |
| Временно | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | | |
| 4 | Ha-D-F-4 | 34,85 | Постоянно | 0,011 | 0,011 |  | - | - | 0,032 | | |
| Временно | 0,2800 |  | 0,2800 |  | - | - | | |
| 5 | Ha-D-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 6 | Ha-D-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 7 | Ha-D-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 8 | Ha-D-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 9 | Ha-D-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 10 | Ha-D-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 11 | Ha-D-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 12 | Ha-D-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 13 | Ha-D-D-9 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 14 | Ha-D-D-10 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 15 | Ha-D-D-11 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 16 | Ha-D-D-12 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 17 | Ha-D-D-13 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 18 | Ha-D-D-14 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 19 | Ha-D-D-15 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 20 | Ha-D-D-16 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 21 | Ha-D-D-17 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 22 | Ha-D-D-18 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 23 | Ha-D-D-19 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 24 | Ha-D-D-20 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 25 | Ha-D-D-21 | 0,35 | Постоянно | 0,0010 | 0,0010 | - | - | - | 0,299 | | |
| Временно | 0,0238 | 0,0238 | - | - | - | - | | |
| 26 | Ha-D-D-22 | 0,35 | Постоянно | 0,011 | 0,011 |  | - | - | 3,143 | | |
| Временно | 0,2800 | 0,2800 |  |  | - | - | | |
| 27 | Ha-D-D-23 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 28 | Ha-D-D-24 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 29 | Ha-D-D-25 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 30 | Ha-D-D-26 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 31 | Ha-D-D-27 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 32 | Ha-D-D-28 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 33 | Ha-D-D-29 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 34 | Ha-D-D-30 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 35 | Ha-D-D-31 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 36 | Ha-D-D-32 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 37 | Ha-D-D-33 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 38 | Ha-D-D-34 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 39 | Ha-D-D-35 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 40 | Ha-D-D-36 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 41 | Ha-D-D-37 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 42 | Ha-D-D-38 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 43 | Ha-D-D-39 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 44 | Ha-D-D-40 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 45 | Ha-D-D-41 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 46 | Ha-D-D-42 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 47 | Ha-D-D-43 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 48 | Ha-D-D-44 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 49 | Ha-D-D-45 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 50 | Ha-D-D-46 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 51 | Ha-D-D-47 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 52 | Ha-D-D-48 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 53 | Ha-D-D-49 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 54 | Ha-D-D-50 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 55 | Ha-D-D-51 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 56 | Ha-D-D-52 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 57 | Ha-D-D-53 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 58 | Ha-D-D-54 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 59 | Ha-D-D-55 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 60 | Ha-D-D-56 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 61 | Ha-D-D-57 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 62 | Ha-D-D-58 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 63 | Ha-D-D-59 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 664 | Ha-D-D-60 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 65 | Ha-D-D-61 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 66 | Ha-D-D-62 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 67 | Ha-D-D-63 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 68 | Ha-D-D-64 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 69 | Ha-D-D-65 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 70 | Ha-D-D-66 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 71 | Ha-D-D-67 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 72 | Ha-D-D-68 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 73 | Ha-D-D-69 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 74 | Ha-D-D-70 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 75 | Ha-D-D-71 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 76 | Ha-D-D-72 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 77 | Ha-D-D-73 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 78 | Ha-D-D-74 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 79 | Ha-D-D-75 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 80 | Ha-D-D-76 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 81 | Ha-D-D-77 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 82 | Ha-D-D-78 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 83 | Ha-D-D-79 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 84 | Ha-D-D-80 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 85 | Ha-D-D-81 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 86 | Ha-D-D-82 | 0,35 | Постоянно | 0,00128 | 0,00128 | - | - | - | 0,367 | | |
| Временно | 0,0325 | 0,0325 | - | - | - | - | | |
| 87 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,132 |  | - | 0,132 | - | - | | |
| Временно | 2,99 |  | - | 2,99 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **566,75** | **Постоянно** | **0,506** | **0,374** | **-** | **0,132** | **-** | **0,089** | | |
| **Временно** | **10,97** | **7,70** | **0,28** | **2,99** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **11,48** | **8,07** | **0,28** | **3,12** | **-** | **-** | | |
| **Тупроккалинский район, массив Саримой** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 3,234 | - | - | 3,234 | - | - | | |
| Временно | 79,55 | - | - | 79,55 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **3,234** | **-** | **-** | **3,234** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **79,55** | **-** | **-** | **79,55** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **82,78** | **-** | **-** | **82,78** | **-** | **-** | | |
| **Всего под воздействием по области** | | **5370,14** | **Постоянно** | **6,93** | **3,036** | **-** | **3,894** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **150,98** | **57,56** | **0,76** | **92,66** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **157,91** | **60,60** | **0,76** | **96,55** | **-** | **-** | | |
| **Республика Каракалпакстан** | | | | | | | | | | | |
| **Турткульский район, массив Кизилкум** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 2,266 | - | - | 2,266 | - | - | | |
| Временно | 55,45 | - | - | 55,45 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **2,266** | **-** | **-** | **2,266** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **55,45** | **-** | **-** | **55,45** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **57,72** | **-** | **-** | **57,72** | **-** | **-** | | |
| **Всего под воздействием по Республике Каракарпакстан** | | **-** | **Постоянно** | **2,27** | **-** | **-** | **2,27** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **55,45** | **-** | **-** | **55,45** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **57,72** | **-** | **-** | **57,72** | **-** | **-** | | |
| **Бухарская область** | | | | | | | | | | | |
| **Пешкунский район, массив Джангельды** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 8,019 | - | - | 8,019 | - | - | | |
| Временно | 153,07 | - | - | 153,07 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **8,019** | **-** | **-** | **8,019** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **153,07** | **-** | **-** | **153,07** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **161,09** | **-** | **-** | **161,09** | **-** | **-** | | |
| **Пешкунский район, массив Янгиабад** | | | | | | | | | | | |
| 1 | P-Y-F-1 | 109,15 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,020 | | |
| Временно | 0,450 | 0,450 | - | - | - | - | | |
| 2 | P-Y-F-2 | 127,67 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,130 | 0,130 | - | - | - | - | | |
| 3 | P-Y-F-3 | 41,15 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,027 | | |
| Временно | 0,090 | 0,090 | - | - | - | - | | |
| 4 | P-Y-F-4 | 73,67 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,045 | | |
| Временно | 0,650 | 0,650 | - | - | - | - | | |
| 5 | P-Y-F-5 | 113,62 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,010 | | |
| Временно | 0,180 | 0,180 | - | - | - | - | | |
| 6 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,022 | - | - | 0,022 | - | - | | |
| Временно | 0,280 | - | - | 0,280 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **465,26** | **Постоянно** | **0,099** | **0,077** | **-** | **0,022** | **-** | **0,021** | | |
| **Временно** | **1,78** | **1,50** | **-** | **0,28** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **1,88** | **1,58** | **-** | **0,30** | **-** | **-** | | |
| **Пешкунский район, массив Й. Эргаш 1 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | P-YE1-F-1 | 111,68 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,059 | | |
| Временно | 1,370 | 1,190 | 0,180 | - | - | - | | |
| 2 | P-YE1-F-2 | 31,96 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,138 | | |
| Временно | 0,710 | 0,710 | - | - | - | - | | |
| 3 | P-YE1-F-3 | 2064,7 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,002 | | |
| Временно | 0,630 | 0,630 | - | - | - | - | | |
| 4 | P-YE1-F-4 | 896,8 | Постоянно | 0,143 | 0,143 | - | - | - | 0,016 | | |
| Временно | 2,840 | 2,590 | 0,250 | - | - | - | | |
| 5 | P-YE1-F-5 | 38,2 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,029 | | |
| Временно | 0,180 | 0,180 | - | - | - | - | | |
| 6 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,011 |  | - | 0,011 | - | - | | |
| Временно | 0,10 |  | - | 0,10 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **3143,34** | **Постоянно** | **0,308** | **0,297** | **-** | **0,011** | **-** | **0,010** | | |
| **Временно** | **5,83** | **5,30** | **0,43** | **0,10** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **6,14** | **5,60** | **0,43** | **0,11** | **-** | **-** | | |
| **Пешкунский район, массив Бухара 2 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | P-B-F-1 | 276,25 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,004 | | |
| Временно | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | | |
| 2 | P-B-F-2 | 113,52 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,058 | | |
| Временно | 1,30 | 1,30 | - | - | - | - | | |
| 3 | P-B-F-3 | 1030,2 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,001 | | |
| Временно | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | | |
| 4 | P-B-F-4 | 67,49 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,065 | | |
| Временно | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | | |
| 5 | P-B-F-5 | 89,44 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,037 | | |
| Временно | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | | |
| 6 | P-B-F-6 | 65,2 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,017 | | |
| Временно | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | | |
| 7 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,011 |  | - | 0,011 | - | - | | |
| Временно | 0,34 |  | - | 0,34 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1642,1** | **Постоянно** | **0,187** | **0,176** | **-** | **0,011** | **-** | **0,011** | | |
| **Временно** | **3,72** | **3,38** | **-** | **0,340** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **3,91** | **3,56** | **-** | **0,35** | **-** | **-** | | |
| **Пешкунский район, массив Навои** | | | | | | | | | | | |
| 1 | P-N-F-1 | 57,7 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,038 | | |
| Временно | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | | |
| 2 | P-N-F-2 | 654,63 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,003 | | |
| Временно | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | | |
| 3 | P-N-F-3 | 12,1 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,182 | | |
| Временно | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - | | |
| 4 | P-N-F-4 | 52,16 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,021 | | |
| Временно | 0,28 | 0,28 | - | - | - | - | | |
| 5 | P-N-F-5 | 37,67 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,088 | | |
| Временно | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | | |
| 6 | P-N-F-6 | 63,67 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,052 | | |
| Временно | 0,58 | 0,58 | - | - | - | - | | |
| 7 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,022 |  | - | 0,022 | - | - | | |
| Временно | 0,38 |  | - | 0,38 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **877,93** | **Постоянно** | **0,165** | **0,143** | **-** | **0,022** | **-** | **0,019** | | |
| **Временно** | **3,04** | **2,66** | **-** | **0,380** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **3,21** | **2,80** | **-** | **0,40** | **-** | **-** | | |
| **Пешкунский район, массив Варахша** | | | | | | | | | | | |
| 1 | P-V-F-1 | 52,59 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | | |
| 2 | P-V-F-2 | 9,74 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,565 | | |
| Временно | 1,04 | 1,04 | - | - | - | - | | |
| 3 | P-V-F-3 | 58,98 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,093 | | |
| Временно | 1,03 | 1,03 | - | - | - | - | | |
| 4 | P-V-F-4 | 116,8 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,009 | | |
| Временно | 0,18 | - | 0,18 | - | - | - | | |
| 5 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,099 | - | - | 0,099 | - | - | | |
| Временно | 1,99 | - | - | 1,99 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **238,11** | **Постоянно** | **0,22** | **0,121** | **-** | **0,099** | **-** | **0,092** | | |
| **Временно** | **4,32** | **2,15** | **0,18** | **1,99** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **4,54** | **2,27** | **0,18** | **2,09** | **-** | **-** | | |
| **Пешкунский район, массив Й. Эргашев** | | | | | | | | | | | |
| 1 | P-YE-F-1 | - | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,82 | 0,82 | - | - | - | - | | |
| 2 | P-YE-F-2 | - | Постоянно | 0,165 | 0,165 | - | - | - | - | | |
| Временно | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - | | |
| 3 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | | |
| Временно | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **0,22** | **0,21** | **-** | **0,01** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **4,11** | **3,84** | **-** | **0,27** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **4,33** | **4,05** | **-** | **0,28** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Ромитан** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 1,32 | - | - | 1,32 | - | - | | |
| Временно | 25,13 | - | - | 25,13 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **1,32** | **-** | **-** | **1,32** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **25,13** | **-** | **-** | **25,13** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **26,45** | **-** | **-** | **26,45** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Е. Ходжаев** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | | |
| Временно | 5,29 | - | - | 5,29 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **0,28** | **-** | **-** | **0,28** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **5,29** | **-** | **-** | **5,29** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **5,57** | **-** | **-** | **5,57** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, Районный центр** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | | |
| Временно | 1,35 | - | - | 1,35 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **0,08** | **-** | **-** | **0,08** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **1,35** | **-** | **-** | **1,35** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **1,43** | **-** | **-** | **1,43** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Уба** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-U-F-1 | 22,66 | Постоянно | 0,22 | 0,22 | - | - | - | 0,971 | | |
| Временно | 4,16 | 3,89 | 0,27 | - | - | - | | |
| 2 | R-U-D-1 | 0,35 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | | |
| 3 | R-U-D-2 | 0,35 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | | |
| 4 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,022 | - | - | 0,022 | - | - | | |
| Временно | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **23,36** | **Постоянно** | **0,24** | **0,22** | **-** | **0,022** | **-** | **1,036** | | |
| **Временно** | **4,57** | **3,95** | **0,27** | **0,35** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **4,81** | **4,17** | **0,27** | **0,37** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Кахрамон** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-K-F-1 | 270,95 | Постоянно | 0,11 | 0,11 | - |  | - | 0,041 | | |
| Временно | 2,07 | 2,07 | - |  | - | - | | |
| 2 | Резервная земля | - | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **270,95** | **Постоянно** | **0,11** | **0,11** | **-** | **-** | **-** | **0,041** | | |
| **Временно** | **2,08** | **2,07** | **-** | **0,01** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **2,19** | **2,18** | **-** | **0,01** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Шурабад** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-SH-F-1 | 202,78 | Постоянно | 0,165 | 0,165 | - | - | - | 0,081 | | |
| Временно | 3,24 | 3,24 | - | - | - | - | | |
| 2 | R-SH-F-2 | 60,07 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,073 | | |
| Временно | 0,79 | 0,51 | 0,280 | - | - | - | | |
| 3 | R-SH-D-1 | 0,35 | Постоянно |  |  | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | | |
| 4 | R-SH-D-2 | 0,35 | Постоянно |  |  | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | | |
| 5 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,011 | - | - | 0,011 | - | - | | |
| Временно | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **263,55** | **Постоянно** | **0,22** | **0,209** | **-** | **0,011** | **-** | **0,083** | | |
| **Временно** | **4,18** | **3,79** | **0,28** | **0,11** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **4,40** | **4,00** | **0,28** | **0,12** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Ёмгир** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-Y-F-1 | 983,77 | Постоянно | 0,132 | 0,132 | - | - | - | 0,013 | | |
| Временно | 2,58 | 2,58 | - | - | - | - | | |
| 2 | R-Y-F-2 | 60,07 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,037 | | |
| Временно | 0,28 | 0,28 | - | - | - | - | | |
| 3 | R-Y-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,006 | 0,006 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | | |
| 4 | R-Y-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,006 | 0,006 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | | |
| 5 | R-Y-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,006 | 0,006 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | | |
| 6 | R-Y-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,006 | 0,006 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | | |
| 7 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,011 |  | - | 0,011 | - | - | | |
| Временно | 0,34 |  | - | 0,34 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1045,24** | **Постоянно** | **0,187** | **0,176** | **-** | **0,011** | **-** | **0,018** | | |
| **Временно** | **3,73** | **3,39** | **-** | **0,340** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **3,92** | **3,57** | **-** | **0,35** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Хозартут 1 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-KT-F-1 | 3318,27 | Постоянно | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 0,001 | | |
| Временно | 0,76 | 0,76 | - | - | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **3318,27** | **Постоянно** | **0,04** | **0,04** | **-** | **-** | **-** | **0,001** | | |
| **Временно** | **0,76** | **0,76** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **0,80** | **0,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Мури** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-M-F-1 | 88,75 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,025 | | |
| Временно | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | | |
| 2 | R-M-F-2 | 23,54 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,234 | | |
| Временно | 1,04 | 1,04 | - | - | - | - | | |
| 3 | R-M-F-3 | 19,7 | Постоянно | 0,088 | 0,088 | - | - | - | 0,447 | | |
| Временно | 1,71 | 1,71 | - | - | - | - | | |
| 4 | R-M-F-4 | 146,5 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,015 | | |
| Временно | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | | |
| 5 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,022 |  | - | 0,022 | - | - | | |
| Временно | 0,26 |  | - | 0,26 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **278,49** | **Постоянно** | **0,21** | **0,187** | **-** | **0,022** | **-** | **0,075** | | |
| **Временно** | **3,91** | **3,65** | **-** | **0,26** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **4,12** | **3,84** | **-** | **0,28** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Ходжабон** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-KN-F-1 | 145,54 | Постоянно | 0,121 | 0,121 | - | - | - | 0,083 | | |
| Временно | 2,41 | 2,41 | - | - | - | - | | |
| 2 | R-KN-F-2 | 47,91 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,046 | | |
| Временно | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | | |
| 3 | R-KN-F-3 | 37,09 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,030 | | |
| Временно | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | | |
| 4 | R-KN-F-4 | 48,01 | Постоянно | 0,099 | 0,099 | - | - | - | 0,206 | | |
| Временно | 1,89 | 1,89 | - | - | - | - | | |
| 5 | R-KN-F-5 | 145,54 | Постоянно | 0,110 | 0,110 | - | - | - | 0,076 | | |
| Временно | 1,95 | 1,95 | - | - | - | - | | |
| 6 | R-KN-F-6 | 58,87 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,019 | | |
| Временно | 0,29 | 0,29 | - | - | - | - | | |
| 7 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,011 |  | - | 0,011 | - | - | | |
| Временно | 0,21 |  | - | 0,21 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **482,96** | **Постоянно** | **0,385** | **0,374** | **-** | **0,011** | **-** | **0,080** | | |
| **Временно** | **7,48** | **7,27** | **-** | **0,210** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **7,87** | **7,64** | **-** | **0,22** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Кокиштувон** | | | | | | | | | | | |
| 1 | R-KoN-F-1 | 145,54 | Постоянно | 0,121 | 0,121 | - | - | - | 0,083 | | |
| Временно | 2,31 | 2,31 | - | - | - | - | | |
| 2 | R-KoN-F-2 | 21,55 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,153 | | |
| Временно | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | | |
| 3 | R-KoN-F-3 | 48,5 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,023 | | |
| Временно | 0,32 | 0,32 | - | - | - | - | | |
| 4 | R-KoN-F-4 | 86,41 | Постоянно | 0,176 | 0,176 | - | - | - | 0,204 | | |
| Временно | 3,41 | 3,41 | - | - | - | - | | |
| 5 | R-KoN-F-5 | 28,56 | Постоянно | 0,09 9 | 0,099 | - | - | - | 0,347 | | |
| Временно | 1,88 | 1,88 | - | - | - | - | | |
| 6 | R-KoN-F-6 | 278,87 | Постоянно | 0,066 | 0,066 | - | - | - | 0,024 | | |
| Временно | 1,31 | 1,31 | - | - | - | - | | |
| 7 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,264 |  | - | 0,264 | - | - | | |
| Временно | 4,90 |  | - | 4,90 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **609,43** | **Постоянно** | **0,77** | **0,51** | **-** | **0,26** | **-** | **0,126** | | |
| **Временно** | **14,64** | **9,74** | **-** | **4,90** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **15,41** | **10,25** | **-** | **5,16** | **-** | **-** | | |
| **Ромитанский район, массив Пойджуй 2 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | | |
| Временно | 2,57 | - | - | 2,57 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **0,13** | **-** | **-** | **0,13** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **2,57** | **-** | **-** | **2,57** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **2,70** | **-** | **-** | **2,70** | **-** | **-** | | |
| **Жандорский район, массив Амир Тимур** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | Постоянно | 1,38 | - | - | 1,38 | - | - | | |
| Временно | 26,20 | - | - | 26,20 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **Постоянно** | **1,38** | **-** | **-** | **1,38** | **-** | **-** | | |
| **Временно** | **26,20** | **-** | **-** | **26,20** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **27,58** | **-** | **-** | **27,58** | **-** | **-** | | |
| **Шафирканский район, массив И. Муминов** | | | | | | | | | | | |
| 1 | SH-IM-F-1 | 1690,7 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,002 | | |
| Временно | 0,430 | 0,430 | - | - | - | - | | |
| 2 | SH-IM-F-2 | 67,6 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,033 | | |
| Временно | 0,520 | 0,520 | - | - | - | - | | |
| 3 | SH-IM-F-3 | 1,4 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,120 | 0,120 | - | - | - | - | | |
| 4 | SH-IM-F-4 | 100,5 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,011 | | |
| Временно | 0,250 | 0,250 | - | - | - | - | | |
| 5 | SH-IM-F-5 | 94,8 | Постоянно | 0,088 | 0,088 | - | - | - | 0,093 | | |
| Временно | 1,700 | 1,700 | - | - | - | - | | |
| 6 | Резервная земля | - | Постоянно |  |  | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,04 |  | - | 0,04 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1955** | **Постоянно** | **0,165** | **0,165** | **-** | **-** | **-** | **0,008** | | |
| **Временно** | **3,06** | **3,02** | **-** | **0,04** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **3,23** | **3,19** | **-** | **0,04** | **-** | **-** | | |
| **Шафирканский район, массив Шафиркан** | | | | | | | | | | | |
| 1 | SH-SH-F-1 | 80,5 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,027 | | |
| Временно | 0,57 | 0,57 | - | - | - | - | | |
| 2 | SH-SH-F-2 | 109,1 | Постоянно | 0,088 | 0,088 | - | - | - | 0,081 | | |
| Временно | 1,60 | 1,60 | - | - | - | - | | |
| 3 | SH-SH-F-3 | 80,6 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,041 | | |
| Временно | 0,68 | 0,68 | - | - | - | - | | |
| 4 | SH-SH-F-4 | 10,6 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,208 | | |
| Временно | 0,45 | 0,12 | 0,33 | - | - | - | | |
| 5 | SH-SH-F-5 | 47,9 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | | |
| 6 | SH-SH-F-6 | 12,4 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,266 | | |
| Временно | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | | |
| 7 | SH-SH-F-7 | 662,5 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,005 | | |
| Временно | 0,72 | 0,72 | - | - | - | - | | |
| 8 | SH-SH-F-8 | 66,8 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,082 | | |
| Временно | 1,01 | 0,94 | 0,07 | - | - | - | | |
| 9 | SH-SH-F-9 | 40,5 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,109 | | |
| Временно | 0,68 | 0,57 | 0,11 | - | - | - | | |
| 10 | SH-SH-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 11 | SH-SH-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,002 8 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 12 | SH-SH-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 13 | SH-SH-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 14 | SH-SH-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 15 | SH-SH-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 16 | SH-SH-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 17 | SH-SH-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,0028 | 0,0028 | - | - | - | 0,786 | | |
| Временно | 0,0425 | 0,0425 | - | - | - | - | | |
| 18 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,011 |  | - | 0,011 | - | - | | |
| Временно | 0,46 |  | - | 0,46 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1113,7** | **Постоянно** | **0,363** | **0,352** | **-** | **0,011** | **-** | **0,033** | | |
| **Временно** | **7,12** | **6,15** | **0,51** | **0,46** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **7,48** | **6,50** | **0,51** | **0,47** | **-** | **-** | | |
| **Шафирканский район, земли лесного фонда** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земли лесного фонда | 50969 | Постоянно | 0,02 | - | - | 0,02 | - | 0,000043 | | |
| Временно | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **50969** | **Постоянно** | **0,02** | **-** | **-** | **0,02** | **-** | **0,000043** | | |
| **Временно** | **0,34** | **-** | **-** | **0,34** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **0,36** | **-** | **-** | **0,36** | **-** | **-** | | |
| **Шафирканский район, массив Талисафет 1 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | SH-T1-F-1 | 104,8 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,021 | | |
| Временно | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | | |
| 2 | SH-T1-F-2 | 115,9 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,047 | | |
| Временно | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - | | |
| 3 | SH-T1-F-3 | 89,3 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,062 | | |
| Временно | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | | |
| 4 | SH-T1-F-4 | 117,9 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,14 | - | 0,14 | - | - | - | | |
| 5 | SH-T1-F-5 | 1,1 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 1,000 | | |
| Временно | 0,16 | - | 0,16 | - | - | - | | |
| 6 | SH-T1-F-6 | 10,8 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,04 | - | 0,04 | - | - | - | | |
| 7 | SH-T1-F-7 | 4,6 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,239 | | |
| Временно | 0,13 | - | 0,13 | - | - | - | | |
| 8 | SH-T1-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 9 | SH-T1-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 10 | SH-T1-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 11 | SH-T1-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 12 | SH-T1-D-5 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 13 | SH-T1-D-6 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 14 | SH-T1-D-7 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 15 | SH-T1-D-8 | 0,35 | Постоянно | 0,001 6 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 16 | SH-T1-D-9 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 17 | SH-T1-D-10 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 18 | SH-T1-D-11 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,028 1 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 19 | SH-T1-D-12 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 20 | SH-T1-D-13 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 21 | SH-T1-D-14 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 22 | SH-T1-D-15 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 23 | SH-T1-D-16 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 24 | SH-T1-D-17 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 25 | SH-T1-D-18 | 0,35 | Постоянно | 0,001 6 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 26 | SH-T1-D-19 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 27 | SH-T1-D-20 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 28 | SH-T1-D-21 | 0,35 | Постоянно | 0,0016 | 0,0016 | - | - | - | 0,449 | | |
| Временно | 0,0281 | 0,0281 | - | - | - | - | | |
| 29 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,077 | - | - | 0,077 | - | - | | |
| Временно | 1,48 | - | - | 1,48 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **451,75** | **Постоянно** | **0,264** | **0,187** | **-** | **0,077** | **-** | **0,058** | | |
| **Временно** | **5,04** | **3,09** | **0,47** | **1,48** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **5,30** | **3,28** | **0,47** | **1,56** | **-** | **-** | | |
| **Шафирканский район, массив Хайдоробод** | | | | | | | | | | | |
| 1 | SH-H-F-1 | 111,8 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,030 | | |
| Временно | 0,53 | 0,53 | - | - | - | - | | |
| 2 | SH-H-F-2 | 23,3 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,142 | | |
| Временно | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | | |
| 3 | SH-H-F-3 | 1161,4 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,002 | | |
| Временно | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - | | |
| 4 | SH-H-F-4 | 88 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,063 | | |
| Временно | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - | | |
| 5 | SH-H-F-5 | 39,6 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,083 | | |
| Временно | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | | |
| 6 | SH-H-F-6 | 200,1 | Постоянно | 0,0110 | 0,0110 | - | - | - | 0,005 | | |
| Временно | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | | |
| 7 | SH-H-F-7 | 40,5 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | | |
| 8 | SH-H-F-8 | 58,6 | Постоянно | 0,0550 | 0,0550 | - | - | - | 0,094 | | |
| Временно | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | | |
| 9 | SH-H-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0055 | 0,0055 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,065 | 0,065 | - | - | - | - | | |
| 10 | SH-H-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0055 | 0,0055 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,065 | 0,065 | - | - | - | - | | |
| 11 | SH-H-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,005 5 | 0,0055 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,06 5 | 0,065 | - | - | - | - | | |
| 12 | SH-H-D-4 | 0,35 | Постоянно | 0,0055 | 0,0055 | - | - | - | 1,571 | | |
| Временно | 0,065 | 0,065 | - | - | - | - | | |
| 13 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,055 |  | - | 0,055 | - | - | | |
| Временно | 1,29 |  | - | 1,29 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1724,7** | **Постоянно** | **0,32** | **0,26** | **-** | **0,055** | **-** | **0,018** | | |
| **Временно** | **6,16** | **4,87** | **-** | **1,29** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **6,48** | **5,13** | **-** | **1,35** | **-** | **-** | | |
| **Шафирканский район, Талисафет 2 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | SH-T2-F-1 | 52,4 | Постоянно | 0,033 | 0,033 | - | - | - | 0,063 | | |
| Временно | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | | |
| 2 | SH-T2-F-2 | 400 | Постоянно | 0,011 | 0,011 | - | - | - | 0,003 | | |
| Временно | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | | |
| 3 | SH-T2-F-3 | 100,1 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,044 | | |
| Временно | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | | |
| 4 | SH-T2-F-4 | 64,4 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,068 | | |
| Временно | 0,66 | 0,66 | - | - | - | - | | |
| 5 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,044 |  | - | 0,044 | - | - | | |
| Временно | 1,12 |  | - | 1,12 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **616,9** | **Постоянно** | **0,18** | **0,13** | **-** | **0,044** | **-** | **0,029** | | |
| **Временно** | **3,38** | **2,26** | **-** | **1,12** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **3,56** | **2,39** | **-** | **1,16** | **-** |  | | |
| **Каганский район, массив З. Кобилов** | | | | | | | | | | | |
| 1 | K-ZK-F-1 | 55,3 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,040 | | |
| Временно | 0,44 | 0,44 | - | - | - | - | | |
| 2 | K-ZK-F-2 | 505 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | | |
| 3 | K-ZK-F-3 | 61,6 | Постоянно | 0,055 | 0,055 | - | - | - | 0,089 | | |
| Временно | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | | |
| 4 | K-ZK-F-4 | 46,7 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,047 | | |
| Временно | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | | |
| 5 | K-ZK-F-5 | 90 | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | | |
| 6 | K-ZK-D-1 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0233 | 0,0233 | - | - | - | - | | |
| 7 | K-ZK-D-2 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0233 | 0,0233 | - | - | - | - | | |
| 8 | K-ZK-D-3 | 0,35 | Постоянно | 0,0037 | 0,0037 | - | - | - | 1,048 | | |
| Временно | 0,0233 | 0,0233 | - | - | - | - | | |
| 9 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,022 |  | - | 0,022 | - | - | | |
| Временно | 0,25 |  | - | 0,25 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **759,65** | **Постоянно** | **0,13** | **0,11** | **-** | **0,022** | **-** | **0,017** | | |
| **Временно** | **2,63** | **2,38** | **-** | **0,25** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **2,76** | **2,49** | **-** | **0,27** | **-** |  | | |
| **Каганский район, массив Мехратобод 1 уч** | | | | | | | | | | | |
| 1 | K-M-F-1 | 46,7 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,047 | | |
| Временно | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | | |
| 2 | K-M-F-2 | 45 | Постоянно | 0,264 | 0,264 | - | - | - | 0,587 | | |
| Временно | 5,01 | 5,01 | - | - | - | - | | |
| 3 | K-M-F-3 | 21 | Постоянно | 0,022 | 0,022 | - | - | - | 0,105 | | |
| Временно | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | | |
| 4 | K-M-F-4 | 38,8 | Постоянно | 0,044 | 0,044 | - | - | - | 0,113 | | |
| Временно | 0 ,79 | 0,79 | - | - | - | - | | |
| 5 | K-M-F-5 | 300,1 | Постоянно | 0,099 | 0,099 | - | - | - | 0,033 | | |
| Временно | 2,02 | 2,02 | - | - | - | - | | |
| 6 | K-M-F-6 | 38,8 | Постоянно | 0,0660 | 0,0660 | - | - | - | 0,170 | | |
| Временно | 1, 3100 | 1,3100 | - | - | - | - | | |
| 7 | K-M-F-7 | 628,8 | Постоянно | 0,1430 | 0,1430 | - | - | - | 0,023 | | |
| Временно | 2,5500 | 2,5500 | - | - | - | - | | |
| 8 | K-M-F-8 | 1572,4 | Постоянно | 0,1540 | 0,1540 | - | - | - | 0,010 | | |
| Временно | 3,1200 | 3,1200 | - | - | - | - | | |
| 9 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,22 |  | - | 0,22 | - | - | | |
| Временно | 4,17 |  | - | 4,17 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2691,6** | **Постоянно** | **1,03** | **0,81** | **-** | **0,22** | **-** | **0,038** | | |
| **Временно** | **19,87** | **15,70** | **-** | **4,17** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **20,90** | **16,51** | **-** | **4,39** | **-** | **-** | | |
| **Бухарский район, массив Кумсултон** | | | | | | | | | | | |
| 1 | B-K-F-1 | 39,2 | Постоянно | 0,297 | 0,297 | - | - | - | 0,758 | | |
|  |  |  | Временно | 5,58 | 5,58 | - | - | - | - | | |
| 2 | Резервная земля | - | Постоянно | 0,143 | - | - | 0,143 | - | - | | |
| Временно | 2,74 | - | - | 2,74 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **39,2** | **Постоянно** | **0,44** | **0,30** | **-** | **0,14** | **-** | **1,122** | | |
| **Временно** | **8,32** | **5,58** | **-** | **2,74** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **8,76** | **5,88** | **-** | **2,88** | **-** | **-** | | |
| **Караулбазарский район, земли лесного фонда** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земли лесного фонда | 200 | Постоянно | 0,44 | - | - | 0,44 | - | 0,220 | | |
| Временно | 8,35 | - | - | 8,35 | - | - | | |
| 2 | Резервная земля | - | Постоянно | - | - | - | - | - | - | | |
| Временно | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | | |
| **Всего массивов под воздействием** | | **200** | **Постоянно** | **0,44** | **-** | **-** | **0,44** | **-** | **0,220** | | |
| **Временно** | **8,40** | **-** | **-** | **8,40** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **8,84** | **-** | **-** | **8,84** | **-** | **-** | | |
| **Всего земли под воздействием по области** | | **73180,49** | **Постоянно** | **17,92** | **5,17** | **-** | **12,75** | **-** | **0,024** | | |
| **Временно** | **342,08** | **96,50** | **2,14** | **243,44** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **360** | **101,67** | **2,14** | **256,19** | **-** | **-** | | |
| **Итого земли под воздействием** | | **78550,63** | **Постоянно** | **27,12** | **8,21** | **-** | **18,91** | **-** | **0,035** | | |
| **Временно** | **548,51** | **154,06** | **2,9** | **391,55** | **-** | **-** | | |
| **Всего** | | | | **5 75,63** | **162,27** | **2,9** | **410,46** | **-** | **-** | | |

## Приложение 4. Расчетный детальный бюджет

Ниже приводится пакет денежных компенсаций для каждого фермерского и/или дехканского хозяйства, попадающего под воздействие проекта, с правом на получение денежной компенсации в рамках предлагаемого проекта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Идентификационный номер землепользователя** | **Упущенная выгода от земель под воздействием** | **Потеря урожая с деревьев в сумах** | **Стоимость древесины (пораженных деревьев) в сумах** | **Всего, сумов** | **Всего, долларов США** |
| **Хорезмская область** | | | | | | |
| **Ургенчский район, массив Пахтакор** | | | | | | |
| 1 | U-P-F-1 | 536883,84 | - | - | 536884 | 52,66 |
| 2 | U-P-F-2 | 1320648 | - | - | 1320648 | 129,54 |
| 3 | U-P-F-3 | 306174,72 | - | - | 306174,72 | 30,03 |
| 4 | U-P-F-4 | 190820,16 | - | - | 190820,16 | 18,72 |
| 5 | U-P-D-1 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 6 | U-P-D-2 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 7 | U-P-D-3 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 8 | U-P-D-4 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 9 | U-P-D-5 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 10 | U-P-D-6 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 11 | U-P-D-7 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 12 | U-P-D-8 | 16036,44 | 3120000 | 1176300,06 | 4312336,5 | 422,99 |
| 13 | U-P-D-9 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 14 | U-P-D-10 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 15 | U-P-D-11 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 16 | U-P-D-12 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 17 | U-P-D-13 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 18 | U-P-D-14 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 19 | U-P-D-15 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 20 | U-P-D-16 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 21 | U-P-D-17 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 22 | U-P-D-18 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 23 | U-P-D-19 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 24 | U-P-D-20 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 25 | U-P-D-21 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 26 | U-P-D-22 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 27 | U-P-D-23 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 28 | U-P-D-24 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 29 | U-P-D-25 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 30 | U-P-D-26 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 31 | U-P-D-27 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 32 | U-P-D-28 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 33 | U-P-D-29 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 34 | U-P-D-30 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 35 | U-P-D-31 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 36 | U-P-D-32 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 37 | U-P-D-33 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 38 | U-P-D-34 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 39 | U-P-D-35 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 40 | U-P-D-36 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 41 | U-P-D-37 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 42 | U-P-D-38 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 43 | U-P-D-39 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 44 | U-P-D-40 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 45 | U-P-D-41 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 46 | U-P-D-42 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 47 | U-P-D-43 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 48 | U-P-D-44 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 49 | U-P-D-45 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 50 | U-P-D-46 | 20199,81 | - | - | 20199,81 | 1,98 |
| 51 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **3250411,20** | **24960000** | **9410400** | **37620811,68** | **3690,14** |
| **Ургенчский район, массив Окалтын** | | | | | | |
| 1 | U-O-F-1 | 706142,4 | - | - | 706142,4 | 69,26 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **706142,4** | **-** | **-** | **706142,4** | **69,26** |
| **Ханкинский район, массив Охунбабаев** | | | | | | |
| 1 | H-O-F-1 | 875400,96 | - | - | 875400,96 | 85,87 |
| 2 | H-O-F-2 | 652238,4 | - | - | 652238,40 | 63,98 |
| 3 | H-O-F-3 | 789154,56 | - | - | 789154,56 | 77,41 |
| 4 | H-O-F-4 | 673800 | - | - | 673800,00 | 66,09 |
| 5 | H-O-F-5 | 733094,4 | - | - | 733094 | 71,91 |
| 6 | H-O-F-6 | 1852141,44 | - | - | 1852141,44 | 181,67 |
| 7 | H-O-F-7 | 794544,96 | - | - | 794544,96 | 77,94 |
| 8 | H-O-F-8 | 268441,92 | - | - | 268441,92 | 26,33 |
| 9 | H-O-F-9 | 206991,36 | - | - | 206991 | 20,30 |
| 10 | H-O-F-10 | 163868,16 | - | - | 163868,16 | 16,07 |
| 11 | H-O-F-11 | 225318,72 | - | - | 225319 | 22,10 |
| 12 | H-O-F-12 | 147696,96 | - | - | 147696,96 | 14,49 |
| 13 | H-O-D-1 | 42045,12 | - | - | 42045 | 4,12 |
| 14 | H-O-D-2 | 42045,12 | - | - | 42045 | 4,12 |
| 15 | H-O-D-3 | 42045,12 | - | - | 42045 | 4,12 |
| 16 | H-O-D-4 | 42045,12 | - | - | 42045 | 4,12 |
| 17 | H-O-D-5 | 42045,12 | - | - | 42045 | 4,12 |
| 18 | H-O-D-6 | 42045,12 | - | - | 42045 | 4,12 |
| 19 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **7634962,56** | **-** | **-** | **7634962,56** | **748,90** |
| **Ханкинский район, массив Галаба** | | | | | | |
| 1 | H-G-F-1 | 1221464,64 | - | - | 1221464,64 | 119,81 |
| 2 | H-G-F-2 | 32342,4 | - | - | 32342,4 | 3,17 |
| 3 | H-G-D-1 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 4 | H-G-D-2 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 5 | H-G-D-3 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 6 | H-G-D-4 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 7 | H-G-D-5 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 8 | H-G-D-6 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 9 | H-G-D-7 | 34498,56 | - | - | 34498,56 | 3,38 |
| 10 | Резервная земля | - | - | - | - | - |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1495296,96** | **-** | **-** | **1495296,96** | **146,67** |
| **Ханкинский район, массив Хорезм** | | | | | | |
| 1 | H-Kh-F-1 | 136916,16 | - | - | 136916,16 | 13,43 |
| 2 | H-Kh-F-2 | 614505,6 | - | - | 614505,6 | 60,28 |
| 3 | H-Kh-F-3 | 1046815,68 | - | - | 1046815,68 | 102,68 |
| 4 | H-Kh-D-1 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 5 | H-Kh-D-2 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 6 | H-Kh-D-3 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 7 | H-Kh-D-4 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 8 | H-Kh-D-5 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 9 | H-Kh-D-6 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 10 | H-Kh-D-7 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 11 | H-Kh-D-8 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 12 | H-Kh-D-9 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 13 | H-Kh-D-10 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 14 | H-Kh-D-11 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 15 | H-Kh-D-12 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 16 | H-Kh-D-13 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 17 | H-Kh-D-14 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 18 | H-Kh-D-15 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 19 | H-Kh-D-16 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 20 | H-Kh-D-17 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 21 | H-Kh-D-18 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 22 | H-Kh-D-19 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 23 | H-Kh-D-20 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 24 | H-Kh-D-21 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 25 | H-Kh-D-22 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 26 | H-Kh-D-23 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 27 | H-Kh-D-24 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 28 | H-Kh-D-25 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 29 | H-Kh-D-26 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 30 | H-Kh-D-27 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 31 | H-Kh-D-28 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 32 | H-Kh-D-29 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 33 | H-Kh-D-30 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 34 | H-Kh-D-31 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 35 | H-Kh-D-32 | 22572,3 | - | - | 22572,30 | 2,21 |
| 36 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2520551,04** | **-** | **-** | **2520551,04** | **247,24** |
| **Ханкинский район, массив Асаларичилик** | | | | | | |
| 1 | H-A-F-1 | 281378,88 | - | - | 281378,88 | 27,60 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **281378,88** | **-** | **-** | **281378,88** | **27,60** |
| **Ханкинский район, массив Аль Хорезмий** | | | | | | |
| 1 | H-Al-F-1 | 268441,92 | - | - | 268441,92 | 26,33 |
| 2 | H-Al-F-2 | 684580,8 | 10560000 | 3981323,28 | 15225904,08 | 1493,47 |
| 3 | H-Al-F-3 | 493760,64 | - | - | 493760,64 | 48,43 |
| 4 | H-Al-F-4 | 617739,84 | - | - | 617739,84 | 60,59 |
| 5 | H-Al-F-5 | 536883,84 | - | - | 536883,84 | 52,66 |
| 6 | H-Al-F-6 | 893728,32 | - | - | 893728,32 | 87,66 |
| 7 | H-Al-F-7 | 263051,52 | - | - | 263051,52 | 25,80 |
| 8 | H-Al-F-8 | 470042,88 | - | - | 470042,88 | 46,11 |
| 9 | H-Al-F-9 | 214537,92 | - | - | 214537,92 | 21,04 |
| 10 | H-Al-F-10 | 853839,36 | - | - | 853839,36 | 83,75 |
| 11 | H-Al-F-11 | 504541,44 | - | - | 504541,44 | 49,49 |
| 12 | H-Al-F-12 | 542274,24 | - | - | 542274,24 | 53,19 |
| 13 | H-Al-F13 | 126135,36 | - | - | 126135,36 | 12,37 |
| 14 | H-Al-D-1 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 15 | H-Al-D-2 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 16 | H-Al-D-3 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 17 | H-Al-D-4 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 18 | H-Al-D-5 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 19 | H-Al-D-6 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 20 | H-Al-D-7 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 21 | H-Al-D-8 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 22 | H-Al-D-9 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 23 | H-Al-D-10 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 24 | H-Al-D-11 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 25 | H-Al-D-12 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 26 | H-Al-D-13 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 27 | H-Al-D-14 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 28 | H-Al-D-15 | 31336,192 | - | - | 31336,192 | 3,07 |
| 29 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **6939600 ,96** | **10560000** | **3981323,28** | **21480924,24** | **2107,01** |
| **Багатский район, массив М. Куваков** | | | | | | |
| 1 | B-M-F-1 | 1911435,84 | - | - | 1911435,84 | 187,49 |
| 2 | B-M-F-2 | 192976,32 | 10560000 | 3981323,28 | 14734299,6 | 1445,25 |
| 3 | B-M-F-3 | 316955,52 | - | - | 316955,52 | 31,09 |
| 4 | B-M-F-4 | 722313,6 | - | - | 722313,6 | 70,85 |
| 5 | B-M-F-5 | 743875,2 | - | - | 743875,2 | 72,96 |
| 6 | B-M-F-6 | 1900655,04 | - | - | 1900655,04 | 186,43 |
| 7 | B-M-F-7 | 300784,32 | - | - | 300784,32 | 29,50 |
| 8 | B-M-F-8 | 453871,68 | - | - | 453871,68 | 44,52 |
| 9 | B-M-F-9 | 477589,44 | - | - | 477589,44 | 46,85 |
| 10 | B-M-F-10 | 569226,24 | - | - | 569226,24 | 55,83 |
| 11 | B-M-F-11 | 367625,28 | - | - | 367625,28 | 36,06 |
| 12 | B-M-D-1 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 13 | B-M-D-2 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 14 | B-M-D-3 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 15 | B-M-D-4 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 16 | B-M-D-5 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 17 | B-M-D-6 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 18 | B-M-D-7 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 19 | B-M-D-8 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 20 | B-M-D-9 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 21 | B-M-D-10 | 24737, 57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 22 | B-M-D-11 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 23 | B-M-D-12 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 24 | B-M-D-13 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 25 | B-M-D-14 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 26 | B-M-D-15 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 27 | B-M-D-16 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 28 | B-M-D-17 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 29 | B-M-D-18 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 30 | B-M-D-19 | 24737 ,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 31 | B-M-D-20 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 32 | B-M-D-21 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 33 | B-M-D-22 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 34 | B-M-D-23 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 35 | B-M-D-24 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 36 | B-M-D-25 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 37 | B-M-D-26 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 38 | B-M-D-27 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 39 | B-M-D-28 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 40 | B-M-D-29 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 41 | B-M-D-30 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 42 | B-M-D-31 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 43 | B-M-D-32 | 24737 ,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 44 | B-M-D-33 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 45 | B-M-D-34 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 46 | B-M-D-35 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 47 | B-M-D-36 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 48 | B-M-D-37 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 49 | B-M-D-38 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 50 | B-M-D-39 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 51 | B-M-D-40 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 52 | B-M-D-41 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 53 | B-M-D-42 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 54 | B-M-D-43 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 55 | B-M-D-44 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 56 | B-M-D-45 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 57 | B-M-D-46 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 58 | B-M-D-47 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 59 | B-M-D-48 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 60 | B-M-D-49 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 61 | B-M-D-50 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 62 | B-M-D-51 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 63 | B-M-D-52 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 64 | B-M-D-53 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 65 | B-M-D-54 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 66 | B-M-D-55 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 67 | B-M-D-56 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 68 | B-M-D-57 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 69 | B-M-D-58 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 70 | B-M-D-59 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 71 | B-M-D-60 | 24737 ,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 72 | B-M-D-61 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 73 | B-M-D-62 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 74 | B-M-D-63 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 75 | B-M-D-64 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 76 | B-M-D-65 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 77 | B-M-D-66 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 78 | B-M-D-67 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 79 | B-M-D-68 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 80 | B-M-D-69 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 81 | B-M-D-70 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 82 | B-M-D-71 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 83 | B-M-D-72 | 24737 ,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 84 | B-M-D-73 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 85 | B-M-D-74 | 24737,57 | - | - | 24737,56541 | 2,43 |
| 86 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **9787888,32** | **10560000** | **3981323,28** | **24329211,6** | **2386,40** |
| **Хазараспский район, массив Дустлик** | | | | | | |
| 1 | Ha-D-F-1 | 2053742,4 | - | - | 2053742,4 | 201,45 |
| 2 | Ha-D-F-2 | 580007,04 | - | - | 580007,04 | 56,89 |
| 3 | Ha-D-F-3 | 590787,84 | - | - | 590787,84 | 57,95 |
| 4 | Ha-D-F-4 | 23717,76 | 26880000 | 10134277,44 | 37037995,2 | 3632,97 |
| 5 | Ha-D-D-1 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 6 | Ha-D-D-2 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 7 | Ha-D-D-3 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 8 | Ha-D-D-4 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 9 | Ha-D-D-5 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 10 | Ha-D-D-6 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 11 | Ha-D-D-7 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 12 | Ha-D-D-8 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 13 | Ha-D-D-9 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 14 | Ha-D-D-10 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 15 | Ha-D-D-11 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 16 | Ha-D-D-12 | 15093 ,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 17 | Ha-D-D-13 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 18 | Ha-D-D-14 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 19 | Ha-D-D-15 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 20 | Ha-D-D-16 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 21 | Ha-D-D-17 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 22 | Ha-D-D-18 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 23 | Ha-D-D-19 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 24 | Ha-D-D-20 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 25 | Ha-D-D-21 | 15093,12 | - | - | 15093,12 | 1,48 |
| 26 | Ha-D-D-22 | 174648,96 | - | - | 174648,96 | 17,13 |
| 27 | Ha-D-D-23 | 20285 ,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 28 | Ha-D-D-24 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 29 | Ha-D-D-25 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 30 | Ha-D-D-26 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 31 | Ha-D-D-27 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 32 | Ha-D-D-28 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 33 | Ha-D-D-29 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 34 | Ha-D-D-30 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 35 | Ha-D-D-31 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 36 | Ha-D-D-32 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 37 | Ha-D-D-33 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 38 | Ha-D-D-34 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 39 | Ha-D-D-35 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 40 | Ha-D-D-36 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 41 | Ha-D-D-37 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 42 | Ha-D-D-38 | 20285 ,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 43 | Ha-D-D-39 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 44 | Ha-D-D-40 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 45 | Ha-D-D-41 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 46 | Ha-D-D-42 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 47 | Ha-D-D-43 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 48 | Ha-D-D-44 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 49 | Ha-D-D-45 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 50 | Ha-D-D-46 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 51 | Ha-D-D-47 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 52 | Ha-D-D-48 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 53 | Ha-D-D-49 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 54 | Ha-D-D-50 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 55 | Ha-D-D-51 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 56 | Ha-D-D-52 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 57 | Ha-D-D-53 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 58 | Ha-D-D-54 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 59 | Ha-D-D-55 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 60 | Ha-D-D-56 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 61 | Ha-D-D-57 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 62 | Ha-D-D-58 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 63 | Ha-D-D-59 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 64 | Ha-D-D-60 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 65 | Ha-D-D-61 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 66 | Ha-D-D-62 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 67 | Ha-D-D-63 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 68 | Ha-D-D-64 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 69 | Ha-D-D-65 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 70 | Ha-D-D-66 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 71 | Ha-D-D-67 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 72 | Ha-D-D-68 | 20285 ,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 73 | Ha-D-D-69 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 74 | Ha-D-D-70 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 75 | Ha-D-D-71 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 76 | Ha-D-D-72 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 77 | Ha-D-D-73 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 78 | Ha-D-D-74 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 79 | Ha-D-D-75 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 80 | Ha-D-D-76 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 81 | Ha-D-D-77 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 82 | Ha-D-D-78 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 83 | Ha-D-D-79 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 84 | Ha-D-D-80 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 85 | Ha-D-D-81 | 20285,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 86 | Ha-D-D-82 | 20285 ,87 | - | - | 20285,872 | 1,99 |
| 87 | Reserve Lands | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **4957011,84** | **26880000** | **10134277,44** | **41971289,28** | **4116,87** |
| **Тупроккалинский район, массив Саримой** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,000 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Всего под воздействием по области** | | **37573244,16** | **72960000** | **27507324,48** | **138040568,6** | **13540,08** |
| **Республика Каракалпакстан** | | | | | | |
| **Турткульский район, массив Кизилкум** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,000 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Всего под воздействием по Республике Каракарпакстан** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Бухарская область** | | | | | | |
| **Пешкунский район, массив Джангельды** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| **Пешкунский район, массив Янгиабад** | | | | | | |
| 1 | P-Y-F-1 | 290003,52 | - | - | 290003,52 | 28,45 |
| 2 | P-Y-F-2 | 70075,2 | - | - | 70075,20 | 6,87 |
| 3 | P-Y-F-3 | 72231,36 | - | - | 72231,36 | 7,09 |
| 4 | P-Y-F-4 | 421529,28 | - | - | 421529,28 | 41,35 |
| 5 | P-Y-F-5 | 120744,96 | - | - | 120744,96 | 11,84 |
| 6 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **974584,32** | **-** | **-** | **974584,32** | **95,59** |
| **Пешкунский район, массив Й. Эргаш 1 уч** | | | | | | |
| 1 | P-YE1-F-1 | 783764,16 | 17280000 | 6514892,64 | 24578656,80 | 2410,86 |
| 2 | P-YE1-F-2 | 477589,44 | - | - | 477589,44 | 46,85 |
| 3 | P-YE1-F-3 | 410748,48 | - | - | 410748,48 | 40,29 |
| 4 | P-YE1-F-4 | 1704444,48 | 24000000 | 9048462 | 34752906,48 | 3408,83 |
| 5 | P-YE1-F-5 | 120744,96 | - | - | 120744,96 | 11,84 |
| 6 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **3497291,52** | **41280000** | **15563354,64** | **60340646,16** | **5918,67** |
| **Пешкунский район, массив Бухара 2 уч** | | | | | | |
| 1 | P-B-F-1 | 201600,96 | - | - | 201600,96 | 19,77 |
| 2 | P-B-F-2 | 843058,56 | - | - | 843058,56 | 82,69 |
| 3 | P-B-F-3 | 120744,96 | - | - | 120744,96 | 11,84 |
| 4 | P-B-F-4 | 569226,24 | - | - | 569226,24 | 55,83 |
| 5 | P-B-F-5 | 329892,48 | - | - | 329892,48 | 32,36 |
| 6 | P-B-F-6 | 136916,16 | - | - | 136916,16 | 13,43 |
| 7 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **220143 9,36** | **-** | **-** | **2201439,36** | **215,93** |
| **Пешкунский район, массив Навои** | | | | | | |
| 1 | P-N-F-1 | 300784,32 | - | - | 300784,32 | 29,50 |
| 2 | P-N-F-2 | 322345,92 | - | - | 322345,92 | 31,62 |
| 3 | P-N-F-3 | 273832,32 | - | - | 273832,32 | 26,86 |
| 4 | P-N-F-4 | 174648,96 | - | - | 174648,96 | 17,13 |
| 5 | P-N-F-5 | 286769,28 | - | - | 286769,28 | 28,13 |
| 6 | P-N-F-6 | 383796,48 | - | - | 383796,48 | 37,65 |
| 7 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1742177,28** | **-** | **-** | **1742177,28** | **170,89** |
| **Пешкунский район, массив Варахша** | | | | | | |
| 1 | P-V-F-1 | 43123,2 | - | - | 43123,20 | 4,23 |
| 2 | P-V-F-2 | 679190,4 | - | - | 679190,40 | 66,62 |
| 3 | P-V-F-3 | 673800 | - | - | 673800,00 | 66,09 |
| 4 | P-V-F-4 | 23717,76 | 17280000 | 6514892,64 | 23818610,40 | 2336,31 |
| 5 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1419831,36** | **17280000** | **6514892,64** | **25214724** | **2473,25** |
| **Пешкунский район, массив Й. Эргашев** | | | | | | |
| 1 | P-YE-F-1 | 536883,84 | - | - | 536883,84 | 52,66 |
| 2 | P-YE-F-2 | 1983667,2 | - | - | 1983667,20 | 194,57 |
| 3 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2520551,04** | **-** | **-** | **2520551,0** | **247,24** |
| **Ромитанский район, массив Ромитан** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Ромитанский район, массив Е. Ходжаев** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Ромитанский район, Районный центр** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Ромитанский район, массив Уба** | | | | | | |
| 1 | R-U-F-1 | 2571220,8 | 25920000 | 9772338,96 | 38263559,76 | 3753,18 |
| 2 | R-U-D-1 | 21561,6 | - | - | 21561,60 | 2,11 |
| 3 | R-U-D-2 | 10780,8 | - | - | 10780,80 | 1,06 |
| 4 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2603563,2** | **25920000** | **9772338,96** | **38295902,16** | **3756,36** |
| **Ромитанский район, массив Кахрамон** | | | | | | |
| 1 | R-K-F-1 | 1352990,4 | - | - | 1352990,40 | 132,71 |
| 2 | Резервная земля | - | - | - | - | - |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1352990,4** | **-** | **-** | **1352990,4** | **132,71** |
| **Ромитанский район, массив Шурабад** | | | | | | |
| 1 | R-SH-F-1 | 2102256 | - | - | 2102256,00 | 206,21 |
| 2 | R-SH-F-2 | 369781,44 | 26880000 | 10134277 | 37384058,88 | 3666,92 |
| 3 | R-SH-D-1 | 10780,8 | - | - | 10780,80 | 1,06 |
| 4 | R-SH-D-2 | 10780,8 | - | - | 10780,80 | 1,06 |
| 5 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2493599,04** | **26880000** | **10134277** | **39507876,48** | **3875,24** |
| **Ромитанский район, массив Ёмгир** | | | | | | |
| 1 | R-Y-F-1 | 1675336,32 | - | - | 1675336,32 | 164,33 |
| 2 | R-Y-F-2 | 198366,72 | - | - | 198366,72 | 19,46 |
| 3 | R-Y-D-1 | 83281,68 | - | - | 83281,68 | 8,17 |
| 4 | R-Y-D-2 | 83281,68 | - | - | 83281,68 | 8,17 |
| 5 | R-Y-D-3 | 83281,68 | - | - | 83281,68 | 8,17 |
| 6 | R-Y-D-4 | 83281,68 | - | - | 83281,68 | 8,17 |
| 7 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2206829,76** | **-** | **-** | **2206829,76** | **216,46** |
| **Ромитанский район, массив Хозартут 1 уч** | | | | | | |
| 1 | R-KT-F-1 | 504541,44 | - | - | 504541,44 | 49,49 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **504541,44** | **-** | **-** | **504541,44** | **49,49** |
| **Ромитанский район, массив Мури** | | | | | | |
| 1 | R-M-F-1 | 279222,72 | - | - | 279222,72 | 27,39 |
| 2 | R-M-F-2 | 679190,4 | - | - | 679190,40 | 66,62 |
| 3 | R-M-F-3 | 300784,32 | - | - | 300784,32 | 29,50 |
| 4 | R-M-F-4 | 111150 0,48 | - | - | 1111500,48 | 109,02 |
| 5 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2370697,92** | **-** | **-** | **2370697,92** | **232,54** |
| **Ромитанский район, массив Ходжабон** | | | | | | |
| 1 | R-KN-F-1 | 1559981,76 | - | - | 1559981,76 | 153,01 |
| 2 | R-KN-F-2 | 300784,32 | - | - | 300784,32 | 29,50 |
| 3 | R-KN-F-3 | 163868,16 | - | - | 163868,16 | 16,07 |
| 4 | R-KN-F-4 | 123224 5,44 | - | - | 1232245,44 | 120,87 |
| 5 | R-KN-F-5 | 1288305,6 | - | - | 1288305,60 | 126,37 |
| 6 | R-KN-F-6 | 180039,36 | - | - | 180039,36 | 17,66 |
| 7 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **4725224,64** | **-** | **-** | **4725224,64** | **463,49** |
| **Ромитанский район, массив Кокиштувон** | | | | | | |
| 1 | R-KoN-F-1 | 1506077,76 | - | - | 1506077,76 | 147,73 |
| 2 | R-KoN-F-2 | 346063,68 | - | - | 346063,68 | 33,94 |
| 3 | R-KoN-F-3 | 196210,56 | - | - | 196210,56 | 19,25 |
| 4 | R-KoN-F-4 | 2217610,56 | - | - | 2217610,56 | 217,52 |
| 5 | R-KoN-F-5 | 1226855,04 | - | - | 1226855,04 | 120,34 |
| 6 | R-KoN-F-6 | 848448,96 | - | - | 848448,96 | 83,22 |
| 7 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **6341266,56** | **-** | **-** | **6341266,6** | **622,00** |
| **Ромитанский район, массив Пойджуй 2 уч** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Жандорский район, массив Амир Тимур** | | | | | | |
| 1 | Резервная земля | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Шафирканский район, массив И. Муминов** | | | | | | |
| 1 | SH-IM-F-1 | 302940,48 | - | - | 302940,48 | 29,71 |
| 2 | SH-IM-F-2 | 327736,32 | - | - | 327736,32 | 32,15 |
| 3 | SH-IM-F-3 | 158477,76 | - | - | 158477,76 | 15,54 |
| 4 | SH-IM-F-4 | 1106110,08 | - | - | 1106110,08 | 108,50 |
| 5 | SH-IM-F-5 | 88402,56 | - | - | 88402,56 | 8,67 |
| 6 | Резервная земля | - | - | - | - | - |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1983667,2** | **-** | **-** | **1983667,2** | **194,57** |
| **Шафирканский район, массив Шафиркан** | | | | | | |
| 1 | SH-SH-F-1 | 354688,32 | - | - | 354688,32 | 34,79 |
| 2 | SH-SH-F-2 | 1052206,08 | - | - | 1052206,08 | 103,21 |
| 3 | SH-SH-F-3 | 437700,48 | - | - | 437700,48 | 42,93 |
| 4 | SH-SH-F-4 | 112120,32 | 31680000 | 11943969,84 | 43736090,16 | 4289,97 |
| 5 | SH-SH-F-5 | 269 52 | - | - | 26952 | 2,64 |
| 6 | SH-SH-F-6 | 373015,68 | - | - | 373015,68 | 36,59 |
| 7 | SH-SH-F-7 | 459262,08 | 6720000 | 2533569,36 | 9712831,44 | 952,71 |
| 8 | SH-SH-F-8 | 625286,4 | 10560000 | 3981323,28 | 15166609,68 | 1487,66 |
| 9 | SH-SH-F-9 | 402123,84 | - | - | 402123,84 | 39,44 |
| 10 | SH-SH-D-1 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 11 | SH-SH-D-2 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 12 | SH-SH-D-3 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 13 | SH-SH-D-4 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 14 | SH-SH-D-5 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 15 | SH-SH-D-6 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 16 | SH-SH-D-7 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 17 | SH-SH-D-8 | 28838,64 | - | - | 28838,64 | 2,83 |
| 18 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **4074064,32** | **48960000** | **18458862,48** | **71492926,8** | **7012,58** |
| **Шафирканский район, земли лесного фонда** | | | | | | |
| 1 | Forestry Land | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Шафирканский район, массив Талисафет 1 уч** | | | | | | |
| 1 | SH-T1-F-1 | 257661,12 | - | - | 257661,12 | 25,27 |
| 2 | SH-T1-F-2 | 689971,2 | - | - | 689971,2 | 67,68 |
| 3 | SH-T1-F-3 | 684580,8 | - | - | 684580,8 | 67,15 |
| 4 | SH-T1-F-4 | - | 13440000 | 5067138,72 | 18507138,72 | 1815,32 |
| 5 | SH-T1-F-5 | 23717,76 | 15360000 | 5791015,68 | 21174733,44 | 2076,98 |
| 6 | SH-T1-F-6 | - | 3840000 | 1447753,92 | 5287753,92 | 518,66 |
| 7 | SH-T1-F-7 | 23717,76 | 12480000 | 4705200,24 | 17208918 | 1687,98 |
| 8 | SH-T1-D-1 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 9 | SH-T1-D-2 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 10 | SH-T1-D-3 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 11 | SH-T1-D-4 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 12 | SH-T1-D-5 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 13 | SH-T1-D-6 | 18532 ,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 14 | SH-T1-D-7 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 15 | SH-T1-D-8 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 16 | SH-T1-D-9 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 17 | SH-T1-D-10 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 18 | SH-T1-D-11 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 19 | SH-T1-D-12 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 20 | SH-T1-D-13 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 21 | SH-T1-D-14 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 22 | SH-T1-D-15 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 23 | SH-T1-D-16 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 24 | SH-T1-D-17 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 25 | SH-T1-D-18 | 18532 ,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 26 | SH-T1-D-19 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 27 | SH-T1-D-20 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 28 | SH-T1-D-21 | 18532,71 | - | - | 18532,71 | 1,82 |
| 29 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **2068835,52** | **45120000** | **17011108,56** | **64199944,08** | **6297,22** |
| **Шафирканский район, массив Хайдоробод** | | | | | | |
| 1 | SH-H-F-1 | 356844,48 | - | - | 356844,48 | 35,00 |
| 2 | SH-H-F-2 | 448481,28 | - | - | 448481,28 | 43,99 |
| 3 | SH-H-F-3 | 327736,32 | - | - | 327736,32 | 32,15 |
| 4 | SH-H-F-4 | 706142,4 | - | - | 706142,4 | 69,26 |
| 5 | SH-H-F-5 | 373015,68 | - | - | 373015,68 | 36,59 |
| 6 | SH-H-F-6 | 83012,16 | - | - | 83012,16 | 8,14 |
| 7 | SH-H-F-7 | 43123,2 | - | - | 43123,2 | 4,23 |
| 8 | SH-H-F-8 | 668409,6 | - | - | 668409,6 | 65,56 |
| 9 | SH-H-D-1 | 46896,48 | - | - | 46896,48 | 4,60 |
| 10 | SH-H-D-2 | 46896,48 | - | - | 46896,48 | 4,60 |
| 11 | SH-H-D-3 | 46896,48 | - | - | 46896,48 | 4,60 |
| 12 | SH-H-D-4 | 46896,48 | - | - | 46896,48 | 4,60 |
| 13 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **3194351,04** | **-** | **-** | **3194351,04** | **313,33** |
| **Шафирканский район, массив Талисафет 2 уч** | | | | | | |
| 1 | SH-T2-F-1 | 340673,28 | - | - | 340673,28 | 33,42 |
| 2 | SH-T2-F-2 | 66840,96 | - | - | 66840,96 | 6,56 |
| 3 | SH-T2-F-3 | 644691,84 | - | - | 644691,84 | 63,24 |
| 4 | SH-T2-F-4 | 450637,44 | - | - | 450637,44 | 44,20 |
| 5 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1502843,52** | **-** | **-** | **1502843,52** | **147,41** |
| **Каганский район, массив З. Кобилов** | | | | | | |
| 1 | K-ZK-F-1 | 284613,12 | - | - | 284613,12 | 27,92 |
| 2 | K-ZK-F-2 | 107808 | - | - | 107808 | 10,57 |
| 3 | K-ZK-F-3 | 765436,8 | - | - | 765436,8 | 75,08 |
| 4 | K-ZK-F-4 | 257661,12 | - | - | 257661,12 | 25,27 |
| 5 | K-ZK-F-5 | 43123,2 | - | - | 43123,2 | 4,23 |
| 6 | K-ZK-D-1 | 20483,52 | - | - | 20483,52 | 2,01 |
| 7 | K-ZK-D-2 | 20483,52 | - | - | 20483,52 | 2,01 |
| 8 | K-ZK-D-3 | 20483,52 | - | - | 20483,52 | 2,01 |
| 9 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **1520092,8** | **-** | **-** | **1520092,8** | **149,10** |
| **Каганский район, массив Мехратобод 1 уч** | | | | | | |
| 1 | K-M-F-1 | 316955,52 | - | - | 316955,52 | 31,09 |
| 2 | K-M-F-2 | 3269816,64 | - | - | 3269816,64 | 320,73 |
| 3 | K-M-F-3 | 263051,52 | - | - | 263051,52 | 25,80 |
| 4 | K-M-F-4 | 520712,64 | - | - | 520712,64 | 51,08 |
| 5 | K-M-F-5 | 1302320,64 | - | - | 1302320,64 | 127,74 |
| 6 | K-M-F-6 | 848448,96 | - | - | 848448,96 | 83,22 |
| 7 | K-M-F-7 | 1682882,88 | - | - | 1682882,88 | 165,07 |
| 8 | K-M-F-8 | 2013853,44 | - | - | 2013853,44 | 197,53 |
| 9 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **10218042,24** | **-** | **-** | **10218042,24** | **1002,26** |
| **Бухарский район, массив Кумсултон** | | | | | | |
| 1 | B-K-F-1 | 3648222,72 | - | - | 3648222,72 | 357,85 |
| 2 | Резервная земля | - | - | - | 0 | 0,00 |
| **Всего массивов под воздействием** | | **3648222,72** | **-** | **-** | **3648222,72** | **357,85** |
| **Караулбазарский район, земли лесного фонда** | | | | | | |
| 1 | Forestry Land | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 2 | Резервная земля | - | - | - | - | - |
| **Всего массивов под воздействием** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **0,00** |
| **Всего под воздействием по области** | | **63164707,20** | **205440000** | **77454834,72** | **346059541,9** | **33944,18** |
| **Итого под воздействием по всем областям** | | **100737951,4** | **278400000** | **104962159,2** | **484100110,56** | **47484,26** |

## Приложение 5. Письмо об окончательном согласовании и принятии предложений консультантов АБР по минимизации воздействия на сооружения



## Приложение 6. Раздача ИБО

Фотографии распространения ИЮО сотрудниками ГРП-ЭТ и консультантами ТС АБР 26-27 августа 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Организация** | **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Фотографии** |
| **Хива, 26 августа 2020 г.** | | | | | |
| 1 | Железнодорожный вокзал «Хива» | Достон Матъякубов | И.о. начальника вокзала | +99897-526-2829 |  |
| 2 | Хокимият города Хива | Сабир Джуманиязов | Хоким города | +99899-331-5556 |  |
| **Ургенч, 26 августа 2020 г.** | | | | | |
| 3 | Железнодорожное депо Ургенч | Зинат Абдулаев | Главный инженер | +99897-220-6600 |  |
| 4 | Филиал «Уздаверлойиха» Хорезмской области | Мунис Хамраев | Руководитель филиала | +99897-516-1767 |  |
| 5 | Железнодорожный вокзал Ургенч | Хушнуд Ибрагимов | Заведующий билетной кассой | +99894-904-0001 |  |
| Бобур Исмаилов | Инженер | +99899-508-1717 |
| 6 | Хокимият Хорезмской области | Амирбек Машарипов | Специалист | +99899-962-2250 |  |
| 7 | Филиал Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (ГКЭОС) Хорезмской области | Хамдам Махмудов | Заместитель председателя | +99893-741-0100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мискин, 26 августа 2020 г.** | | | | | |
| 8 | Железнодорожная станция Мискин | Дониёр Реймов | Начальник станции | +99897-500-6474 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бухара, 27 августа 2020 г.** | | | | | |
| 9 | Филиал «Уздаверлойиха» Бухарской области | Руслан Бобочев | Менеджер | +99894-540-5779 |  |
| 10 | Филиал ГКЭОС по Бухарской области | Мирхолиб Махмудов | Председатель | - |  |
| Махмуд Гулямов | Начальник отдела (экспертиза) | +99898-774-5636  +99893-959-5636 |  |
| 11 | Железнодорожный вокзал Бухара | Ильхом Задиев | Главный инженер | +99893-383-3055 |  |
| Фозил Ширинов | Специалист | +99894-540-1994 |
| 12 | Железнодорожное депо Бухара | Жалол Холмуродов | Главный инженер | +99893-383-3055 |  |
| 13 | Хокимият Бухарской области | Аббос Гайбулаев | Специалист | +99891-440-5424  [buxoro@exat.uz](mailto:buxoro@exat.uz) |  |

1. Предприятия, в том числе сельхозпредприятия, арендующие земли сельскохозяйственного назначения. [↑](#footnote-ref-2)
2. Передача имущества другому лицу по завещанию. [↑](#footnote-ref-3)
3. Дата утверждения проекта 19.06.2020 г. (см. Приложение 5) [↑](#footnote-ref-4)
4. Письмо УТЙ о минимизации воздействия приведено в Приложении 1. Меры по минимизации социальных воздействий проекта. [↑](#footnote-ref-5)
5. Хорезм, Республика Каракалпакстан и Бухара. [↑](#footnote-ref-6)
6. Это районы: Ургенчский, Ханкинский, Багатский, Хазараспский, Тупраккалинский, Турткульский, Пешкунский, Ромитанский, Жондорский, Шафирканский, Каганский, Бухарский и Караулбазарский. [↑](#footnote-ref-7)
7. ЛВП будет разрешено выращивать только многолетние растения определенных видов в пределах полосы отчуждения, но разрешается выращивание однолетних культур, хотя и с некоторыми ограничениями (например, на использование тяжелой техники, строительные работы и посадку многолетних насаждений). [↑](#footnote-ref-8)
8. Профилактические меры, включая запретное время, введенное Правительством, с ограничениями на поездки и проведение публичных мероприятий. [↑](#footnote-ref-9)
9. Планируется, что данный проект по развитию скоростного пассажирского движения, окажет сильное влияние на количество туристов в коридоре Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива. Как только будут введены в эксплуатацию 4 пары высокоскоростных пассажирских поездов в день после завершения проекта, будут обеспечены комфортные условия для поездки в Хиву, город, до которого в настоящее время можно добраться либо автомобильным транспортом дальнего следования, либо по воздуху. Ожидается, что грузовые перевозки (транзит/импорт/экспорт) увеличатся с 3 до 10 пар поездов в день, что станет серьезным фактором для экономического развития. Прямое и косвенное создание рабочих мест, в частности в городе Хива, будет иметь большое значение для западной части страны.

   . [↑](#footnote-ref-10)
10. Регулируется государственными нормами КМК 2.10.08-97, 1997 г., Таблица 1 и Таблица 2. [↑](#footnote-ref-11)
11. ## <https://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories>

    ## **В соответствии с ППЗМ АБР 2009 г. Категория B присваивается предлагаемому проекту с последствиями вынужденного переселения, которые не считаются значительными.**

    [↑](#footnote-ref-12)
12. Регулируется государственными нормами КМК 2.10.08-97, 1997 г., Таблица 1 и Таблица 2. [↑](#footnote-ref-13)
13. Зависит от установки опор на данном участке [↑](#footnote-ref-14)
14. Количество деревьев рассчитывается по средней плотности насаждений на 5 X 5 = 25 кв.м. Общая площадь 2,9 га (29000 кв.м) из расчета 25 кв.м / дерево, что соответствует 1160 плодовым деревьям. [↑](#footnote-ref-15)
15. Земельный участок (ID - Ha-D-D-22), расположенный в Ургенчском районе, массив Пахтакор, общей площадью 3500 кв.м. (земельный участок площадью 110 кв.м, который будет отведен на постоянной основе, необходимый для размещения одной опоры). [↑](#footnote-ref-16)
16. Подготовлен в рамках Проекта по электрификации железной дороги Бухара-Мискин-Ургенч-Хива P53271-001 ЦАРЭС, Коридор 2, специалистом по социальному развитию и гендерным вопросам, г-ном Исроилжоном Хакимжоновым. [↑](#footnote-ref-17)
17. <https://stat.uz/en/about-committee/overview> [↑](#footnote-ref-18)
18. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, по состоянию на 1 января, 2019 г. [↑](#footnote-ref-19)
19. Среднегодовой показатель в 2019 году по данным Госкомстата Узбекистана: $1 = 8,839 сумов [↑](#footnote-ref-20)
20. [https://mehnat.uz/uz/news/2019-yilda-uzbekistonning-ishsizlik-darazhasi-qancha#](https://mehnat.uz/uz/news/2019-yilda-uzbekistonning-ishsizlik-darazhasi-qancha) [↑](#footnote-ref-21)
21. Постановление Президента № 4555 от 30 декабря 2019 г. <https://lex.uz/ru/docs/4673469> [↑](#footnote-ref-22)
22. «Международная миграция и благополучие семьи. Свидетельства из Узбекистана», Уильям Зейтц, Всемирный банк [↑](#footnote-ref-23)
23. <http://l2cu.strategy.uz/> [↑](#footnote-ref-24)
24. <http://documents.worldbank.org/curated/en/210801569934716898/pdf/Where-They-Live-District-Level-Measures-of-Poverty-Average-Consumption-and-the-Middle-Class-in-Central-Asia.pdf> [↑](#footnote-ref-25)
25. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/24/poverty/> [↑](#footnote-ref-26)
26. <https://www.globalpartnership.org/content/education-sector-plan-2019-2023-uzbekistan> [↑](#footnote-ref-27)
27. ВОЗ, Узбекистан: профиль <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/130364/E71959.pdf> [↑](#footnote-ref-28)
28. Трудовой кодекс (1996 г., с последними поправками 2015 г.) предусматривает компенсацию в случае потери работы в размере средней заработной платы за 2 месяца плюс выходное пособие в размере максимальной средней заработной платы за 1 месяц в зависимости от периода занятости. [↑](#footnote-ref-29)
29. Для ЛВП не будут применяться ограничения в использовании сельскохозяйственных земельных участков, затронутых проектом, для выращивания однолетних культур и овощей до того, как будет получено уведомление от строительной компании о начале строительных работ и информирования их о необходимости освободить уже отведенные земли и выплаты денежных компенсаций со стороны ГРП-ЭT проекта. Это условие базируется на том основании, что иногда реализация ПОЗП или строительные работы по разным причинам могут откладываться на несколько месяцев. Поэтому, ЛВП будет разрешено продолжать возделывать земельные участки, затронутые проектом, для выращивания однолетних культур и овощей, а также включать денежную компенсацию за недополученный урожай однолетних культур, даже если ЛВП сможет собрать урожай до освобождения затронутых проектом земель для строительных работ, связанных с проектом. [↑](#footnote-ref-30)
30. Постановлением Кабинета Министров № 272 от 30.12.2006 г. предусмотрено, что под индивидуальное жилье выделяется 600 м2. [↑](#footnote-ref-31)
31. Такие налоги не относятся ко всем видам операционных издержек, связанных с процессом выплаты компенсаций со стороны проекта. [↑](#footnote-ref-32)
32. Стоимость замещения это принцип, который должен соблюдаться при компенсации всех типов утерянных активов. Расчет которых должен включать: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) операционные издержки; (iii) начисленные проценты, (iv) затраты на переходный период и восстановление; и (v) другие применимые платежи, если таковые имеются. [↑](#footnote-ref-33)
33. Прерывание хозяйственной деятельности включает время на получение нового земельного участка, а также на проектирование и строительство новой коммерческой структуры. [↑](#footnote-ref-34)
34. В зависимости от положений Постановления Президента по данному проекту. [↑](#footnote-ref-35)
35. ПОЗП, подготовленный для участка электрификации железной дороги Пап-Наманган-Андижан. [↑](#footnote-ref-36)